Smlouva o dílo

# I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kozlov

Kozlov 31

Ledeč nad Sázavou

58401

IČO 00267660  DIČ CZ00267660

Zhotovitel:  EUROTERA s.r.o.

Čechova  248 Ledeč nad Sázavou 58401

IČO 24802387   DIČ CZ24802387

zástupce ve věcech technických: Bohuslav Janeček

/dále jen zhotovitel/

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo účastník smlouvy“ nebo „účastníci smlouvy“

# II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě následující dílo  - Oprava MK  Kozlov 26c,25c,15c vícepráce

- Místo plnění: Kozlov

- Rozsah prací – rozpočet

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, přičemž je povinen dodržet příslušné platné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

### III. Dodací lhůta, předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:  27.7.2023 - 30.11.2023

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných nedodělků a předáním předmětu díla objednateli.  Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nebude vykazovat zjevné vady, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání díla.

- Po řádném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran ve věcech technických, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla v případě, že toto by vykazovalo vady, popř. nedodělky, které by bránily řádnému užívání díla. Důvody pro odmítnutí převzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu.

### IV. Cena a platební podmínky

- Účastníci smlouvy se dohodli, že cena za provedené dílo činí:

Cena bez DPH:              954 557,-

DPH 21%:                     202 556,97

Cena  celkem:             1 167 114,- Kč

Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

- Objem víceprací musí být předem dohodnut, zapsán a odsouhlasen oběma smluvními stranami ve stavebním deníku. Bez projednání a odsouhlasení objemu víceprací před jejich zahájením nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu.

Zhotovitel má nárok na úhradu ceny víceprací ve výši ceny smluvních jednotkových cen z nabídky, podle kterých byla stanovena cena díla.

- Cenu za provedené dílo se objednatel zavazuje zaplatit jednorázovou fakturou

- Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

#### V. Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro provádění stavby, zejména v dostatečném předstihu zajistit a zhotoviteli předat stavební povolení, popř. další povolení, jejichž vydání je dle platných právních předpisů pro realizaci díla nezbytné (po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků).

- Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl zhotovitelem řádně pozván nebo která se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

# VI. Povinnosti zhotovitele

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle této smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. Jedná se zejména o veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provedení díla dle zadávací dokumentace.

- Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební a montážní práce v souladu se schválenou zadávací dokumentací, ČSN a platnými právními předpisy, zejména z oblasti BOZP a PO.

- Obě smluvní strany se před začátkem prací vzájemně informovali o pracovních rizicích na místě plnění předmětu díla (staveništi).

- Zhotovitel provede na vlastní náklady a odpovědnost:

- vytýčení staveniště a veškerých nadzemních i podzemních sítí a zařízení a učiní všechna nezbytná opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby

-  údržbu dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům

- V případě, že má být dílčí část díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole tak, aby tento mohl prověřit řádné provedení zakrývané části díla.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v  účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

- Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].

- Zhotovitel se zavazuje používat biologicky odbouratelné náplně v hydraulice mechanizace, která bude na dodávku díla nasazena.

- O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník. Do stavebního deníku budou zaznamenávány všechny události rozhodné pro realizaci díla, přičemž musí být podepsán zástupci obou smluvních stran ve věcech technických a to nejméně jedenkrát na každém listu. Povinnosti a rozsah vedení evidence stavebního deníku je dán ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a § 6 jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

- Objednatel má právo kontroly prováděného díla a má právo přístupu na staveniště.

- Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škodu způsobenou na zhotovovaném díle po celou dobu jeho realizace, tzn. do okamžiku převzetí díla objednatelem. Totéž platí i pro případné škody způsobené činností zhotovitele, popř. v přímé souvislosti s touto činností, třetí osobě.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel bere na vědomí, že nedílnou součástí dodávky díla je i řádná likvidace stavebních odpadů, provedená v souladu s platnými předpisy

# VII. Smluvní pokuty, záruka na jakost

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% bez DPH z dlužné částky za každý den prodlení.

- Za nedodržení termínu předání díla vinou na straně zhotovitele uhradí tento objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

- Za nedodržení ustanovení odst. 14., čl. VI. (vyklizení staveniště), uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

- Záruční doba na provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 24 kalendářních měsíců ode dne předání dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem.

# VIII. Ustanovení závěrečná

- Drobné změny a úpravy v realizaci díla mohou být řešeny průběžně na základě dohody účastníků, zapsané ve stavebním deníku.

- Pokud si shora uvedená změna vyžádá změnu zadávací dokumentace, zajistí tuto objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom  obdrží každý z účastníků. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatku a musí být podepsány statutárními nebo oprávněnými zástupci obou stran, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.

- Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.

- Níže uvedení zástupci obou stran prohlašují, že v souladu se základními dokumenty svých společností jsou oprávněni k podpisu této smlouvy a dále pak prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ledči nad Sázavou : 27.7.2023

……………………………………………

zhotovitel

……………………………………………

objednatel