dodatek č. 1

k smlouvě o dílo

# Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Číslo smlouvy Objednatele: 2023-00139

# Číslo smlouvy Zhotovitele:

- Smluvní strany

Objednatel:	Město Strakonice

# se sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

# Zastoupený:	 Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

# IČ:	00251810

# DIČ:	CZ00251810

# Bankovní spojení:     	ČSOB

# Č. účtu:	182050112/0300

# dále jen „Objednatel“

# Zhotovitel:	Petr Velíšek

# se sídlem:	Kváskovice 9, 386 01 Strakonice

statutární zástupce:	Petr Velíšek

# IČ: 	76032175

# DIČ:	CZ8208231581

# Bankovní spojení: 	Fio banka

# Č. účtu:	xxxxxxxxxxxx

# Telefonní spojení:          xxxxxxxxx

# Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

# Petr Velíšek

dále jen ,, Zhotovitel“.

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

III. Doba plnění

Původní znění:

3.2.  Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat : do 4 měsíců od předání staveniště.

Nové znění:

3.2.  Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat : do 19.10.2023

Další ujednání

- Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.

- Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 6.9.2023 pod č. usnesení 1295/2023 (23/1b)

Příloha : Změnový list.č. 1 –Stanovisko TDS.

Za Objednatele:					                Za Zhotovitele:

# Ve Strakonicích, dne ………………			                 Ve Strakonicích,  dne…………………………..

-----------------------------------------		                 ---------------------------------------------------- Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta                                            		Petr Velíšek