**SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost

Název akce: **PD – zřízení výdejny večeří na DM**

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc**

též „příkazce se sídlem Pöttingova 624/2, 779 00 Olomouc

IČ: 00600938 DIČ: [CZ00600938](https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/)

Zástupci Objednatele:

Mgr. Pavel Skula, ředitel školy

- hlavní kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba v budově domova mládeže:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: **OBRplan s.r.o.**

též „příkazník“ se sídlem: Polívkova 465/51, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 08029351 DIČ:CZ08029351

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 78104

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1201548)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP/DZS) v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) vč. soupisu prací, dodávek a služeb a zajištění inženýrské činnosti (IČ) směřující k vydání pravomocného stavebního povolení na akci.

2. Projektová dokumentace pod názvem „**PD – zřízení výdejny večeří na DM**“ bude řešit úpravu společenské místnosti v objektu „Domov mládeže“ na ulici U sportovní haly 41/1 v Olomouci na výdejnu stravy.

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že projektová dokumentace bude zhotovena rovněž v souladu s požadavky zákona č 283/2021 Sb.

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím členění:

**a) Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu DZS**

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Součástí PD nejsou průzkumy, které se zde nepředpokládají. V PD budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Součástí PD bude není návrh plánu BOZP v rámci projektové přípravy. Rovněž tak se nepředpokládá zásah do PENB a není součástí PD.

Požadovaný počet vyhotovení pro objednatele:

6 kusů kompletní DSP včetně dokladové části + 1x dokumentace ověřená ve stavebních řízeních – v tištěné podobě (1x dokumentace zůstane na stavební úřadě)

DSP vč. dokladové části (texty, výkresy) – v digitální podobě

 Soupis prací bude dopracován po vydání stavebního povolení, aby bylo možné zahrnout případné požadavky dotčených orgánů.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a popisu stanoviska nebo vyjádření včetně uvedení doby jeho platnosti.

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je pro podrobnosti nutné k výběru zhotovitele stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro zadání stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V PD zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu

Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci technologických zařízení a řídicích systémů stavby v podrobnostech pro provedení stavby bude obsahovat jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných dodávek, prací, činností a služeb potřebných k realizaci veškerých dodávek zařízení.

**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“).**

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování soupisu prací nebo alternativních ceníků jednotlivých profesí.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.

**b)** **Výkon inženýrské činnosti (IČ)** k zajištění vydání stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:

 bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání případných pracovních schůzek podle potřeby, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,

 doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání stavební povolení,

 zapracuje do DSP veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí

 doručí objednateli vydané společné povolení.

Výkon IČ končí předáním stavebního povolení.

**III.**

**Podklady pro vypracování projektové dokumentace**

* Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh,
* Specifikované zadání od investora

**IV.**

**Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Projektová dokumentace DSP/DZS k projednání do **30.11.2023**

b) Vydání stavebního povolení do **28. 3. 2024**

c) Výkaz výměr do **20.12.2023**

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

3. Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

4. Lhůtu plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude posunuta/prodloužena o dobu, po kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová lhůta bude upravena dodatkem ke smlouvě.

**V.**

**Cena a platební podmínky**

1. Celková cena smlouvy (dále jen cena) byla stanovena na základě dohody smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

1. **Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP/DZS)**
2. **Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP včetně dokladové části**
3. **Rozpočet a výkaz výměr**

|  |  |
| --- | --- |
| Část a) – DSP/DZS | **90.000,00 Kč** |
| Cena bez DPH: | 90.000,00 Kč |
| DPH  | 18.900,00 Kč |
| Cena s DPH | 108.900,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Část b) – IČ | **10.700,00 Kč** |
| Cena bez DPH: | 10.700,00 Kč |
| DPH  | 2.247,00 Kč |
| Cena s DPH | 12.947,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Část c) – VV | **15.000,00 Kč** |
| Cena bez DPH: | 15.000,00 Kč |
| DPH  | 3.150,00 Kč |
| Cena s DPH | 18.150,00 Kč |

**Celková cena díla**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH:** | **115.700,00 Kč** |
| **DPH:** | **24.297,00 Kč** |
| **Cena celkem s DPH:** |  **139.997,00 Kč** |

2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd.

3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

4. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po termínu předání výkazu výměr, tj. v měsíci prosinci 2023.

5. Součástí smluvní ceny nejsou správní poplatky a zpracování majetkových smluv se sousedy.

7. Faktura bude předána objednateli při předání výkazu výměr osobně nebo elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

8. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu převodem na účet zhotovitele ve lhůtě do 31. 12. 2023. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

9. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak je neplatný a bude vrácen zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí dále obsahovat název akce.

8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury nebo její doručení do e-mailové schránky objednatele.

**VI.**

**Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle

4. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval, odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 15 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 30 pracovních dní.

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne podepsání konečného předávacího protokolu.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

8. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu trvání závazky bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy s plněním ve výši 15 mil Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

**VII.**

**Přehled dalších ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.

4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail projektového manažera i odborného referenta ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze strany objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu plnění smlouvy a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této smlouvy místní šetření v zájmovém území umístění dotčené budoucí stavby, jsou mu známy všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro zdárné a úplné provedení předmětu plnění smlouvy

**VIII.**

**Majetkové sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plnění sjednaných v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakoukoliv lhůtou plnění tam uvedenou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (vybrat dle ceny díla) a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VI. odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady.

4. Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze:

a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování PD.

b) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován být měl,

c) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména

ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství.

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 5 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. V. odst. 1.

**IX.**

**Licenční ujednání**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu s občanských zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn předmětu smlouvy (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty předmětu smlouvy). Objednatel není povinen předmět smlouvy využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního

a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty předmětu smlouvy.

3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn. že PD nebude zhotovitelem poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani

z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele

do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.

**X.**

**Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby předvídanými občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.

Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:

– prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení delším jak 60 dní;

– prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;

– prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v čl. IV. této smlouvy delším jak 30 dní.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.

**XI.**

**Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR a ochraně důvěrných informací**

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v Čl. II Předmět smlouvy.

4. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se dozvěděl při plnění svého závazku, ledaže se tyto informace stanou veřejně známými, s výjimkou poskytování informací orgánům státní správy nebo samosprávy na základě zákona. Tato povinnost se dále nevztahuje na případy, kdy je sdělení či využití informací vyžadováno zákony ČR či EU nebo druhá Smluvní strana poskytla se sdělením či využitím těchto informací předchozí písemný souhlas. Závazek sjednaný v tomto článku trvá i po ukončení této smlouvy.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.

5. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu ji akceptuje.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: 22. 9. 2023  | V Olomouci dne:  |

|  |  |
| --- | --- |
|  Objednatel | Zhotovitel |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomoucředitel školyMgr. Pavel Skula | OBRplan s.r.o.jednatel společnostiIng. Robert Binar |