## SMLOUVA O DÍlO

uzavřená na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín

Sídlo: 			E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO:			62157124

DIČ:			CZ62157124

Zástupce:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku

Pověřen jednáním:	xxxx

E-mail:		xxxx

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		334801/0100

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zdeněk Houška

Sídlo:			Bartošovice 35, 742 54 Bartošovice

IČO:			70248567

DIČ:			xxxx

Zástupce:		Zdeněk Houška

Pověřen jednáním:	Zdeněk Houška

E-mail:		xxxx

Bankovní spojení:	xxxx

Číslo účtu:		xxxx

(dále jako „zhotovitel“)

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této smlouvy je provedení výkopových prací, oprava a renovace melioračních systémů na vlastních pozemcích objednatele v katastrálním území Bartošovice na parcelách č. 3093 a 3091.

Uvedené práce budou plněny dle aktuálních potřeb objednatele. Místem plnění jsou pozemky ve vlastnictví objednatele.

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel se v této smlouvě zavazuje k provedení všech služeb specifikovaných ve čl. 2 této smlouvy v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že v době plnění této smlouvy disponuje všemi technickými prostředky nutnými pro plnění této smlouvy a současně splňuje všechny ostatní podmínky dané platnou legislativou, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že zaplatí za provedení služeb dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

- LHŮTA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení plnění: 				15.9.2023

Předpokládaný termín ukončení plnění: 				30.9.2023

Plnění bude prováděno v průběhu lhůty plnění dle aktuální potřeby objednatele vždy na telefonický pokyn pověřené osoby objednatele.

- CENA

Cena za zhotovení díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena vzájemnou dohodou s platností po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí.

Celková cena díla bude činit maximálně 90.000 Kč,- (bez DPH).

Uvedená cena zahrnuje všechny náklady spojené s provedením díla a s poskytnutím prací dle čl. 2 této smlouvy.

Podmínky pro případné změny ceny:

Změnit výši smluvní ceny je možné pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k této změně.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace proběhne po ukončení prací (zhotovení díla) na základě podrobného soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených a potvrzených oprávněnou osobou objednatele a to k datu 30. 9. 2023.

Faktura za zhotovení díla bude objednateli zaslána nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce na emailovou adresu xxxx. Přílohou k faktuře bude soupis provedených prací odsouhlasených a potvrzených oprávněnou osobou objednatele.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

- OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat osoby:

Ve věcech obchodních a smluvních: 		Ing. Radek Haas, ředitel podniku

Ve věcech technických a organizačních: 	xxxxx, tel: xxxx

Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

Ve věcech obchodních a smluvních: 		Zdeněk Houška

Ve věcech technických a organizačních:  	Zdeněk Houška, tel: xxxx

- DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen provádět práce dle potřeby danou reálnými podmínkami.

Zhotovitel je povinen vykonávat práci dle potřeb a v termínech stanovených objednatelem.

Zhotovitel povede podrobnou evidenci všech provedených prací.

- SMLUVNÍ SANKCE

Při poruše stroje delší 6 hodin je zhotovitel povinen zajistit náhradní stroj do 6 hodin. Sankce za nedodržení za každou hodinu prodlení se stanovuje na 2 000,- Kč od vzniku poruchy daného stroje.

Pokud zhotovitel nevyjede k plnění maximálně do 1 hodiny od zavolání pověřené osoby objednatele, je povinen uhradit objednateli sankční poplatek ve výši 1 000,- Kč za každou započatou půlhodinu zpoždění.

V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel způsobí svou činností při plnění smlouvy jakoukoli škodu, zavazuje se k plné náhradě celé takto vzniklé škody objednateli.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Pokud zhotovitel odstoupí bez uvedení relevantního důvodu, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé se zajištěním zhotovení služeb, jež jsou předmětem této smlouvy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem.

Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, se kterými souhlasí obě smluvní strany a svůj souhlas stvrdí podpisem každého jednotlivého dodatku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, v případě rozdílného data podpisu datem pozdějším. Platnost smlouvy končí termínem ukončení prací nebo dosažením celkové maximální částky 90.000,- Kč bez DPH za provedení práce, podle toho, co nastane dříve.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že uzavřená smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jeli- její hodnota vyšší než 50 000 Kč bez DPH a není-li naplněno ustanovení § 3 tohoto zákona.

Zhotovitel prohlašuje, že zveřejněním této smlouvy není porušena žádná skutečnost, která podléhá požadavku na jeho utajení.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly, nemají k ní připomínek ani výhrad a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

V Šenově u NJ dne 15.9.2023			V Bartošovicích dne 15.9.2023

Ing. Radek Haas, ředitel podniku			Zdeněk Houška

za objednatele						za zhotovitele