Smlouva o dílo § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# Smluvní strany

Objednatel: 		Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizace

Suvorovova 909/114, 74101 Nový Jičín

zastoupen: Ing. Pavel Tichý

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín

č. ú.: 16037801/0100

IČO: 00417688

DIČ: CZ00417688

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: 		VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkyňova 1317/22

741 01 Nový Jičín

zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín

č. ú.: 43-1341830277/0100

IČO: 27833062

DIČ: CZ27833062

(dále jen zhotovitel)

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo "Výměna PVC v šatně TS“

v objektu objednatele dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 04.04.2023, která je nedílnou součástí smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.

Zhotovitel garantuje, že disponuje veškerým potřebným materiálem, technickým a personálním vybavením nutným pro realizované dílo.

# Čas plnění

Termín zahájení prací:  29.9.2023

Termín ukončení prací: 1.10.2023

# Cena

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH    94.557,00 Kč

DPH 21%           DPD         Kč

Cena celkem     94.557,00 Kč

Jedná se o přenesenou daňovou povinnost – stavební práce.

Cena se může navýšit o možné vícepráce nebo snížit o méněpráce odsouhlasené objednatelem.

# Platební podmínky

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.

## Smluvní pokuty

- Objednatel se zavazuje, že za nedodržení platebních podmínek stanovených touto smlouvou zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky díla za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje, že za nedodržení termínu ukončení stanoveného touto smlouvou zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla za každý započatý den prodlení.

# Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců kromě výrobků, u nichž výrobce deklaruje vlastní záruční dobu, minimálně však 24 měsíců.

# Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí stavební připravenost stavby (včetně dodávky elektrické energie a vody) tak, aby bylo zhotoviteli umožněno plynule a bez překážek realizovat předmět díla daný touto smlouvou. Objednavatel prohlašuje, že k dohodnutému dni bude staveniště připraveno k zahájení prací.

# Povinnosti zhotovitele

      - Zhotovitel bude dbát, aby nedošlo k jakémukoliv poškození nemovitosti. Pokud k tomu dojde, neprodleně nahlásí objednateli. Eventuální škody odstraní neprodleně, max. do 14 kalendářních dní, na vlastní náklady.

      - Zhotovitel nebude používat těžkou přepravní techniku na pozemku objednatele.

      - Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.

      - Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit závady a nedodělky, které budou zřejmé při převzetí díla. Zhotovitel zpracuje a předloží při odevzdání díla protokol o předání a převzetí díla.

      - Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

# Ostatní ujednání

- Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Smlouva o dílo může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými zmocněnými zástupci.

- Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou o dílo specifikovány, se řídí Občanským zákoníkem.

- Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Novém Jičíně dne 19.09.2023

Objednatel:	Ing. Pavel Tichý					Zhotovitel: Ing. Tomáš Vytlačil