SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

**Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

IČO: 463 47 275

Sídlem: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 783

Zastoupená: XXX, na základě zmocnění ze dne 16. 12. 2022

(dále jen jako „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy Objednatele, tj. SML/0388/23.

**Zhotovitel: Muzea Servis, spol. s r.o.**

IČO: 035 70 762

Sídlem: Žebětínská 952/47, Kohoutovice, 623 00 Brno

Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 85487

Zastoupená: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

(dále je jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako **„Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen jako „**Smlouva**“) uzavřenou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**Občanský zákoník**“).

**PREAMBULE**

1. Objednatel zvažuje, že do budoucna připraví veřejnosti přístupnou „Expozici VODA“ zaměřenou mimo jiné na činnost Objednatele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou, která je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení díla dle této Smlouvy, je schopný dílo dle této Smlouvy provést a má k provedení díla dostatečné technické, vědomostní, personální a další vybavení.

### I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo dle odst. 2. tohoto článku.
2. Předmětem plnění je vypracování studie proveditelnosti „Expozice VODA“ zahrnující zejména následující práce a činnosti:

* zaměření stavebních rozměrů místa instalace, kdy stavební technik a architekt zaměří stavební dispozici objektu a provedou fotodokumentaci;
* návrh úprav pro maximální využitelnost expozice;
* zakreslení přípojných bodů elektro;
* návrh expozice – druh exponátů, půdorysné rozmístění včetně komunikačních tras;
* idea zasíťování a kotvení exponátů;
* popis funkce jednotlivých exponátů;
* vizualizace prostoru s umístěnými exponáty (ideové náčrtky, případně vložená fota navržených exponátů);
* návrh provozu expozice;
* prezentace návrhu, kdy Zhotovitel představí výsledné dílo a kde v reálném čase odpoví na případné dotazy.

Dílo bude předáno celkem ve dvou (2) vyhotoveních (dále jen jako „**Dílo**“).

1. Objednatel se řádně provedené Dílo zavazuje od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen Dílo řádně předat dle čl. IV. této Smlouvy Objednateli nejpozději do 30. 11. 2023. Prezentace návrhu, kdy Zhotovitel představí výsledné dílo a kde v reálném čase odpoví na případné dotazy, se uskuteční do 2 měsíců od předání díla.

### II.

### Cena Díla

1. Smluvní strany si sjednaly, že výsledná cena za řádně provedené Dílo dle této Smlouvy činí celkem **138.720,- Kč** (slovy: **sto třicet osm tisíc sedm set dvacet korun českých**) bez DPH. K ceně bude přičtena DPH v zákonné výši podle aktuálně platných předpisů (dále jen jako „**Cena**“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Cena je výsledná a nepřekročitelná a může být měněna jen písemnou dohodou Smluvních stran, která má formu dodatku k této Smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly, že Cena bude zaplacena ve dvou splátkách takto:

* zálohovou fakturou ve výši 50 % z ceny Díla (tedy **69.360**,- Kč, slovy: šedesát devět tisíc tři sta šedesát korun českých bez DPH), a to na základě Zhotovitelem vystavené zálohové faktury se splatností 14 dnů od doručení zálohové faktury Objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen po obdržení platby vystavit daňový doklad. Záloha bude Zhotovitelem používána výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto Dílem;
* konečnou fakturou ve výši 50 % (tedy **69.360**,- Kč, slovy: šedesát devět tisíc tři sta šedesát korun českých bez DPH), kterou Zhotovitel vystaví po dokončení a předání kompletního Díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma Smluvními stranami. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Datem zdanitelného plnění se rozumí den předání díla Objednateli.

4. Faktury budou doručeny na e-mailovou adresu Objednatele: [faktury@bvk.cz](mailto:faktury@bvk.cz). Zhotovitel je

povinen uvést na faktuře číslo Smlouvy Objednatele, tj. SML/0388/23.

**III.**

**Provádění Díla**

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo dle této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednaném termínu.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel, případně jeho zaměstnanci, jsou povinni mít právní a odbornou způsobilost k provedení Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit nad prováděním Díla odborný a kvalifikovaný dohled. Zhotovitel je oprávněn pověřit částečně nebo v celém rozsahu provedením Díla třetí osobu, která je rovněž povinna mít právní a odbornou způsobilost k provedení Díla dle této Smlouvy. Při provádění Díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nebo v Objednatelem stanovených termínech odstraňovat nedostatky v řádném a včasném provádění Díla.
4. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli přiměřenou součinnost, zejména odpovědět na případné doplňující dotazy ke studii proveditelnosti.

**IV.**

**Předání a převzetí Díla**

1. Řádně ukončené Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli, a to nejpozději do data uvedeného v čl. I. odst. 4. této Smlouvy. Řádně ukončené Dílo je Objednatel povinen převzít.
2. Předání a převzetí díla si Smluvní strany potvrdí v předávacím protokolu.
3. Dílo je považováno za řádně ukončené, pokud Dílo odpovídá této Smlouvě.

**V.**

**Odstoupení od Smlouvy**

1. Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit, pokud:

* bude Objednatel v prodlení se zaplacením ceny Díla či její dílčí splátky po dobu delší než 30 dnů.

1. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit, pokud:

* bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli smluvní povinnosti uvedené v této Smlouvě po dobu delší než 30 dnů;
* bylo zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli;
* Zhotovitel vstoupil do likvidace;
* se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1. Smluvní strana, která je jinak oprávněna od této Smlouvy odstoupit z důvodu porušení smluvní povinnosti druhou Smluvní stranou, takto může učinit až po té, kdy písemně upozorní Smluvní stranu, která je v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dle této Smlouvy, že tato Smluvní strana porušuje konkrétní smluvní povinnost dle této Smlouvy, stanoví ji přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy, která nesmí být kratší než 7 dnů, a současně upozorní Smluvní stranu, která je v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dle této Smlouvy, že marným uplynutím lhůty ke sjednání nápravy, přistoupí k odstoupení od této Smlouvy.

### VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení této Smlouvy, včetně všech jejích nedílných součástí a příloh, před jejím podpisem přečetly, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Jakékoli ustanovení této Smlouvy lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této Smlouvě.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž obě vyhotovení mají platnost originálu a každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv. Objednatel zašle Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této Smlouvy.
5. Veškeré změny oproti touto Smlouvou sjednanému rozsahu a termínu dokončení Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, budou předmětem vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna Díla, doby plnění a Ceny.
6. Práva a povinnosti Smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravená se řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
8. Zhotovitel je povinen počínat si při realizaci Díla tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Objednatele, jakož i morální a estetické hledisko.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.
11. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít e-mailovou adresu: ethics@suez.com.
12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Brně dne 22.9.2023 V Brně dne 22.9.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** za **Muzea Servis, spol. s r.o.**

XXX Ing. Petr Petkovský, jednatel