# SMLOUVA  O  DÍLO  NA  PROVÁDĚNÍ

# AUTORSKÉHO DOZORU

# č.objednatele: SML/0468/2016/OSM

#### I. Smluvní strany

| OBJEDNATEL | MĚSTO HRANICE |
| --- | --- |
| Se sídlem | Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice |
| Zastoupený | Ing. Radomír Bradáč – vedoucí odboru správy majetku |
| IČO, DIČ | 00301311, CZ 00301311 |

| ZHOTOVITEL | PROJEKTIL spol.s.r.o. |
| --- | --- |
| Se sídlem | Bělotínská 288, 753 01 Hranice |
| Jednající | Ing. Jaroslav Svítek |
| IČO, DIČ | 49610414, CZ 49610414 |
| Bankovní spojení | ČSOB, 263902516/0300 |

#### II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že bude v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele provádět autorský dozor na akci:  „Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1.etapa – 1.část “ v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zhotovené firmou PROJEKTIL spol.s.r.o., Bělotínská 288, 753 01 Hranice, zakázkové číslo 12/1868.

2. Objednatel se zavazuje, že za výkon autorského dozoru zaplatí dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

#### III. Rozsah a obsah předmětu plnění

- Autorský dozor bude vykonáván na vyžádání objednatele.

- U autorského dozoru budou prováděny zejména následující smluvní výkony:

  - účast na odevzdání staveniště zhotoviteli

  - kontrolu dodržení dokumentace, její případné doplnění s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;

  - posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace,  zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů       stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;

  - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;

  - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

  - průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů

  - účast na kontrolních dnech;

  - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části.

  - dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

- Výstupem autorského dozoru budou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích investorovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s projektovou dokumentací.

- V případě chyby v projektové dokumentaci, která si vyžádá výkon autorského dozoru, nebude tato činnost hrazena ze strany objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

1. Místo plnění: k.ú. Hranice,  sídliště Struhlovsko, v rozsahu projektové dokumentace.

2.  Činnost spočívající ve výkonu autorského dozoru bude prováděna v termínu realizace stavby:

zahájení           10.8.2016

ukončení          30.11.2016

3. Prokazatelné a zjistitelné vady projektové dokumentace budou odstraněny do 5 dnů od

prokazatelného upozornění.

#### V. Spolupůsobení a podklady objednatele

- Objednatel se zavazuje, že po dobu vykonávání autorského dozoru poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.

  - Objednatel předá zhotoviteli rozpočet dodavatele před zahájením prací.

  - Objednatel předá zhotoviteli časový harmonogram dodavatele stavby

- Vyžádání    autorského   dozoru   bude   provedeno   objednatelem   s předstihem alespoň     2 pracovních dnů s informací o jaké problematiky se bude jednat, pro zajištění příslušného specialisty.

- Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

- Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

#### VI. Cena předmětu plnění, platební podmínky

- Cena za předmět plnění v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, a je stanovena pevnou hodinovou sazbou.

- Cena za výkon autorského dozoru dle článku III. této smlouvy činí: 380,- Kč bez DPH /1 hodinu výkonu autorského dozoru. V ceně je započítáno jízdné, cestovní náhrady, telefonní hovory aj. Výkon autorského dozoru bude zaznačen ve stavebním deníku nebo soupisem provedené činnosti, který bude odsouhlasen objednatelem na konci měsíce.

  - V ceně nejsou zahrnuty případně návrhy úprav, změn PD pokud nejsou prokazatelnou chybou PD.

  - V ceně nejsou případné vícetisky PD, projednávání případných změn a úprav s úřady, dokumentace skutečného provedení apod.

- Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru se vztahuje k výkonu dozorové činnosti prováděné v termínu ujednaném v článku IV. smlouvy.

- Cena za výkon autorského dozoru ujednaná v této smlouvě bude fakturovaná ke konci kalendářního měsíce, a to ve výši skutečného počtu hodin provedeného autorského dozoru vynásobeného stanovenou hodinovou sazbou.

- Podkladem pro úhradu ceny autorského dozoru budou faktury, vystavené zhotovitelem v průběhu plnění předmětu této smlouvy. Faktury jsou splatné do 21 dnů od jejich doručení objednateli.

#### VII. Změna závazku, ukončení smlouvy

1. V případech kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na straně objednatele nové požadavky, bude tato věc řešena formou písemného dodatku k této smlouvě.

- K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně nejpozději ve lhůtě 14 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou dle článku IV. smlouvy. Smlouva před uplynutím doby zaniká – dohodou smluvních stran nebo výpovědí smlouvy.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoli s tím, že nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět. Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci prvého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli. Smluvní strany sjednávají, že výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně.

- V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat autorský dozor provedený ke dni zrušení,  a to podílem z ujednané ceny dle části VI. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě dle předcházející věty, požádá zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

VIII. Ujednání o smluvních pokutách

- V případě prodlení s termínem plnění ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu splatnosti faktury dle čl. VI. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případné škody, která prodlením objednateli vznikne.

#### IX. Ujednání všeobecná

- Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky opatřenými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, ze kterých každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

- Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a smluvní strany souhlasí  s případným zveřejněním smlouvy.

- Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetli, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez výhrad s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hranicích dne …………………………

..........................................                                                      ................................................

Ing. Jaroslav Svítek                                                                Ing. Radomír Bradáč

jednatel                                                                    vedoucí odboru správy majetku