Smlouva o dílo

č. OVZ/VZZR/2023/026

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

kontaktní osoba: Ing. Petr Kvaš, Městská policie Pardubice

tel.: xxx xxx xxx

e-mail: xxx@xxx.cz

IČO: 00274046		DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Pardubice

číslo účtu: 		xxxxxx/xxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	TELMO a.s.

Se sídlem:          Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

Zastoupen:	Davidem Valachem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních:    Davidem Valachem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba: Ondřej Bohůn, vedoucí výroba

tel.: xxx xxx xxx

e-mail : xxx@xxx.cz

IČO: 47307781	DIČ: CZ47307781

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B20073

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:  xxxxxx/xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) pro:

Městský kamerový systém – Letní stadion

- čl. I

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní dodávka, instalace a zajištění provozuschopnosti zcela nové části Městského kamerového systému (dále jen „MKS“) pro Letní stadion v Pardubicích (dále jen „Letní stadion“) včetně záručního a pozáručního servisu kamerového systému (dále jen „předmět plnění“).

- Požadavkem zadavatele je realizace předmětu plnění ve 2 etapách. Základní - 1. etapa - bude zahájena na základě výzvy objednatele zhotoviteli a bude realizována jako dílčí plnění předmětu plnění do finanční výše vyhrazené zadavatelem pro 1. etapu realizace předmětu plnění, která bude realizována jeden celek a bude tak dokončena a protokolárně předána objednateli.

- Druhá etapa realizace předmětu plnění bude realizována na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení realizace 2. etapy předmětu plnění s tím, že tato výzva bude uskutečněna ze strany objednatele nejpozději do 31.12. 2026, neboť je vázána na přidělení finančních prostředků.

- Předmět plnění bude realizován v souladu s touto smlouvou a bude dodán podle návrhu uvedeného v projektové dokumentaci „„REVITALIZACE LETNÍHO STADIONU – PARDUBICE – Slaboproudé elektroinstalace, kamerový systém“ vypracované v 07/23 společností AVALON s.r.o., se sídlem Rokycanova 279/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 63978865.

- Stávající městský kamerový systém v Pardubicích je budován na platformě od výrobce Geutebrück. Objednatel při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy připouští i použití rovnocenných řešení zhotovitelem. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy takovým způsobem, aby byla zhotovitelem zajištěna provozuschopnost a kompatibilita s již provozovaným (stávajícím) Městským kamerovým systémem v Pardubicích.

- Předmětem plnění je nová část MSK, která je koncipována jako plně digitální, zachycující obraz pomocí IP kamer. Záznam kamer bude prováděn na novém NVR záznamovém zařízení, které bude integrováno do MKS.

- Celkový počet kamer v nově budované části MKS je projektován na 24 kamer s tím, že na Letním stadionu bylo součástí dodávky společnosti PORR a.s. (zhotovitel stavby Letního stadionu) dodání kamerového systému nezbytného pro certifikaci stadionu v dle standardů Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Na stadionu je instalován kamerový systém určený pro sledování hlediště a vstupních koridorů. Součástí dodávky nebylo dodání kamer pro sledování veřejných prostranství v okolí stadionu, parkovišť hřiště s umělou trávou, neboť toto nebylo podmínkou získání certifikace stadionu. V rámci realizace stavby Letního stadionu jsou však již zhotoveny přípravy pro napájení a konektivitu nového kamerového systému.

- Součástí veřejné zakázky je dodávka NVR záznamového zařízení pro 24 kamer umístěných v racku technologické místnosti Letního stadionu. Napájení a konektivita kamer bude zajištěna z nově položených sítí. Konektivita celého kamerového systému bude zajištěna propojením do sousedního objektu zimního stadionu „Enteria Aréna“ chráničkou, která byla vybudována v rámci stavby Letního stadionu.

- 7. Vzhledem ke zvolenému páteřním přenosovému systému – optická síť společnosti EDERA Group a.s. – je nezbytnou investicí připojení ke stávající optické síti datového připojení. Z tohoto důvodu je součástí předmětu plnění povinná poddodávka dodavatele společnosti EDERA Group a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27461254, která zajistí konektivitu kamerových bodů. Další nezbytnou součástí předmětu plnění je plná integrace do stávajícího kamerového systému. Z tohoto důvodu je součástí předmětu plnění povinná poddodávka dodavatele stávajícího MKS - společnosti TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 47307781, která zajistí nezbytné práce na stávajícím MKS.

- Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení a zpracování uživatelského manuálu, vše v českém jazyce.

- Realizační projektová dokumentace (jedná se o dokumentaci doplňující stávající projektovou dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace, a to v aspektech týkajících se zhotovitelem navrženého individuálního řešení kamerového systému) bude odsouhlasena zástupcem objednatele a dokumentace skutečného provedení musí být odsouhlasena pověřenou osobou objednatele, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od předložení příslušné dokumentace zhotovitelem objednateli, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak. Uživatelský manuál bude obsahovat návody pro obsluhu a servisní zásahy, které jsou přístupné technickému personálu na pracovišti. Projekty i manuál bude předán objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních.

- Předmětem plnění dle této smlouvy je též záruční a pozáruční servis kamerového systému.

Objednatel požaduje na předmět plnění, resp. na každou jeho dílčí zrealizovanou část (etapu) záruku min. v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet po provedeném zkušebním provozu od okamžiku podpisu předávacího protokolu. Během trvání záruční lhůty musí zhotovitel poskytovat objednateli bezplatný záruční servis včetně dodání potřebných náhradních dílů, s výjimkou případů, kdy bylo poškození předmětu plnění prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou zaměstnanci objednatele nebo vyšší mocí. Záruka musí též zahrnovat provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí. Objednatel požaduje nástup k záruční opravě nejpozději do 24 hodin od prokazatelného oznámení poruchy (např. elektronickou poštou, datovou zprávou) a uvedení zařízení do provozu nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy objednatelem. Cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši zhotovitel.

- U pozáručního servisu objednatel požaduje, aby byl řešen paušální roční částkou, která bude objednatelem hrazena po uplynutí záruční doby do 10 let ode dne protokolárního převzetí dílčích etap kamerového systému do provozu. V rámci poskytování této služby bude ze strany zhotovitele řešeno především provádění preventivních prohlídek nezbytných pro zajištění funkčnosti celého systému, předepsaných kontrol a revizí.

Objednatel též požaduje, aby zhotovitel po dobu trvání závazku k provádění pozáručního servisu zajistil opravy kamerového systému v případech, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. Nástup k takové pozáruční opravě musí proběhnout nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení poruchy (např. elektronickou poštou, dopisem) a uvedení zařízení do provozu musí proběhnout nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy objednatelem. Tato služba je řešena nad rámec stanoveného ročního paušálu pozáručního servisu a v rámci této zakázky bude oceněna částkou odpovídající standardnímu servisnímu výjezdu, která je součástí smlouvy v čl. III této smlouvy.

- Zhotovitel se dále zavazuje k zajištění:

- zpracování realizační projektové dokumentace respektující řešení městského kamerového systému při zachování alespoň minimálních standardů dle výše uvedené projektové dokumentace včetně výkazu výměr;

- připojení do optické sítě, naprogramování a nastavení systému, integraci nové části MKS do městského kamerového systému;

- případná opatření k provedení výkopových prací a dopravně informačních opatření;

- zajištění bezpečnosti práce;

- zhotovení dokumentace skutečného provedení kamerového systému v listinné podobě (2 ks) a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 2 kusů;

- zajištění všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádné instalaci předmětu plnění dle této smlouvy;

- účasti na pravidelných kontrolních dnech v průběhu realizace předmětu plnění;

- veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;

- likvidace, odvozu a uložení vybouraných hmot, suti a vzniklých odpadů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

- uvedení všech povrchů dotčených instalací předmětu plnění do původního stavu;

- dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních a technických předpisů platných v době provádění instalace kamerového systému, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů;

- technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a jiných dokladů, pokud jsou právními předpisy vyžadovány;

- vedení montážního deníku;

- zhotovení uživatelského manuálu v českém jazyce, který bude obsahovat návody pro obsluhu a servisní zásahy přípustné technickému personálu na pracovišti (nejméně ve dvou vyhotoveních).

- Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.

- Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

- čl. II

- TERMín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění v termínech:

Dodávka a instalace kamerového systému:

Dílčí část předmětu plnění –1. etapa realizace předmětu plnění:

Zahájení 1. etapy plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání místa plnění zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení 1. etapy předmětu plnění po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Zhotovitel je povinen nejdříve zahájit práce na přípravě realizační projektové dokumentace (tj. na doplnění stávající projektové dokumentace o individuální řešení kamerového systému zhotovitele při zachování požadavků objednatele) a následně po schválení realizační projektové dokumentace ze strany objednatele realizovat instalaci a montáž MKS Letní stadion v souladu s realizační projektovou dokumentací schválenou objednatelem.

Termín dokončení realizace 1. etapy předmětu plnění včetně jeho řádného předání:

do 3 měsíců ode dne předání místa plnění

Dílčí část předmětu plnění – 2. etapa realizace předmětu plnění:

- Zahájení 2. etapy plnění: na základě výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení realizace 2. etapy předmětu plnění,  tato výzva bude uskutečněna zadavatelem nejpozději do 31.12.2026.

Termín dokončení realizace 2. etapy předmětu plnění včetně jeho řádného předání:

do 3 měsíců ode dne předání místa plnění pro 2. etapu realizaci předmětu plnění

Pozáruční servis

Po uplynutí záruční doby dle článku XIII. této smlouvy, bude po dobu 10 let ode dne, kdy došlo k převzetí realizované části (etapy) kamerového systému objednatelem, zhotovitel poskytovat též objednateli pozáruční servis, přičemž předmětem tohoto servisu bude především provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí včetně odstraňování zjištěných závad.

- Místem plnění předmětu smlouvy: areál Letního stadionu, nacházející se v ul. U Stadionu v Pardubicích.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění předmětu plnění na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení předmětu plnění. Doba a důvody přerušení provádění předmětu plnění budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do montážního deníku vedeného dle čl. VII. v ten den, kdy dojde k přerušení provádění předmětu plnění zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení předmětu plnění se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění předmětu plnění z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění předmětu plnění bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění předmětu plnění do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v dodání předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je oprávněn po předchozím písemném souhlasu objednatele provést předmět plnění i před sjednaným termínem plnění, pokud to postup a koordinace prováděných prací v místě plnění dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a předmět plnění dodaný ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

- čl. III

- cena za PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení předmětu plnění je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré dodávky, práce, činnosti a náklady související s realizací:

- Dodávka a instalace kamerového systému

Celková cena bez DPH							     3 446 001,34Kč

DPH 21%  								                      723 660,28	Kč

Celková cena vč. DPH							     4 169 661,62	Kč

Cena je určena oceněným položkovým rozpočtem s výkazem výměr- viz příloha č. 1 této smlouvy.

- Roční paušál za pozáruční servis kamerového systému

Celková cena bez DPH							            60 000,--Kč

DPH 21%									            12 600,--	Kč

Celková cena včetně DPH							            72 600,--	Kč

- Cena standardního servisního zásahu - pozáruční výjezd zhotovitele k opravě kamerového systému, který zahrnuje veškeré náklady zhotovitele kromě k opravě skutečně spotřebovaného materiálu.

Cena celkem bez DPH								8 000,--	Kč

DPH 21%										1 680,--	Kč

Cena celkem včetně DPH								9 680,--	Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE (A+B+C)

Dodávka a instalace kamerového systému celkem bez DPH			     3 446 001,34	Kč

Pozáruční servis v období do 10 let dle podmínek v čl. XIV Smlouvy - bez DPH     600 000,--Kč

Cena standardního servisního zásahu					             8 000,--	Kč

Cena celkem bez DPH							     4 054 001,34	Kč

DPH 21%									        851 340,--Kč

Celková cena včetně DPH							     4 905 341,62Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět plnění může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje předmět plnění pomocí menšího množství dodávek a prací, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;

b) skrytých překážek místa, kde má být předmět plnění provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být předmět plnění proveden se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění proveden nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením předmětu plnění  a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění  proveden.

- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s realizací plnění dle této smlouvy. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění smlouvy do ceny (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu plnění dle této smlouvy je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu předmětu plnění spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí předmětu plnění, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku k této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu předmětu plnění. .

5.  Zadávání případných změn bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu plnění musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena odpovědnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

- Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části (etapy), nezahájení realizace předmětu plnění nebo jeho dílčí části (etapy) zhotovitelem v termínech stanovených v čl. II této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění nebo jeho dílčí části (etapy) z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

- čl. IV

- platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Pro fakturování a placení se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny části předmětu plnění 
dle čl. III. písm. A) této smlouvy, tj. za dodávku a instalaci kamerového systému, bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění na základě skutečně provedených prací a dodávek a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání předmětu plnění dle čl. XII. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny za každou zrealizovanou dílčí část (etapu) předmětu plnění. Zbývajících 10% za každou zrealizovanou dílčí část (etapu) předmětu plnění zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončené dílčí části předmětu plnění bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Pro fakturování a placení se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění 
dle čl. III. písm. B) této smlouvy, tj. za provádění pozáručního servisu dle podmínek uvedených v této smlouvě, bude realizována paušální částkou pro každou dílčí část (etapu) předmětu plnění. Paušální částka uvedené v článku III. odst. 1 této smlouvy bude rozdělena tak, aby odpovídala rozsahu každé zrealizované a protokolárně předané dílčí části (etapě) kamerového systému, maximálně však v souhrnné výši uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy a dle podmínek fakturace uvedených v tomto článku, vyjma ujednání týkající se pozastávky.

- Pro fakturování a placení se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění 
dle čl. III. písm. C) této smlouvy, tj. za pozáruční výjezd k opravě kamerového systému, bude realizována tak, že objednatel zhotoviteli uhradí částku ve výši uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele kromě k opravě skutečně spotřebovaného materiálu. Částka za opravu bude fakturována vždy nejdříve po uplynutí 7 dnů od řádného odstranění oznámené vady. Další platební podmínky se přiměřeně řídí ujednáními obsaženými v tomto článku smlouvy, nikoliv však ujednáním týkajícím se pozastávky.

- Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek na 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

- Fakturované částky budou hrazeny bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, nebo na účet zhotovitelem dodatečně písemně oznámený objednateli,

- Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Veškerá peněžitá plnění musí být rozdělena dle sazby DPH.

- Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem, a to dle jednotlivých položek rozpočtu, jakož i vyjádření oprávněné osoby objednatele, že vše fakturované bylo dodáno řádně, včas a bez vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě, příslušné přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či položky rozpočtu, které nebyly odsouhlaseny objednatelem) nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat). V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli prokazatelně doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

- Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele na adresu: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: xxx@xxx.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

- Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

čl. V

bezpečnostní opatření při instalaci předmětu plnění

- Zhotovitel se zavazuje zejména při instalaci předmětu plnění dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění smlouvy dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- čl. VI

- součinnost objedNatele

- Objednatel se zavazuje v průběhu plnění této smlouvy poskytnout zhotoviteli ke všem jeho závazkům plynoucím z této smlouvy vyžadujícím spolupůsobení objednatele řádnou a včasnou součinnost.

- Objednatel předá místo plnění zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění sepíší obě smluvní strany protokol.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh předmětu plnění. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící realizaci předmětu plnění dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění prací upřesnit obsah a způsob provedení předmětu plnění.

- Objednatel k přejímacímu řízení předmětu plnění může přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

- čl. VII

- montážní deník

- 1. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník (dále „deník“). Deník bude uložen u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění předmětu této smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění termínu, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění instalace kamerového systému objednatelem, dále záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob (poddodavatelů). Do deníku musí být zapisováno čitelně tak, aby nedocházelo k poškozování předešlých zápisů, nebo těch stran, jež jsou určeny k budoucímu zápisu.

2.  Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

3.  Vedení deníku končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí kamerového systému.

- čl. VIII

- technický dozor

- Objednatel je oprávněn při instalaci kamerového systému provádět technický dozor. Odpovědná osoba zhotovitele je povinna předložit technickému dozoru objednatele denní záznam v deníku nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3 pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v termínu předání jednotlivých částí kamerového systému.

- Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovými dokumentacemi, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.

- Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit dodávky a instalační práce v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost jeho pracovníků nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno dodávky a instalační práce přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro dokončení jednotlivých částí kamerového systému. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením dodávek a instalačních prací.

- Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele zabezpečit nezbytnou účast svých pracovníků při provádění technického dozoru.

- čl. IX

- kontrola při provádění instalačních prací

- Objednatel je oprávněn sám, nebo prostřednictvím oprávněných osob (např. technického dozoru objednatele) kontrolovat plnění této smlouvy ze strany zhotovitele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel ve stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a dále postupoval řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Kontrolní dny budou konány minimálně 1 x týdně ve sjednaném termínu. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a případně na žádost objednatele zajistit účast užitých třetích osob (poddodavatelů).

- Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných instalačních pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu (jakost) plnění dle této smlouvy a přizvat k nim objednatele minimálně 3 dny předem.

- Zhotovitel se zavazuje minimálně 5 dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole prací, zhotovitel může pokračovat v dalším plnění předmětu smlouvy a příslušné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- Smluvní strany jsou si vědomy, že jednotlivé kontroly ze strany objednatele nezbavují zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné předání jednotlivých částí (etap) kamerového systému.

- čl. X

- věci určené k realizaci předmětu smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny věci potřebné k sestavení funkčního městského kamerového systému v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci.  Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí dopravu a skladování strojů a nástrojů potřebných k realizaci závazků vyplývajících ze smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje opatřit k realizaci smlouvy pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti kamerového systému byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná chemická, biologická, mechanická pevnost nebo stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

- Objednatel umožní zahájit dodávky a instalační práce nejdříve po odsouhlasení realizační projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, o čemž bude sepsán protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

- Veškeré základní energie a média potřebná pro realizaci předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.

- V průběhu realizace předmětu smlouvy bude zhotovitel udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. Zhotovitel je povinen při realizaci plnění dle této smlouvy postupovat tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob.

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad uvést dotčené objekty a jejich okolí do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl, nevyužitý materiál apod.

- čl. XI

- vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

- Objednatel se stává vlastníkem dodaných věcí okamžikem, kdy dojde k protokolárnímu převzetí dílčí části (etapy) kamerového systému. Budou-li dodané věci bez vad, přechází tímto okamžikem na objednatele nebezpečí škody na dodaných věcech; jinak až do doby odstranění vad a řádného předání předmětu plnění nese nebezpečí škody na věcech plně zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu realizace předmětu smlouvy řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (poddodavateli), a to do minimální výše 5.000.000,- Kč.

- V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemné poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.

- čl. XII

- provedení kamerového systému a jeho převzetí

- Závazek realizovat předmět plnění dle čl. I této smlouvy je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků, včetně řádného dokončení instalace, všech prací a dodávek v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním fungujícího nové části MKS objednateli, které bude plně provozuschopné a kompatibilní se stávajícím Městským kamerovým systémem v Pardubicích.

- Předání dílčích etap předmětu plnění zhotovitelem objednateli je možné až po uplynutí sjednané zkušebního provozu nové dílčí části MKS. Předávaná dílčí část (etapa) předmětu plnění se považuje za dokončenou bez výskytu vad a až po uplynutí zkušebního provozu v délce 4 kalendářních týdnů. Objednatel je povinen řádně dokončenou dílčí část (etapu) předmětu plnění převzít, je-li bez vad a nedodělků. Má-li předávaná dílčí část (etapu) předmětu plnění vady nebo nedodělky, není řádně dokončeno, a objednatel je oprávněn takovou část nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním dílčí části (etapy) předmětu plnění. Dílčí část (etapu) předmětu plnění se považuje za dokončenou až poté, co budou dokončeny veškeré dodávky předmětu plnění pro danou část (etapu)  bez vad a nedodělků a s tím spojené instalační práce, a dojde k předání dílčí části předmětu plnění.

- Podmínkou dokončení dílčí části předmětu plnění je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných obecně závaznými právními předpisy a technickými normami (ČSN). O všech provedených zkouškách a revizích vyhotoví zhotovitel zápis, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu o předání a převzetí dílčí části předmětu plnění. Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek zajišťuje zhotovitel výhradně na své náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. Písemné pozvání k účasti na zkouškách je zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 3 dny předem.

- O předání a převzetí dílčí části (etapy) předmětu plnění bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

- popis předmětu plnění ;

- soupis předaných dokladů;

- soupis vad, pokud je předávaná část kamerového systému vykazuje;

- způsob odstranění případných vad;

- lhůta k odstranění případných vad;

- datum vyhotovení;

- podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.

- Zhotovitel je vždy povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k užívání nové části MKS v okamžiku jejího převzetí objednatelem, a to včetně všech dokumentů zpracovaných zhotovitelem ve smyslu činností uvedených v čl. I. odst. 12 této smlouvy.

- Objednatel má právo převzetí nové dílčí části MKS odmítnout, jestliže vykazuje vady, nedodělky nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu realizace předmětu smlouvy; objednatel není povinen převzít novou dílčí část MKS i tehdy, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby nová dílčí část MKS sloužila svému účelu. Převzetím dílčí části kamerového systému s vadami není dotčeno ustanovení smlouvy o smluvní pokutě.

- Až do okamžiku odstranění poslední vady se nová dílčí část MKS dle této smlouvy nepovažuje za řádně dokončenou.

- Pokud zhotovitel neuzná některou z vad vytknutou objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu, byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady zhotovitel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.

- Nedokončí-li zhotovitel dílčí část (etapu) předmětu plnění dle této smlouvy řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn tuto novou dílčí část MKS dokončit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ předání nové části MKS Objednateli, vykazuje-li předaná část vady, jež zhotovitel v přiměřené lhůtě po jejich vytčení neodstranil.

- čl. XIII

- záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost nové dílčí části MKS jako celku s tím, že po dobu záruční doby bude vše způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí dílčí části (etapy) předmětu plnění objednatelem a končí uplynutím 24 měsíců od řádného předání dílčí části (etapy) předmětu plnění, není-li dohodnuto jinak. Je-li výrobcem komponent nové části MKS poskytnuta doba delší, platí tato delší doba.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat novou dílčí část MKS nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

- Jestliže zhotovitel zjistí během záruční doby, že nová dílčí část MKS nebo jeho část vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí písemným oznámením vad (dále „reklamace“) zhotovitele o zjištěných vadách. Za dostatečné se považuje i oznámení pouze elektronickou poštou.

- V reklamaci je objednatel povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči zhotoviteli uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou lhůtu k odstranění vady zhotovitelem považuje lhůta 24 hodin od okamžiku uznání příslušné reklamace, leda by se smluvní strany dohodly na jiné lhůtě.

- Zhotovitel se zavazuje do 24 hodin po doručení příslušné reklamace, potvrdit její přijetí a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.

- Neodstraní-li zhotovitel vadu kamerového systému ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu plnění (atesty, certifikáty, záruční listy apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

- čl. XIV

- Záruční a Pozáruční servis

- Zhotovitel se zavazuje, že během záruční doby bude objednateli poskytovat bezplatný záruční servis převzaté části kamerového systému dle této smlouvy, přičemž předmětem tohoto servisu bude především provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí včetně odstraňování zjištěných závad.

- Zhotovitel se dále zavazuje, že po uplynutí záruční doby dle článku XIII této smlouvy, bude po dobu 10 let ode dne, kdy došlo k převzetí realizované dílčí části (etapy) kamerového systému objednatelem, poskytovat též objednateli pozáruční servis, přičemž předmětem tohoto servisu bude především provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí včetně odstraňování zjištěných závad.

- Za provádění pozáručního servisu se objednatel zavazuje zhotoviteli v období dle předchozího odstavce zaplatit paušální roční částky, které budou z ceny uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy odpovídat provedenému rozsahu každé zrealizované a protokolárně předané dílčí části (etapě) kamerového systému,  souhrnně však do maximální výše uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.

- V období pozáručního servisu se zhotovitel také zavazuje k provádění případných oprav kamerového systému, kdy tyto budou probíhat na základě oznámení učiněného ze strany objednatele bezprostředně po zjištění příslušné vady. Objednatel je v rámci oznámení povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev. Zhotovitel se zavazuje převzetí oznámení o vadě potvrdit a provést předběžnou kalkulaci nákladů na opravou spotřebovaný materiál, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku oznámení vady. Příslušnou opravu kamerového systému zhotovitel provede do 24 hodin od okamžiku, kdy objednatel zhotoviteli oznámí, že s kalkulací ceny opravy souhlasí.

- Objednatel za pozáruční výjezd k opravě kamerového systému zhotoviteli zaplatí částku ve výši uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele kromě k opravě skutečně spotřebovaného materiálu. Částka za opravu bude fakturována vždy nejdříve po uplynutí 7 dnů od řádného odstranění oznámené vady. Další platební podmínky se přiměřeně řídí ujednáními obsaženými v čl. IV této smlouvy, nikoliv však ujednáním týkajícím se pozastávky.

- Vyjma částky uvedené v odst.  3. a 5. tohoto článku a ceny za spotřebovaný materiál použitý k opravě v rámci pozáručního servisu, není objednatel povinen hradit za pozáruční servis a s tím spojená plnění žádnou další úplatu.

- čl. XV

- okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc)

- Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Za okolnosti vylučující odpovědnost se zejména považují války, invaze, občanské války, povstání a občanské nepokoje, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, generální stávky.

- Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

- Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

- Smluvní strana, na jejíž straně nastaly okolnosti vylučující odpovědnost je ve lhůtě bez zbytečného odkladu povinna písemně oznámit druhé straně, že tyto okolnosti nastaly, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění předmětu plnění  bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- čl. XVI

- zajištění závazků

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním kamerového systému, a to ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení,

- za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady části kamerového systému v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 5.000,--Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení,

- za nesplnění závazku udržovat čistotu a pořádek v místě plnění ve smyslu čl. X. odst. 5 smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každé porušení tohoto závazku a za každý započatý den, v němž k tomuto porušení dochází,

- za nesprávné vedení montážního deníku (rozpor s čl. VII této smlouvy), za neposkytnutí součinnosti při technickém dozoru (rozpor s čl. VIII této smlouvy) nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole ze strany objednatele (rozpor s čl. IX této smlouvy), a to ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností zhotovitelem.

2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

3. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli poté, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30. dne po prokazatelném doručení faktury povinné smluvní straně.

- čl. XVII.

- odstoupení od smlouvy

- Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno.

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

- podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

- Zhotovitel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a na porušení byl upozorněn;

c) neprovádí-li zhotovitel předmět plnění řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 10 dnů.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel je opožděn o více jak patnáct dnů s plněním (tj. nesplnil svou povinnost řádně a včas předat předmět plnění) a dále s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy o více jak patnáct dnů.

- Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na případné předání rozpracované části kamerového systému se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.

- Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:

- Zhotovitel provede finanční ocenění dodaných komponentů a provedených instalačních prací formou rozpočtu a zpracuje konečnou fakturu případné rozpracované části kamerového systému; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle předpisů a postupů při řešení bezdůvodného obohacení.

- Zhotovitel si odveze veškeré nenainstalované komponenty a nevyužitý materiál, jejž vlastní, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel případně vyzve objednatele k převzetí rozpracované části kamerového systému a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení.

d) 	 Společně s rozpracovanou částí kamerového systému předá zhotovitel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy.

7. Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním dodávky obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

6.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele, a tím pádem nutnosti dokončení předmětu plnění jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení předmětu plnění.

7. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy vznikly.

- čl. XVIII

- závěrečná ujednání

- Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Schváleno usnesením Rady města Pardubice č. . R/1893/2023 ze dne 6.9.2023.

Příloha č. 1 : Cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet s výkazem výměr)

Příloha č. 2 : Seznam poddodavatelů

V Pardubicích dne	V Praze dne

Jménem objednatele						Jménem zhotovitele

_____________________	_____________________

Bc. Jan Nadrchal	           David Valach

primátor						         předseda představenstva