**SMLOUVA O DÍLO**

**(**dále jen „Smlouva)

**Č 1/09/2023 za zhotovitele**

**č S40/00353639/2023. za objednatele**

**uzavřená dle § 2586 až § 2635 Občanského zákoníku 89/2012 Sb.**

**v platném znění**

**Článek I**

# SMLUVNÍ STRANY

**1. OBJEDNATEL: Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace**

se sídlem: Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 00353639

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Zastoupený:

**Mgr. Kateřina Jeníčková,** ředitelka

**2. ZHOTOVITEL:**Název: CENTR PCO, s.r.o.

Sídlo: Šmilovského 219, Mladá Boleslav

IČO: 25090810 DIČ: CZ25090810

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

Vladimír Milda, ředitel společnosti

**Článek II**

**Základní údaje o díle**

Název díla: Instalace systému automatické detekce požáru v Muzeu Podbezdězí, dle projektové dokumentace zhotovené REMI, Markova 315, 511 01 Turnov, IČO: 64239900, zod. projektant Miloš Rejman v srpnu 2023.

**Článek III**

**Předmět smlouvy**

Předmětem této Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v článku 3 této Smlouvy a závazek objednatele je řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

Dílem se rozumí **Instalace systému autonomní detekce požáru v Muzeu Podbezdězí** dle cenové nabídky ze dne 28.9.2023

**Článek IV**

**Termín plnění**

Termín zahájení: podpisem této Smlouvy o dílo.

Termín dokončení díla: 10. 12. 2023

**Článek V**

**Cena díla**

Cena díla činí částku 137031 bez DPH; 165807,50 včetně DPH. Cena díla může být překročena pouze za těchto podmínek:

a) objeví-li se při provádění díla potřeba takových prací, činností a dodávek do rozpisu prací nezahrnutých, které ani při uzavírání smlouvy nemohly být předvídány. Potřebu provádění těchto víceprací a jejich vyčíslení je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu

b) v případě dodatečných požadavků objednatele na provedení činností, prací a dodávek, které nejsou součástí cenové nabídky. Práce a činnosti uvedené pod body a), b) budou řešeny formou dodatku k této Smlouvě o dílo a budou oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen prací, platných v době realizace těchto prací, případně individuálních kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.

**Článek VI**

**Platební a fakturační podmínky**

Úhrada ceny díla bude provedena formou fakturace dle skutečně provedených prací. Podkladem pro placení je faktura vystavená zhotovitelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

**Článek VII**

**Způsob provádění díla**

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

**Článek VIII**

**Dodací podmínky**

Do prostor realizace díla může vstupovat v souvislosti s prováděním činností, které jsou předmětem této Smlouvy o dílo, pouze zhotovitel.

Objednatel specifikuje zhotoviteli předmět realizace zakázky.

Zhotovitel dnem předání předmětu zakázky přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví, čistoty a pořádku na pracovišti.

Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru po dobu trvání realizace zakázky a po dobu potřebnou pro případné vyklizení tohoto prostoru.

Za všechny škody, které vzniknou z prokázané viny zhotovitele v průběhu realizace zakázky objednateli nebo třetím osobám, odpovídá zhotovitel.

Kontaktní osoba pro realizací díla v místě plnění: Jitka Kotková, email.: [xxx](mailto:jitkakotkova@muzeummb.cz), tel.: xxx

**Článek IX**

**Smluvní pokuty**

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z hodnoty nedokončeného díla při prodlení s placením faktur zaplatí objednatel pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z dlužné částky.

**Článek X**

**Odstoupení od smlouvy**

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje nesplnění finančních závazků a neposkytnutí záruky, že své finanční závazky splní ve sjednaném náhradním termínu.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje, jestliže zhotovitel bude v prodlení s plněním díla déle než 20 dní, v případě neodstranění objednatelem zjištěných a označených vad.

Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje dílčí konečnou fakturu zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak zhotovitel vyzve k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení po předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy a strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy

**Článek XI.**

**Závěrečná ustanovení**

Zhotovitel nese zodpovědnost za škody vzniklé svou činností po celou dobu realizace zakázky a za škody způsobené zhotovitelem na majetku třetí osoby, a to do doby předání díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění za škody způsobené svou činností.

Práva a povinnosti této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce objednatele nebo zhotovitele.

V ostatním touto smlouvou neupraveném se vztahy řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami.

Zhotovitel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje objednateli souhlas se shromažďováním, zpracováním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel, o skutečnosti uveřejnění informuje zhotovitele.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Mladé Boleslavi dne: V Mladé Boleslavi dne

…………………………………………….. ……………………………………………………

Mgr. Kateřina Jeníčková, Vladimír Milda, ředitel společnosti

Ředitelka Muzea Mladoboleslavska, p.o. podpis oprávněné osoby