Čj.: NG/1358/2023

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo čj. NG/769/2023

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem:		Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

IČ:			00023281

DIČ: 			CZ00023281

zastoupená:		Alicja Barbara Knast, generální ředitelka

bankovní spojení:	XXX

č. účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

VETAMBER s.r.o.

## se sídlem: 				Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

zastoupena: 				Tomáš Veber, jednatel

###### IČ: 					26447541

###### DIČ: 					CZ26447541

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 82861

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění

Článek I.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2023 smlouvu o dílo čj. NG/769/2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „Petr Brandl: Příběh bohéma“, která se bude konat od 20. 10. 2023 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1. Bližší specifikace plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla vč. výkazu výměr a v příloze č. 2 této smlouvy – projektová dokumentace (dále jen jako „smlouva“).

  - Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.

  - Cena za nově požadované práce činí 484 950 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila z částky 1 956 343 Kč bez DPH na částku 2 441 293 Kč bez DPH.

  - Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“), kdy dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž se jedná o práce nezbytné pro zdárné konání výstavy. Z důvodů interoperability a potřeby slučitelnosti s původními dodávkami, z časového hlediska a rizika výrazného zvýšení nákladů není možná změna v osobě dodavatele.

  - S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:

„IV.

Cena díla

- Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou celkovou cenu ve výši 2 441 293,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“

Článek II.

Závěrečná ujednání

2.1 	Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 	Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy smluvních stran.

2.3 	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.

2.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel						Zhotovitel

Za Národní galerii v Praze				Za VETAMBER s.r.o.

V Praze dne ____________				V Praze dne _______

_____________________				_________________________

Alicja Barbara Knast					Tomáš Veber

generální ředitelka					                  jednatel