Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 005/OPI/2023 Hradec Králové - rekonstrukce chlazení uzavřené dne 
13. 3. 2023 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) mezi:

## 1.	Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q
zřízenou zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; není zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)

a

- DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

kterou zastupují: Petr Kysučan, místopředseda představenstva a

Jiří Poláček, člen představenstva

IČO: 04501624; DIČ: CZ04501624

datová schránka:	 xwaaqsv

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

I.

- Na základě výsledku Objednatelem zrealizovaného zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2200330 a názvem „Hradec Králové – rekonstrukce chlazení“ uzavřely Smluvní strany mezi sebou dne 13. 3. 2023 Smlouvu o dílo 
č. 005/OPI/2023. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací pak Smluvní strany následně uzavřely dne 28. 6. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

- Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla přistoupily Smluvní strany po vzájemném projednání, v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s poukazem na ujednání obsažené v Článku XV. odst. 4 Smlouvy, k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

II.

Smluvní strany se dohodly jednak na rozšíření Smlouvou sjednaných činností blíže specifikovaných v její Příloze č. 1 a v příloze č. 1 k jejímu Dodatku č. 1, a to o další práce (vícepráce) uvedené v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 o celkové ceně 76 435 Kč bez DPH, a dále pak na prodloužení termínu splnění díla. V návaznosti na výše uvedené se Smlouva mění následovně:

- v Článku II. odst. 2. bodu 2.2 Smlouvy se ruší stávající termín dokončení díla, jeho předání Objednateli včetně dokladové části, tj. text: „do 90 dnů od převzetí montážního pracoviště“, 
a nahrazuje se textem: „do 6. 10. 2023“.

- v Článku III. odst. 1. Smlouvy se ruší stávající cena plnění ve výši 2 347 720 Kč bez DPH a nahrazuje se novou částkou ve výši 2 424 155 Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet čtyři tisíce jedno sto padesát pět korun českých).

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho nedílnou součástí je příloha č. 1 k Dodatku č. 2 – kopie Cenové nabídky – výměna čerpadla.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ujednání včetně přílohy č. 1 stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepíše Dodatek uznávaným elektronickým podpisem v souladu s § 6 ZSVD; Objednatel Dodatek podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne: …………………....				V Praze dne: …..……….

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				DCI Czech a.s.

České republiky

______________________________			__________________________

Ing. Zdeněk Kabátek						Petr Kysučan

ředitel	     					místopředseda představenstva

___________________________

Jiří Poláček

člen představenstva