Paměť krajiny, s.r.o.

Všetičkova 615/5

602 00 Brno

IČ: 29306922, DIČ: CZ29306922

Dodavatel je plátcem DPH

odesílatel xxx

e-mail xxx

datum 25. 9. 2023

počet stran **2** **+ příloha**

# Objednávka

**Následná péče: Výsadba stromů - Bílany aleje**

Na základě Vámi elektronicky zaslané cenové nabídky ze dne 20. 9. 2023 objednáváme u Vás provedení odborné následné péče výsadby aleje v Bílanech.

**Rozsah prací** provedení odborné následné péče o výsadbu stromů na parcele č. 1401 v katastrálním území Bílany. Rozsah prací dle přiložené cenové nabídky - vyžínání kolem stromů 2x/rok, zálivka dle potřeby (minimálně 3x/rok), kontrola a výměna kotvení, náhrada uhynulých kusů. Práce budou fotograficky zdokumentovány a provedeny s úklidem a likvidací vzniklého odpadu.

**Cena dle cenové nabídky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Množství** | **Cena za MJ** | **Celková cena** | **DPH 21%** | **Celková cena s DPH** |
| Následná péče o výsadbu stromů – 1.rok | 33 ks | 600,00 Kč | 19 800,00 Kč | 4 158,00 Kč | 23 958,00 Kč |
| Následná péče o výsadbu stromů – 2.rok | 33 ks | 600,00 Kč | 19 800,00 Kč | 4 158,00 Kč | 23 958,00 Kč |
| Následná péče o výsadbu stromů – 3.rok | 33 ks | 600,00 Kč | 19 800,00 Kč | 4 158,00 Kč | 23 958,00 Kč |
| Následná péče o výsadbu stromů – 4.rok | 33 ks | 600,00 Kč | 19 800,00 Kč | 4 158,00 Kč | 23 958,00 Kč |
| Následná péče o výsadbu stromů – 5.rok | 33 ks | 600,00 Kč | 19 800,00 Kč | 4 158,00 Kč | 23 958,00 Kč |

**Celková nabídková cena s DPH je 119 790,00 Kč.**

**Termín zpracování** Dílčí termíny dokončení následné péče:

1 rok následné péče: do 30.11.2024

2. rok následné péče: do 30.11.2025

3. rok následné péče: do 30.11.2026

4. rok následné péče: do 30.11.2027

5. rok následné péče: 30.11.2028

**Platební podmínky** Podmínkou úhrady faktury je převzetí kompletního díla dle této objednávky. Faktura se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli bude přijata na základě předávacího protokolu.   
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání výše zmíněného díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli uplatňovat pokutu ve výši 0,5% z celkové částky za každý započatý den prodlení. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

**Dílčí fakturace** část ceny za dílo ve výši odpovídající jednomu roku následné péče o vysazené stromy, bude fakturována vždy nejpozději do 30. 11. každého kalendářního roku, ve kterém probíhá řádně následná péče o stromy (r. 2024 - r. 2028).

Dodavatel je plátcem DPH.

**Příloha** Cenová nabídka ze dne 20. 9. 2023

**Fakturační údaje:**

Město Kroměříž

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ:CZ00287351

Město Kroměříž je plátcem DPH.

S pozdravem

xxx

xxx