	OBJEDNÁVKA č. 340/2023
	[image: image1.png][+
w > 00





	Odběratel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	Dodavatel:
	PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.

	Adresa:
	Nábřeží L. Svobody 1222/12
	Adresa:
	V Podhájí 226/28

	
	110 15 Praha 1
	
	400 01 Ústí nad Labem

	IČ:
	67981801
	IČ:
	25023829

	DIČ:
	CZ67981801
	DIČ:
	CZ25023829

	
	Není plátce DPH
	
	Není plátce DPH

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxx
	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxx
	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxx

	Tel.:
	xxxxxxxxxx
	Tel.:
	xxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxx
	E-mail:
	xxxxxxxxxx

	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
	Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:
společnost registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676


	Objednáváme u Vás:

	1) Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby
Vytyčení bude provedeno oprávněným geodetem v rozsahu bodů na staveništi nebo u staveniště tak, aby bylo možné provést následné jednoznačné vytyčení polohy i výškové úrovně stavby zhotovitelem stavby na základě těchto základních vytyčovacích bodů ve smyslu projektové dokumentace, a to při zachování odpovídající přesnosti. Stávající pevné body budou v terénu zvýrazněny a zdokumentovány, nově vysazené body budou provedeny tak, aby jejich životnost nebyla kratší než očekávaná doba výstavby a nebyly výstavbou zničeny a rovněž budou zdokumentovány. Základní vytyčovací body stavby, budou vytvořeny do 10 dnů od akceptace Odběratele.

2) Autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby)

po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „autorský dozor“).

V rámci vykonávání autorského dozoru bude zhotovitel vykonávat zejména níže uvedené činnosti:
· účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby,

· dohlížet na soulad zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace stavby ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby, 

· sledovat postup výstavby z technického hlediska,

· účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 

· podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci pro provádění stavby,

· posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby, 



	· na žádost objednatele provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby,

· sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 

· zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, 

· aktivně se účastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 

· aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad,

· písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení stavby,

· po dokončení stavby vyhotovit zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.



	Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxxxxxxxxxx, referent oddělení realizace
Předpokládaná cena celkem je:
Plnění bodu 1)    předpokládaná cena bez DPH
40 000,- Kč
Plnění bodu 2) 

předpokládaný rozsah AD
        xxx hod

 hodinová sazba
                      xxx,- Kč

 předpokládaná cena bez DPH      57 600,- Kč
Cena bez DPH 








 97 600,- Kč
DPH ve výši 21%







 20 496,- Kč
Celkem s DPH








118 096,- Kč


	Platební podmínky:
	 FORMDROPDOWN 
, je možné dílčí plnění.

	Termín dodání:
	11.04. 2024

	Datum vystavení:
	20.09. 2023

	Záruční podmínky:
	


Plnění bude financováno z globální položky „Investiční akce s RN do 30 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, položka „Přístaviště Brná, číslo projektu 542 551 0006.
Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR
Vystavil: 


Schvaluje: 


xxxxxxxxxxx
Ing. Lubomír Fojtů

ORE
ředitel ŘVC ČR
Souhlasí:



xxxxxxxxxxxxxx

Správce rozpočtu
Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: 3.10.2023
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………

