DODATEK č.1

ke smlouvě č. SPA –2021-800-000340

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na stavbu Zádub – Závišín, tlaková kanalizace

uzavřené dne 19. 01. 2022 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU

(dále jen „Rozhodnutí Komise“ a „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Obec Zádub - Závišín, se sídlem Zádub č.p. 92, 353 01 Zádub - Závišín,

IČ 00572772

zastoupeno starostou obce:

Bankovní spojení:       ČSOB, a.s., pobočka Mariánské Lázně

Číslo účtu:                   189439585/0300

Kontaktní osoby:	věci smluvní -

e-mail:

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“, resp. „Obec“)

a

CHEVAK Cheb, a.s., společnost se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02, IČ 497 87 977, DIČ CZ49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367,

zastoupená předsedou představenstva a místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: 	Komerční banka

Číslo účtu:	14102331/0100

Kontaktní osoby:	věci technické - vedoucí technicko-investičního oddělení

e-mail:

tel., mob.

(dále jen „Příjemce“, resp. „CHEVAK Cheb, a.s.“)

(Poskytovatel, resp.  Město a Příjemce, resp. CHEVAK Cheb, a.s. společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK KE

SMLOUVĚ:

- Úvodní ustanovení

Poskytovatel a příjemce (dále jen smluvní strany) na základě znalosti vysoutěžených cen a změny termínů realizace stavby „Zádub – Závišín, tlaková kanalizace“ a z důvodu podání žádosti o dotaci v 12/2022, uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na stavbu Zádub – Závišín, tlaková kanalizace uzavřené pod č. smlouvy SPA-2021-800-000340 ze dne 19. 01. 2022.

- Změny smlouvy

Smlouva. č. SPA-2021-800-000340 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

odstavce 2.4.1.; 2.4.2. písm. b), c); 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6. písm. h), i), j); 3.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

### 2.4.1. 	Finanční náklady Projektu - předpoklad (ceny bez DPH) jsou následující:

Celkové náklady stavebních prací	13.856.680,99 Kč

Projektová dokumentace a příprava	500.000,00 Kč

Výběrové řízení	55.000,00 Kč

Žádost o dotaci a administrace dotace	295.000,00 Kč

Autorský a technický dozor	500.000,00 Kč

Interní náklady (koordinace, evidence atd.)	10.000,00 Kč

Náklady na služebnost mimo Město (Obec)	30.000,00 Kč

Správní poplatky	10.000,00 Kč

Náklady na propagaci Projektu dle podmínek OPŽP	30.000,00 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 	15.286.680,99 Kč

### 2.4.2. 		Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely Projektu jsou jejich podíly na Projektu následující:

#### Podíl Obce odpovídající Vyrovnávací platbě v předpokládané výši činí 13.787.793,99 Kč.

#### Předpokládaný podíl dotace stavby, jejíž výše v případě přiznání, bude odpočtena od výše vyrovnávací platby Obce se předpokládá ve výši 70 % z uznatelných nákladů z částky 10.955.401,90 Kč, to je 7.668.781,33 Kč.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že odhad těchto nákladů vychází z předpokládané doby trvání realizace stavby 14 měsíců od předání a převzetí staveniště stavby.

## 2.5.1. 	Obec má pro realizaci Projektu při předpokládaných nákladech, připraveny rámcové finanční prostředky ve výši 13.787.793,99 Kč (Vyrovnávací platba).

### 2.5.2. 	Předpokládané celkové finanční náklady na realizaci Projektu činí 15.286.680,99 Kč, s tím, že jejich pokrytí se přepokládá:

### Příspěvek CHEVAK Cheb, a.s. ve výši 1.498.887,00 Kč.

### Vyrovnávací platba od Obce ve výši 13.787.793,99 Kč.

2.6. Termíny realizace Projektu

#### h) Předání staveniště zhotoviteli 						06/2023

i) Zahájení stavebních prací						08/2023

j) ukončení Stavby								08/2024

## 3.1. Výše Vyrovnávací platby

Pro účely realizace Projektu se Obec zavazuje poskytnout Vyrovnávací platbu v předpokládané výši 13.787.793,99 Kč s tím, že její konečná výše bude zahrnovat všechny náklady k řádnému poskytování služby odvádění odpadních vod a souvisejícímu provedení Stavby (včetně poplatků, nákladů spojených s žádostí o dotace, nákladů spojených se zřízením služebnosti pro potřeby na příslušných pozemcích, stavební dohled atd.).

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy č. SPA-2021-800-000340 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

  - Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Poskytovatel a jedno Příjemce.

V Zádubu dne, 	V Chebu dne,

Poskytovatel:  	Příjemce:

| ……………………………… Starosta obce | ……………………………… předseda představenstva ……………………………… místopředseda představenstva |
| --- | --- |