Objednávka č. 63

DABONA s.r.o.

Sokolovská 682

51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

Dodatek č.1

Datum: 3.10.2023

Objednáváme u Vás:

úpravu rozsahu projektové dokumentace pro změnu v užívání stavby „Změna užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže Komenského 629, Dobruška“ ze dne 13.2.2023.

Nově bude muset být zpracována projektová dokumentace pro společné povolení a nový název akce bude: Stavební úpravy a přístavba za účelem změny užívání administrativní

budovy na dům dětí a mládeže, Komenského 629, Dobruška.

Původní cena 237.500 Kč bez DPH, tzn. 287.375 Kč včetně 21%DPH

Celková cena nově 467.000 Kč bez DPH, tzn. 565.020 Kč včetně 21%DPH

Termín:	do 29.2.2024 odevzdání PD včetně položkového rozpočtu.

Poté zahájení inženýrské činnosti.

Přílohy:	Cenová nabídka ze dne 6.9.2023

Harmonogram plateb ze dne 6.9.2023

Kontaktní osoba: 	Radek Stejskal, Dis., investiční technik odboru rozvoje města,

mob.: 725 796 269, e-mail: r.stejskal@mestodobruska.cz

Fakturační adresa:

Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 1721571/0100

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

Město Dobruška je plátcem DPH.

Město zdanitelné plnění použije / nepoužije* pro svou ekonomickou činnost, kdy se podle zákona o dani z přidané hodnoty považuje za osobu povinnou k dani ve vztahu k danému plnění.

Uplatní / neuplatní* režim PDP

Při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací vystaví dodavatel fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením ,,daň odvede zákazník“. (podle § 92 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

* nehodící se škrtněte

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:             ______________________________	                                                                                                                     Miroslav Sixta

starosta města

Podpis správce rozpočtu: 				______________________________

Bc. Klára Škopová

vedoucí finančního odboru

Akceptace objednávky, datum: