Dodatek č. 1

SoD č. 0571/2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:

technický dozor objednatele (TDO):

koordinátor BOZP pro realizaci:

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavení s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

sídlo:		Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:			480 35 599

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

stavbyvedoucí:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0571/2023 uzavřené dne 14.06. 2023 v platném znění na provedení díla Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 5. etapa.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6 912 417,35 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku 245 390,24 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

| Změnový list č. 1 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpočty, jsou položky, které vznikly na základě změny trasy a provedení veřejného osvětlení. Přípočty jsou položky vyvolané změnou trasování kabelu veřejného osvětlení. Nová trasa byla provedena zemními protlaky (celkem 3 ks) z důvodu, aby nedošlo k poškození kořenů vzrostlých stromů. | -26 168,28 | 86 576,00 | 60 407,72 |
| Změnový list č. 2 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
|  | Přípočty jsou položky vyvolané realizací opravy chodníku v křižovatce ulic Na Točně – Václavská. | 0,00 | 62 700,97 | 62 700,97 |
| Změnový list č. 3 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
|  | Přípočty jsou položky vyvolané realizací oprav živičného povrchu v křižovatce ulic Na Točně – Václavská – 28. října. | 0,00 | 57 084,61 | 57 084,61 |
| Změnový list č. 4 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
|  | Přípočty jsou položky vyvolané realizací oprav živičného povrchu v křižovatce ulic Kosmonautů – Na Výsluní u fy. VISTA-JH. | 0,00 | 86 239,60 | 86 239,60 |
| Změnový list č. 5 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
|  | Přípočty jsou položky vyvolané realizací oprav živičného povrchu v křižovatce s komunikací směrem k fy. URBAN PNEU. | 0,00 | 38 370,46 | 38 370,46 |
| Změnový list č. 6 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
|  | Odpočty jsou položky vyvolané úpravou vodovodních přípojek na pozemku par. č. 3638/18 a neprovedení vodovodní přípojky VP 04 De 40 dle PD. | -63 600,00 | 0,00 | -63 600,00 |
| Změnový list č. 7 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
|  | Přípočty jsou položky vyvolané změnou provedení vodorovného dopravního značení při realizaci stavby. | 0,00 | 4 186,88 | 4 186,88 |
|  | Celkem |  |  | 245 390,24 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			7 157 807,59	Kč

DPH 21 %				1 503 139,59	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		8 660 947,18	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená a beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec,

č. 853/28R/2023 ze dne 20.09.2023.

V Jindřichově Hradci dne 3. 10. 2023			V Jindřichově Hradci dne 26. 9.2023

...........................................................		               ................................................................

za zhotovitele:						         za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                            Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Lenka Frühaufová, ved. odd. přípravy a kalkulac