SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele: 2017 19/1644 10

číslo smlouvy objednatele:

zakázkové číslo: 1644-91

Článek I: SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo, v níž sjednaly následující.

Objednatel:

Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

zastoupený: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

Zmocněnci pro věcná jednání:

ve věcech smluvních:	Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic, Ing. Hynek Pazderka, technik odboru investic,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

e-mail: petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář, Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 8379,

zastoupená: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti,

zmocněnec pro věcná jednání

ve věcech smluvních:	Ing. Josef Smažík,

ve věcech technických: Ing. Vlastimil Hrubý,

IČ: 25184750,

DIČ: CZ25184750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice,

číslo účtu: 41544231/0100

tel.: 385 775 111

fax: 385 775 125

e-mail: smlouvy: kovarova@ekoeko.cz

ostatní: hruby@ekoeko.cz

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti a účinnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

Článek II: PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel zajistí pro objednatele na akci „Český Krumlov – ZTV Vyšný, kasárna“ provedení následujících částí díla:

Část č.1 díla-zak.č.1644-91	zpracování koncepční studie nakládání s dešťovými a splaškovými vodami.

Studie bude řešit vodohospodářskou problematiku v území bývalých kasáren Vyšný s cílem nalézt technicky a ekonomicky odpovídající řešení vodohospodářské problematiky, které umožní postupnou novou urbanizaci zájmového území. Návrh musí obsahovat řešení odvádění dešťových a splaškových vod ze samotného zájmového území, nakládání s dešťovými vodami z extravilánu, odvádění dešťových a splaškových vod do stávající veřejné kanalizace a místní vodoteče. Součástí prací bude koordinace činnosti se zpracovatelem urbanistické studie firmou ATELIER 8000 spol. s r.o.

Součástí studie bude:

- Studium poskytnutých podkladů, prohlídka zájmového území a spolupráce s objednatelem při stanovení rozsahu a etapizace řešení, určení potřebného rozsahu geodetického doměření území,

- Zpracování bilance srážkových a dešťových vod pro řešené zájmové území dle předpokládaných etap výstavby, stanovení principů řešení

- Převzetí podkladů – Studie odtokových poměrů (společnost VRV a.s., květen 2017), projekt ZTV kasárna Vyšný (společnost Tebodin Czech Republic s.r.o., 2015),

- Zpracování koncepčního návrhu řešení s rozpracováním dle navržených etap výstavby.

- Projednání koncepčního návrhu se zadavatelem a zapracování připomínek a odevzdání finální verze

- Koordinační práce (jednání se zadavatelem, zpracovatelem urbanistické studie a zpracovatelem studie odtokových poměrů

Část č. 1 díla je dále souhrnně označena jen jako „dílo“.

Studie se bude řídit výchozími podklady objednatele, dohodami smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů.

Dokumentace bude zpracována v počtu 4 tištěných paré a 1x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf. Dokumentace bude předávána nejprve v 1 tištěném vyhotovení pro schválení investorem a následně 3x ve finální podobě.

Objednatel si je vědom, že výsledek činnosti podle této smlouvy je chráněn právem duševního vlastnictví a může jej použít pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. K jinému účelu je oprávněn jej použít jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

Článek III: DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce uvedené v čl. II. této smlouvy po podpisu SOD a předat jednotlivé části díla dle čl. II. následovně:

zakázka č. 1644-91 studie verze k odsouhlasení do 6 týdnů od obdržení podkladů od ATELIERU 8000 spol. s r.o.

finální verze do 2 týdnů od obdržení připomínek.

Část č. 1 díla se považuje za dokončenou, byl-li o jejím předání sepsán písemný zápis.

Článek IV: SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:

- účast na jednáních s orgány státní správy, dotčenými organizacemi a vlastníky dotčených pozemků, pokud to bude nezbytné a účelné

- účast na jednáních a pracovních poradách, zajištění účasti zástupců ATELIERU 8000 spol. s r. o.

- předání následujících podkladů:

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „ZTV kasárna Vyšný“, zpracovaná firmou Tebodin Czech Republic s.r.o. Praha v roce 2011,

- Studie odtokových poměrů  (VRV a.s. Praha),

- Pasport stávající kanalizace areálu, kamerové prohlídky, dostupné geodetické zaměření,

- Výsledky hydrogeologického průzkumu z určených sond v zájmovém území.

Poruší-li objednatel tuto svou povinnost, má zhotovitel právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit a uplatňovat na objednateli úhradu hotových nákladů, které mu vznikly s prováděním díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Neodstoupí-li zhotovitel od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co objednatel takto porušil svou povinnost, prodlužuje se lhůta k dokončení díla nejméně o dobu prodlení objednatele, po kterou tento neposkytl potřebnou součinnost.

Článek V: SOUČINNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje:

- svolat vstupní jednání, na němž budou projednány požadavky investora a zásady   zpracování dokumentace za účasti zástupců ATELIERU 8000 spol. s r.o.

- řešení vodohospodářské problematiky upřesnit dle urbanistické studie ATELIERU 8000 spol. s r.o.

- zajistit vzájemnou koordinaci obou zpracovatelů,

- dokumentaci projednat před odevzdáním s objednatelem a oprávněné připomínky   objednatele zapracovat do konečné verze dokumentace před jejím odevzdáním objednateli.

Článek VI: CENA

Ocenění prací je provedeno kalkulací dle předkládaného rozsahu prací a obvyklých hodinových sazeb v souladu s platným ceníkem EKOEKO:

Část č. 1 díla-  zak. č. 1644-91 studie	cena smluvní			168.800,- Kč.

Celková smluvní cena díla je 168.800,- Kč. K takto stanovené ceně díla bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně díla jsou zahrnuty 4 tištěné paré dokumentací. V případě požadavku na další exempláře projektové dokumentace činí cena 1 ks tištěného víceparé studie 2.400,- Kč/ks.

Sjednaná cena díla nezahrnuje náklady na úhradu geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu, kamerových prohlídek a proplachů, nákupu údajů od ČHMÚ, případných znaleckých a odborných posudků, geometrických plánů, vytyčovacích prací a studií.  V případě potřeby uvedených prací, dodávek nebo služeb, popř. jiných prací, dodávek a služeb, předá zhotovitel objednateli písemný požadavek na jejich zajištění s uvedením požadovaného rozsahu prací, dodávek nebo služeb, které je nezbytné zajistit pro řádné plnění díla. Objednatel zajistí vše potřebné podle požadavku zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V ceně prací nejsou zahrnuty náklady na zhotovení projektů eventuálních přeložek inženýrských sítí, které v současné době nejsou známy a mohou být podmínkou realizace akce. Zhotovení projektů je možné pouze na základě samostatné smlouvy o dílo na základě předchozího písemného požadavku objednatele.

Sjednaná cena je pevná do doby dokončení díla.

Při prodloužení termínů z důvodů výlučně na straně objednatele, dohodnou smluvní strany aktualizovaný rozsah prací, termíny i cenu prací formou dodatku k této SOD.

Platební podmínky:

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cena díla uvedená na faktuře je splatná do 15 dnů od obdržení faktury objednatelem na účet zhotovitele. Dnem uhrazení ceny díla se rozumí den připsání celé částky za cenu díla na účet zhotovitele.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny položky dle článku II. této smlouvy.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že faktura neobsahuje zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn zhotoviteli ji vrátit k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti počne běžet po doručení faktury obsahující náležitosti stanovené zákonem objednateli.

Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Cena bude fakturována:

Část č. 1 díla-  zak. č. 1644-91 - studie dílčí plnění: 50% po předání verze k připomínkování, 50% po předání finální verze studie.

Objednatel se zavazuje odebrat dokončené dílo a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Objednatel se stává vlastníkem předmětného díla až okamžikem jeho úplného zaplacení zhotoviteli, do té doby je dokumentace výlučným vlastnictvím zhotovitele.

Článek VII: ZÁRUKA ZA DÍLO

- Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů České republiky, ČSN a ON.

- Záruční doba na technická řešení uvedená v projektové dokumentaci se poskytuje na dobu 10 let.

- Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení, jinak ve lhůtě 14 dnů od obdržení písemného vytknutí vady objednatelem.

- Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy na vůli smluvních stran zcela nezávislé např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.

- Objednateli nepřísluší práva z vadného plnění, mají-li vady původ v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení náležité péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Objednateli též nepřísluší práva z vady vzniklé pro nevhodnost jeho pokynu nebo příkazu.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání autorizovaných inženýrů nebo techniků u poskytovatele těchto služeb na území České republiky.

Článek VIII: SMLUVNÍ POKUTY

- Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením části č. 1 dle čl. II této smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. III této smlouvy, objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodlení.

- Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části oproti termínu splatnosti faktury uvedenému v čl. VI. této smlouvy, zhotovitel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty nebudou uplatněny nebo vymáhány, pokud strana, která je v prodlení, prokáže, že prodlení bylo způsobeno druhou stranou (např. nesplněním sjednané součinnosti v dohodnutých termínech) nebo, že příčiny prodlení jsou způsobeny vyšší mocí. Podkladem pro zaplacení eventuální smluvní pokuty bude doklad, pro jehož obsah a splatnost platí obdobné podmínky jako pro fakturu.

- Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé jí porušením sankcionované smluvní povinnosti.

Článek IX: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 29. 5 2017 č. usnesení: 0239/RM15/2017.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to formou písemných a očíslovaných dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.

- Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanským zákoníkem.

- Pokud by některé ustanovení smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné nebo se neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným stalo, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně; smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným, účinným nebo realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení, přičemž smluvní strany budou přihlížet k jeho původnímu účelu a smyslu.

- Dojde-li k zastavení prací na základě dohody smluvních stran nebo v důsledku odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou, dostaví se objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí rozpracovaných prací do deseti dnů od této výzvy. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni vynaložených nákladů, nejvýše však do výše plné ceny díla dle této smlouvy.

- Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět dodávky splnit v závazných nebo dohodnutých ukazatelích, uvědomí o tom písemně bez zbytečného odkladu poté, co se tuto skutečnost dozví, objednatele a tuto nemožnost zdůvodní. Objednatel k tomuto zaujme stanovisko do 15 dnů po odeslání uvědomění dle předchozí věty. Pokud tak neučinní, zhotovitel práci zastaví a vyzve objednatele k převzetí rozpracovaných prací podle předcházejícího odstavce.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z toho 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.

- Tato smlouva má 6 stran a neobsahuje žádné přílohy.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst.2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tato smlouva byla uzavřena na podkladě svobodné a vážné vůle smluvních stran, které prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, jejich smluvní volnost není ničím omezena a nic jim nebrání uzavřít tuto smlouvu. Smluvní strany dále prohlašují, že se s celým obsahem této smlouvy včetně příloh důkladně seznámily, celému obsahu smlouvy plně porozuměly, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Č. Budějovicích dne: 				V Českém Krumlově dne:

Zhotovitel:						Objednatel:

EKOEKO s.r.o.					Město Český Krumlov

……………………………………………		……………………………………………

Ing. Josef Smažík					Mgr. Dalibor Carda

jednatel 						starosta města