Příloha č.2  smlouvy

Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:

| ZMĚNA č.: 01 | k SoD: |
| --- | --- |
| zhotovitel: WH Develop s.r.o. se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | objednatel: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice se sídlem: M. Chlajna 1347/23, 370 05 České Budějovice |
| I. Objednávka změny |
| I.1 změna předmětu díla |
| důvod změny: změna stavby spočívající v odlišném stavebně technickém řešení |
| specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: budou odečteny práce a materiál za 2 okna, z důvodu chyby v zadávací dokumentaci a rozpočtu žulové parapety se nebudou nahrazovat novými, původní materiál je kvalitní a vyhovující na WC budou zachovány nebo obnoveny keramické obklady, v zadávací dokumentaci bylo počítáno s parapety nebude nutné sundávat dřevěné kryty topných těles původní požadavek na zastiňující zařízení lamelové žaluzie S + J, bude změněn na V + J + kabinet Z zhotovitel započte spotřebované energie za el.energii a vodu |
| specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: budou odečteny práce a materiál za 2 okna – zakrývání výplní vnitřních otvorů, vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených a dřevěných konstrukcí schránek, přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, montáž otvorových prvků plastových, okno otvíravé, sklápěcí, plastové (1,5x1,8) 2 ks žulové parapety budou zachovány, budou odečteny práce za osazení parapetních desek dřevěných a z plastických hmot včetně dodávky materiálu budou započteny vícepráce za montáž keramického obkladu bude snížena položka za ostatní montáž dřevěných krytů topných těles bude upravena položka za zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní včetně dodávky zhotovitel započte spotřebované energie za el.energii a vodu |
| I.2 změna ceny díla |
| (+) přípočty: viz příloha č.1 přípočty ceny celkem za změnový list: 2 414,25 Kč bez DPH (-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: 78 546,29 Kč bez DPH |
| I.2 změna harmonogramu realizace díla |
| ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): NE zkrácení lhůty výstavby (-): NE bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO |
| I.3 potvrzení objednávky změny |
| zhotovitel: | objednatel: |
| datum: | datum: |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |
| podpis: | podpis: |
| II. Provedení změny |
| provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání: |
| zhotovitel: | objednatel: |
| provedeno dne:11.8.2023 konečná cena: 1 242 158,77 Kč bez DPH potvrzení zhotovitele: datum: 11.8.2023 | potvrzení objednavatele:: datum: 11.8.2023 |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |
| podpis: | podpis: |

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu

s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.