KUPNÍ SMLOUVA č.  105  /2023

(uzavřená dle § 2086/01 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi

Rozvojovým  fondem  Pardubice a.s.

se sídlem: 			třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

jednají společně 		Pavel Nevečeřal, předseda představenstva

Mgr. Michal Drenko, místopředseda představenstva

IČ:     25291408

# DIČ:  CZ25291408

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen Kupující)

a

společností			AB-Cont s.r.o.

se sídlem			Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové

zastoupenou 			Veronikou Sládkovou, jednatelkou společnosti

IČ:				274 82 341

DIČ:				CZ27482341

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21610

(dále jen prodávající)

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I. Předmět smlouvy, obecná ustanovení

1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka 10 ks mobilních buněk v prostoru tréninkového hřiště v areálu letního stadionu v Pardubicích dle technické specifikace a projektové dokumentace včetně dopravy a koordinace montáže a uložení pomocí manipulační techniky a předložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy (vše dále jen „předmět smlouvy“).

1.2. Prodávající se zavazuje dodat a provést předmět smlouvy v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. Prodávající se dále zavazuje opatřit všechny potřebné věci, určené k dodání a provedení předmětu smlouvy

1.3. Kupující je povinen předmět smlouvy bez vad a nedodělků dodané a provedené převzít a zaplatit za jeho dodání a provedení dohodnutou cenu předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy.

1.4. Vlastnické právo k předmětu smlouvy nabývá Kupující a nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím předmětu smlouvy dle čl. 7.3.  Nebezpečí škody na věcech či materiálech prodávajícím opatřených k provedení díla nese prodávající.

1.5. Prodávající je povinen písemně kupujícího upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající se dodávky díla či jeho provádění, jež se podávají z dokumentů či informací předaných či jinak zpřístupněných prodávajícím kupujícímu za účelem plnění této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od jejich převzetí či jiného zpřístupnění. Jinak se má za to, že dílo je podle takovýchto dokumentů či informací realizovatelné tak, aby mohly být dodrženy veškeré podmínky této smlouvy. Montáž a uložení předmětu smlouvy bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN,  navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a předmět smlouvy bude dodán s maximálním ohledem na provozní podmínky daného objektu. Předmět smlouvy  jako celek bude dodán a proveden ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření kupujícího.

1.7. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro dodávku a řádné užívání předmětu smlouvy, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno, a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 3 dnů před lhůtou uvedenou v bodě 3.1. Kupující se zavazuje poskytovat k tomu prodávajícímu potřebnou součinnost.

1.8. Prodávající prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

1.10. Místem dodávky díla je: Pardubice, areál Letního stadionu

II. Cena předmětu smlouvy

2.1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 4. 610.700,-  Kč bez DPH.

2.2. Cena za dodání a provedení předmětu smlouvy uvedená v bodě 2. 1. je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky Prodávajícího, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Prodávající na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

2.3. Provedení veškerých případných víceprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu smlouvy musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma stranami zápisem. Dodávky provedené bez souhlasu kupujícího jdou k plné tíži prodávajícího. Mají-li mít takové vícepráce či jiné změny vliv na výši ceny předmětu smlouvy uvedené v bodě 2.1.,může se tak stát pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma stranami. Případné méněpráce budou odečteny z ceny předmětu smlouvy v cenách uvedených v rozpočtu a písemně odsouhlaseny oběma stranami zápisem.

2.4. Veškeré poplatky či náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání se vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění předmětu smlouvy, nese Prodávající. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla, nese Prodávající.

III. Doba plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat a provést předmět smlouvy a předat jej bez vad a nedodělků kupujícímu ve lhůtě do 30.11. 2023.

3.2. Prodloužení termínu dodání a předání předmětu smlouvy:

- jestliže vážné překážky zavinil Kupující;

- jestliže objem dodávek a prací se zvýšil o více než 15 % celkové ceny díla, v tomto případě termín dokončení díla stanoví Kupující v návaznosti na náročnost prací;

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými dodavatelem.

V případě změny termínu dokončení předmětu smlouvy musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož návrh předloží Kupující.

IV. Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní podmínky provedení díla

4.1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmětu smlouvy v době jeho předání kupujícímu, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 4.2.

4.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu smlouvy spočívající v tom, že předmětu smlouvy, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu smlouvy kupujícím, který je bez vad a nedodělků (případně po jejich odstranění) a trvá po dobu 24 měsíců.

4.3. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad předmětu smlouvy v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady nebránící provozu nejpozději do 15 dnů poté, co mu budou písemně oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak prodávající v plném rozsahu neučiní, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu smlouvy či od této smlouvy odstoupit. Pokud Prodávající nenastoupí k opravám vad bránících provozu do 48 hod od nahlášení, má kupující právo dát vady na náklad prodávajícího odstranit.

Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad předmětu smlouvy z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

4.4. Dále odpovídá Prodávající za veškeré vady předmětu smlouvy, vyskytnuvší se po době uvedené v bodě 4.1.,či po uplynutí záruční doby uvedené v bodě 4.2., pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

4.5. Strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho zejména při uplatňování nároků z vad předmětu smlouvy plynoucími, je považováno nedodržení i jen některé z

kvalitativních podmínek prodávajícím uvedených v bodě 4.6.

4.6. Prodávající je povinen dodat a provést předmět smlouvy a veškeré s tím spojené práce realizovat při dodržování kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny takto:

a) obecně závaznými právními předpisy, Stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami

b) státními normami vztahujícími se k dílu či jeho realizaci (ČSN)

c) technickou specifikací a projektovou dokumentací

d) Prodávající se dále zavazuje, že bude při provádění předmětu smlouvy používat pouze materiály a výrobky nové, v 1. jakostní třídě a nikoli ty, které jsou či se v průběhu realizace díla stanou z hlediska vývoje ve stavebnictví zastaralé či překonané a že bude dodržovat závazné technologické postupy výrobce při nakládání s těmito výrobky

V. Bližší podmínky provedení předmětu smlouvy

5.1. Prodávající je povinen postupovat při dodávce a realizaci předmětu smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodat dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí.

5.2. Stavební připravenost, zejména napojovací body pro možnost odběru elektrické energie, vody či dalších médií, souhlasy správců předmětných sítí, se zavazuje zajistit Kupující.

5.3. Prodávající je povinen po celou dobu dodávky a montáže předmětu smlouvy zajistit na místě nepřetržitou přítomnost pověřeného pracovníka jakožto svého zástupce, oprávněného činit zápisy a podepisovat protokoly.

5.4. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, jakož i jím k tomu pověřeným osobám, po celou dobu realizace předmětu smlouvy přístup na staveniště a umožnit jim účinnou kontrolu provádění veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li kupující či jím pověřená osoba, že prodávající provádí dodávku vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím bezplatnou nápravu spočívající v odstranění vad, provádění díla řádným způsobem či v řádném plnění jiných povinností z této smlouvy prodávajícímu vyplývajících. Pokud prodávající neučiní nápravu v přiměřené lhůtě, k tomu mu kupujícímu poskytnuté, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.5. Prodávající zajistí dodání předmětu smlouvy především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Prodávající za činnost a dodávky subdodavatele odpovídá kupujícímu tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytované záruky podle bodu 4.2. a nároků z ní plynoucích.

5.6. Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Prodávající odpovídá za to, aby po dobu provádění předmětu smlouvy nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru provádění předmětu smlouvy  nacházejí. Udržovat přístupové komunikační prostory k místu plnění a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto prostor, ke kterým dojde při provádění předmětu smlouvy, se zavazuje vlastním nákladem prodávající.

5.11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch či předmětů v době provádění instalace prodávajícím, uvede prodávající poškozené plochy či předměty nejpozději ke dni předání hotového předmětu smlouvy do původního stavu.

5.12. Kupující není povinen zajistit mobilní soc. zařízení pro prodávajícího, ten je povinen si toto zařízení zajistit na vlastní náklady.

5.13. Prodávající je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstranit a zajistit jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Prodávající je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností Prodávající se řídí ustanovením bodu 2.4.

5.14. Prodávající je povinen při dodávce předmětu smlouvy dodržovat tuto smlouvu a pokyny kupujícího, veškeré ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění předmětu smlouvy.

5.15. Pokud porušením povinností prodávajícího při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případnou existenci okolností vylučujících odpovědnost. Ustanovení předchozí věty platí i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

5.16. Prodávající je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na dodávce, jehož prostá kopie bude přílohou této smlouvy.

VI. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu předmětu smlouvy ve výši 4. 610.700,- Kč, a to na základě faktury, se splatností do 30 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu.

6.2. Práce budou uhrazeny na základě daňového dokladu - faktury, která bude vystavena dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu cenové nabídky.

6.3. K faktuře, obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a kupující není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

6.4. Kupující není povinen prodávajícímu uhradit jakoukoli částku nad rámec ceny předmětu smlouvy, nedojde-li k uzavření dodatku k této smlouvě oběma stranami podle bodu 2.3.

6.5. Faktura, vystavovaná prodávajícím podle shora uvedených bodů musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a zejména:

- výslovný název "faktura"

- fakturovanou částku bez DPH

- název a sídlo prodávajícího i Kupujícího a jejich IČ

- název peněžních ústavů a čísla bankovních účtů prodávajícího i kupujícího

- odkaz na tuto smlouvu

- den odeslání faktury a lhůta splatnosti faktury, respektující podmínky této smlouvy

- vymezení bez vad a nedodělků provedených prací, komponentů a jejich cen, 	  	odpovídající soupisu podle bodu 6.2.

- v příloze musí každá faktura obsahovat odsouhlasený soupis bez vad a nedodělků 	provedených prací a jejich cen podle bodu 6. 2.,na jehož základě je fakturováno

6.7. Pokud faktura nebude mít zákonem a touto smlouvou předepsané náležitosti, kupující ji vrátí prodávajícímu a prodávající zašle novou fakturu s novou splatností.

VII. Splnění závazku prodávajícího - předání a převzetí předmětu smlouvy a dokladů

7.1. Po skončení dodávky předmětu smlouvy vyzve prodávající kupujícího k jeho převzetí v místě provádění předmětu smlouvy.

7.2. Předmět smlouvy bude prodávajícím předán a kupujícím převzat na základě shodných prohlášení stran v zápisu o odevzdání a převzetí předmětu smlouvy uvedeném v bodě 7.5.

7.3. Kupující je oprávněn odmítnout dodávku převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad či nedodělků, případně s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání, což je na posouzení kupujícího.

7.4. Prodávající je povinen spolu s dílem předat kupujícímu tyto doklady:

- veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy

- veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek podle bodu 1.7, potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zprávy o zkouškách zařízení, zápisy a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení předmětu smlouvy návody k obsluze apod.,

- veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění předmětu smlouvy a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

7.5. O průběhu a výsledku předání a převzetí předmětu smlouvy sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených dodávek a prací, zejména jejich jakost, soupis případných vad předmětu smlouvy nebo jeho částí. V závěru zápisu Kupující výslovně uvede, zda předmět smlouvy přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.

7.6. I v případě, že se na předmětu smlouvy či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, předmět smlouvy převzít, přičemž uvede, že předmět smlouvy přebírá s vadami nebránících provozu, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 pracovních dnů. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí předmětu smlouvy bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy (zejména bodů 3 .1., 4. 2., 7. 3) a Prodávající tím není zbaven povinnosti zaplatit kupujícímu smluvní pokutu podle bodu 8. 1. O předání a převzetí předmětu smlouvy po uplynutí lhůty k odstranění vad platí ustanovení bodů 7. 3. a 7. 5. obdobně.

VIII. Smluvní pokuta

8.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti Prodávajícího, uvedené v bodech 3. 1., 4. 3., 7. 4., povinnost prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč denně za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost.

8.2. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ opakovaného porušení některé povinnosti prodávajícího, uvedené v této smlouvě, povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.

8.3. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti prodávajícího, uvedené v bodech 10. 1., 10. 2., povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.

8.4. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení kupujícího s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je podle bodů 6. 1. až 6. 5. povinen, povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

8.6. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 8. 1. až 8. 5., není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

8.7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 8. 1. až 8. 6., trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Tím není dotčena možnost odstoupení kupujícího od smlouvy podle bodu 4. 3. či 5. 7. anebo na základě bodu 4. 5. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

9. 2. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně kupujícího více než třicetidenní prodlení kupujícího s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je podle bodů 6. 1. až 6. 5. povinen.

9. 3. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně prodávajícího, vedle případu uvedeného v bodě 4. 5.,porušení i jen některé jednotlivé povinnosti, uvedené v bodech 1.6., 3.1.,4.6., 7.4., 10.1., 10.2.

9.4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:

a) Prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení (účinky nastanou doručením Prodávajícímu), vrátit Kupujícímu veškeré peněžní částky, které z titulu této smlouvy obdržel a ve stejné lhůtě provést soupis všech provedených prací, zabudovaných komponentů a jiných věcí, spotřebovaného materiálu, stavebních hmot a spotřebovaných věcí při realizaci předmětu smlouvy, předat jej Kupujícímu a vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit Prodávající) a vyklizené předat Kupujícímu. To je Prodávající povinen provést nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení. O řádném předání vyklizeného staveniště strany sepíší strany zápis.

b) Strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů.

c) Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

X. Povinnost mlčenlivosti

10.1. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy ani žádnou jeho část bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nepoužít, ani nenechat použít třetí osobou, za účelem propagace či prezentace prodávajícího, zejména reklamou v tisku, televizi, rozhlase či šířenou po internetu, či vystavením fotografií nebo promítnutím videozáznamu díla či jeho částí na výstavách či veletrzích.

10. 2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu ke kupujícímu založeného touto smlouvou, tyto skutečnosti nevyužít pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy.

10.3. Povinnosti prodávajícího uvedené v bodech 10. 1. a 10. 2. trvají i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

XI. Závěrečná ujednání

11.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

11.3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží kupujícímu a jedno vyhotovení prodávajícímu.

11.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

11.5. Tato smlouva se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že Rozvojový fond Pardubice a.s. bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Rozvojový fond Pardubice a.s. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje druhá smluvní strana svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Rozvojovým fondem Pardubice a.s. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně

11.7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem i s jejím případným zveřejněním, uzná-li to kupující za vhodné. Dále smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ......................., dne...................................

Kupující:		                                                        Prodávající:

------------------------------------                                                    ------------------------------------

Pavel Nevečeřal					Veronika Sládková-jednatelka

Předseda představenstva

------------------------------------

Mgr. Michal Drenko

Místopředseda představenstva

Přílohy:

Cenová nabídka prodávajícího - (k bodu 2.1.)

Pojistný certifikát