# Smlouva o dílo

# Dle občanského zákoníku

mezi

# Sanatorium Jablunkov, a.s.

sídlem:	Jablunkov č.p.442, Jablunkov 739 91

zastoupenými: ing. Jan Zawada, předseda představenstava

ing. Zuzana Mariňáková, místopředseda představenstva

( dále jen "objednatel")

# IČO/DIČ:	27835545/CZ 27835545

a

AF Projekt s.r.o.

sídlem: Potočná 105/13, Stará Ves, 795 01

zastoupenou:	ing. arch. Dušanem Ferencem

zmocněnými jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla.

(dále jen "zhotovitel")

IČO: 27838528

DIČ: CZ27838528

Bankovní spojení: KOMB Ostrava  č.ú  43-1772120277/0100

# I.

Předmět plnění

# 1.	Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu dohodnutém v této smlouvě, vypracuje pro objednatele dílo:

# „Stavební úpravy 2 a 3.n.p. – blok A“

# 2.	Objednatel se zavazuje dokumentaci odebrat a zaplatit za jeho provedení sjednanou odměnu dle čl. III. této smlouvy.

3.	Obsah předmětu plnění:

Rozsah prací:

- Projekt pro provedení stavby

Obsahem předmětu smlouvy nejsou jiné geodetické práce

# II.

# Doba plnění

1.	Termín zahájení:	- Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou započaty 10 dnů od podpisu smlouvy.

2.	Termíny dokončení :

- Projekt pro provedení stavby  10 týdnů od zahájení prací.

3.	Místo plnění: Sanatorium Jablunkov

# III.

Cena díla a platební podmínky

1.	Cena prací

Cena projektu stavby 	     			   603 500,- Kč

DPH 21%				   	   126 735,- Kč

Cena celkem					   730 235,- Kč

Daňové doklady budou účtovány s DPH platným v den vystavení daňového dokladu.

2.	Úhrada bude provedena na základě faktury zhotovitele, a to na jeho účet do 14 dnů od obdržení faktury.

3.	Cena za výkon projektanta, autorských dozorů změn a dodatků nad rámec této smlouvy bude v hodinové sazbě 550 Kč/hod+ cestovné 10Kč/ km + 21%DPH, na základě měsíční fakturace.

# IV.

Podmínky spolupráce smluvních stran

1.	Dodržení shora sjednaných termínů zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti ze strany objednatele a to zejména při projednání dispozičního řešení a technologického zařízení s uživatelem ve lhůtě:

do 14-ti dnů od podpisu smlouvy projednat a odsouhlasit objednatelem dispozice /podpisem výkresové dokumentace/ všech podlaží

do 20-ti dnů od podpisu smlouvy projednat a odsouhlasit objednatelem materiálové a technologické řešení /zápis ze závěrečného jednání/.

Lhůta pro projednání je 7 dnů. Zhotovitel předloží dokumentaci 8 dní před lhůtou projednání objednateli. V případě, pokud nebudou dispozice a technologie projednány ve lhůtě pro projednání bude prodloužen termín dokončení projektových prací.

2.	Závazným podkladem pro vypracování díla je odsouhlasená studie a pokud dojde při pro.jednávání ze strany objednatele ke změnám dispozice a technologie bude upravena cena a termín plnění o dobu zapracování změn do podkladů a dobu projednání a odsouhlasení podkladů.

3. 	Předmět plnění dle této smlouvy je splněn vypracováním a předáním díla a to, osobním odevzdáním objednateli na základě potvrzení o převzetí v místě jeho sídla nebo zasláním v den termínu.

4. 	Dokumentace bude předána v 6-ti vyhotoveních a 1x v elektrinické podobě. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat položkový a souhrnný rozpočet.

Na požádání zhotovitel předá další vyhotovení jako vícetisky za úhradu.

5.	Objednatel je povinen předat zhotoviteli tyto podklady pro vypracování díla a to ke dni podpisu smlouvy:

Dostupnou dokumentaci stavby a všechny projekty změn, oprav a rekonstrukčních prací v návaznosti i na napojovaná média, dostupné průzkumy a výškopisné a polohopisné zaměření objektu a celého areálu nemocnice, energetický audit nemocnice jako podklad pro zpracování projektu zateplení stavby

6.	Objednatel se zavazuje spolupracovat na realizačním projektu stavby se zhotovitelem v získávání a předávání podkladů od stávajících technologií, stavebních konstrukcí a systémů.

7.	Zhotovitel je povinen provést a dodat projekt včas, kompletní a v kvalitě odpovídající požadovanému účelu a v souladu s platnými předpisy.

8.	Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele na nedostatky technického a právního charakteru, které by mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a na jiné důležité skutečnosti.

9.	Zhotovitel se zavazuje spolupracovat na realizaci stavby, a to minimálně v rozsahu autorského dozoru projektanta.

# V.

Odpovědnost za vady díla

1.	Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu pro provedení díla předal objednatel. Na žádost objednatele je však povinen s ním dohodnout opatření k jejich co nejrychlejšímu odstranění za úplatu.

2.	Zhotovitel ručí za neporušení cizích autorských práv, která vzniknou následkem používání předmětu smlouvy, pokud o tom zhotovitel prokazatelně věděl v okamžiku uzavření smlouvy. Zhotovitel neručí za porušení cizích autorských práv, která vzniknou použitím podkladů předaných objednatelem.

3.	Zhotovitel je pojištěn ze zákona na škodu z vady díla na výši celkové škody 1 mil. Kč. Záruční doba je 60 měsíců od kolaudace stavby.

# VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.   	V případě prodlení objednatele s placením faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2.	V případě, že zhotovitel prokazatelně a bez udání důvodu nepředá předmět smlouvy v termínu sjednaném ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

# VII.

Závěrečná ujednání

1.	Pokud se v průběhu prací na předmětu smlouvy zjistí nové skutečnosti, případně překážky, o kterých objednatel nebo zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl nebo vědět nemohl, a na které nemohl s vynaložením veškeré odborné péče přijít, a které podstatně sníží nebo znemožní dosažení stanoveného účelu prací nebo jejich dodacích termínů, jsou smluvní strany povinny souhlasit s odpovídající změnou smluvního závazku.

2. 	Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. 	Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

4.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

# Přečteno a podepsáno

V Jablunkově dne:  5.6.2017

..........................................				......................................

objednatel						zhotovitel

ing. Jan Zawada				ing.arch. Dušan Ferenc

předseda představenstava			jednatel

……………………………….

ing. Zuzana Mariňáková

místopředseda představenstva