**Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla Číslo:** PPK-75a/53/23

**Číslo jednací:** 06078/UL/23

**Zhotovitel:** Jan Hála, IČO: 69517363, Sekaninova 1204/36, 128 Praha 2 - Nusle

**Plátce DPH:** Ano

Rok: 2023

**Rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | | |  | | | |
| **ID** | **Kód** | **Opatření a činnost** | **Množství** | **M.J.** | **Jednotková cena\*** | **Celková cena** |
| **Raná** | | | | | | |
| **29689** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | | | | |
|  | ZE10a | Odstranění náletu křovinořezem | 0,2889 | ha | 50 000,00 | 14 445,00 |
|  |  | omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10% | 10 | % |  | 1 444,50 |
|  |  | nepropustný porost z netrnitých dřevin a lián (např. vrby, olše, bezy jasany, opletka, loubinec apod.) nebo prostupný porost s trnitými dřevinami: navýšení o 20% | 20 | % |  | 2 889,00 |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% | 20 | % |  | 2 889,00 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 21 667,50 |
|  |  |  |  |  | **Cena s DPH** | **26 217,68** |
| **29692** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | | | | |
|  | ZE10b | Ruční odstranění náletu do 3 m výšky | 0,809 | ha | 100 000,00 | 80 900,00 |
|  |  | nepropustný porost s převahou trnitých dřevin a lián, padlé kmeny stromů v porostu: navýšení o 60% | 60 | % |  | 48 540,00 |
|  |  | omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10% | 10 | % |  | 8 090,00 |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% | 20 | % |  | 16 180,00 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 153 710,00 |
|  |  |  |  |  | **Cena s DPH** | **185 989,10** |
| **Raná - vrchol** | | | | | | |
| **29690** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | | | | |
|  | ZE10a | Odstranění náletu křovinořezem | 0,0674 | ha | 50 000,00 | 3 370,00 |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% | 20 | % |  | 674,00 |
|  |  | téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20% | 20 | % |  | 674,00 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 4 718,00 |
|  |  |  |  |  | **Cena s DPH** | **5 708,78** |
| **Raná - skleník** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **29691** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | | | | |
|  | ZE10a | Odstranění náletu křovinořezem | 0,008 | ha | 50 000,00 | 400,00 |
|  |  | nepropustný porost z netrnitých dřevin a lián (např. vrby, olše, bezy jasany, opletka, loubinec apod.) nebo prostupný porost s trnitými dřevinami: navýšení o 20% | 20 | % |  | 80,00 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 480,00 |
|  |  |  |  |  | **Cena s DPH** | **580,80** |

\* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Souhrnný rozp** | **očet:** | | | |
| **Rok** | **Cena bez DPH** | **sazba DPH %** | **výše DPH** | **Cena s DPH** |
| 2023 | 180 575,50 | 21,00 | 37 920,86 | 218 496,36 |
| **Celkem** | **180 575,50** |  | **37 920,86** | **218 496,36** |

**Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023** | | | |
| **Raná** | | | |
| **2968<** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | **26 217,68** |
|  | ZE10a | Odstranění náletu křovinořezem | |

Popis opatření:

Na vymezené ploše dle zákresu nad ortofotomapou bude provedeno odstranění náletu křovinořezem v termínu do

1. Celková výměra plochy je 1,1557 ha, opatření bude provedeno na 25 % plochy, tzn. plocha zásahu bude 0,2889 ha. Součástí opatření je nátěr pařízků arboricidem. Veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným standardem AOPK ČR SPPK D 02 002:2021 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) dostupným na standardy.nature.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **29692** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | **185 989,10** |
|  | ZE10b | Ruční odstranění náletu do 3 m výšky | |

Popis opatření:

Výřezy budou provedeny na vymezené ploše dle zákresu nad ortofotomapou v termínu do 15.11.2023. Celková výměra plochy je 1,1557 ha, bude proveden ruční výřez dřevin do výšky 3 m na 70 % plochy, tzn. plocha zásahu bude 0,8090 ha. Součástí opatření je nátěr pařízků arboricidem. Veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným standardem AOPK ČR SPPK D 02 002:2021 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) dostupným na standardy.nature.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Raná - vrchol** | | | |
| **29690** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | **5 708,78** |
|  | ZE10a | Odstranění náletu křovinořezem | |

Popis opatření:

Na ploše dle zákresu nad ortofotomapou bude provedeno odstranění zmlazení dřevin křovinořezem v termínu do

1. Součástí opatření je nátěr pařízků arboricidem. Veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným standardem AOPK ČR SPPK D 02 002:2021 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) dostupným na standardy.nature.cz.

**Raná - skleník**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **29691** | **ZE10** | **Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu** | **580,80** |
|  | ZE10a | Odstranění náletu křovinořezem | |

Popis opatření:

Na ploše vymezené nad ortofotomapou bude provedeno odstranění zmlazení dřevin křovinořezem v termínu do 15.11.2023.

Součástí opatření je nátěr pařízků arboricidem. Veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným standardem AOPK ČR SPPK D 02 002:2021 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) dostupným na standardy.nature.cz