SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

IČ: 00673552

DIČ: CZ00673552

se sídlem: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MZČR – zřizovací listina ze dne 25. 6. 2014, č. j. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením MZČR ze dne  
8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupená: MUDr. Jiří Tomeček, MBA, ředitel

na straně jedné (dále jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Firma (název): StavMo s.r.o.**

IČ: 64574504

DIČ: CZ64574504

se sídlem: Prokopova 198/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený: Václav Motl, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 140055379/0800

na straně druhé (dále jako „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jako „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Vodorovné značení v PN Horní Beřkovice“.**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v provedení:
   1. vodorovného dopravního značení na pozemní komunikaci v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice,
   2. vodorovného značení na centrálním parkovišti,
   3. provedení vodorovného dopravního značení na parkovišti před horní vrátnicí,
   4. provedení vodorovného značení na multifunkčním hřišti.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle požadavků objednatele, které vyplývají z výzvy zadavatele, zadávacích podmínek uvedených v této výzvě a výkazu výměr, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění dle zadávací dokumentace a v souladu  
   s obecně platnými právními předpisy.
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v rozsahu dle výkazu výměr, který  
   je součástí zadávací dokumentace. Bude-li třeba provést nepředvídané práce (tj. například práce, které nebyly součástí zadání a které objednatel nepředvídal), zavazují se účastníci uzavřít dodatek k této smlouvě, jimž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým skutečnostem. Tyto skutečnosti budou zaprotokolovány a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel.
7. Předmět plnění bude realizován v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a práce budou prováděny s maximálním ohledem  
   na provozní podmínky zdravotnického zařízení. Předmět plnění jako celek bude realizován ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí předmětu plnění z hlediska kvality  
   je vyjádření objednatele.
8. Zhotovitel je povinen dokumentovat realizaci prací až do doby odstranění vad  
   a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení. Zhotovitel zaznamená všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Tato dokumentace musí být během pracovní doby přístupná objednateli, pokud není dohodnuto jinak.
9. Objednatel je povinen sledovat obsah uvedené dokumentace a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené předmětu plnění po celou dobu realizace, to znamená do převzetí předmětu plnění objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání předmětu plnění do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že práce budou prováděny způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při jejich realizaci, tak po jejich dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.
13. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v objektech nemocnice.

**II.**

**Cena díla**

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Celková cena činí: **724 936,31 Kč** **bez DPH**, zhotovitel je plátcem DPH.
3. Celková cena díla včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, kterou  
   je možno překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.
4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony  
   a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

**III.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu za provedené práce postupně, a to na základě účetních a daňových dokladů (dále jako „dílčí faktura“ nebo „dílčí faktury“) vystavených zhotovitelem. Přílohou dílčích faktur bude vždy soupis prací provedených v souladu  
   s harmonogramem prací, odsouhlasený zástupcem objednatele.
2. Splatnost dílčích faktur vystavených zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
3. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
   1. předmět fakturace, s uvedením názvu veřejné zakázky, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny,
   2. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla.
4. V případě, že faktury nebudou obsahovat potřebné náležitosti nebo budou obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktur musí být provedeno do data jejich splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
5. Faktury budou uhrazeny bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
6. Z vystavených faktur je objednatel oprávněn zadržet 10 % z ceny díla uvedené na každé dílčí faktuře (dále jako „zádržné“) v případě zjištění vad a nedodělků. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po odstranění vad a nedodělků.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli součást platby z důvodu:
   1. neodstranění vad a nedodělků,
   2. opakovaného neplnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele a nepostupování  
      v souladu se zadávací dokumentací a příslušnými právními předpisy,
   3. existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli nebo uplatnění smluvních pokut.

**IV.**

**Termín plnění**

1. Termín plnění zhotovitele:
   1. termín zahájení prací: **říjen 2023 – v den předání**,
   2. termín dokončení prací: **do 30. 11. 2023**.
2. Termín dokončení může být prodloužen:
   1. jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
   2. jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem (např. klimatické podmínky).
3. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (předmětná plocha), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp.  
   až odstraněním vad a nedodělků.

**V.**

**Místo plnění a ostatní ujednání**

1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85.
2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxx, telefon xxxxxxxxxxxxxx. Tento zaměstnanec je dále oprávněn ve věcech technických jednat a rozsah provedených prací potvrzovat.
3. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Václav Motl, jednatel.

**VI.**

**Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním  
   a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy  
   ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce  
   do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději  
   do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

**VII.**

**Způsob převzetí předmětu plnění**

1. Zhotovitel bude objednateli předmět plnění předávat postupně v návaznosti na dokončení zhotovení značení dle článku I. odst. 1. této smlouvy. O předání a převzetí prací bude sepsán písemný předávací protokol, přičemž k převzetí předmětu plnění poskytne objednatel nezbytnou součinnost.
2. Zhotovitel splní svůj závazek podle této smlouvy jeho řádným ukončením předmětu plnění v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním předmětu plnění objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem objednateli termín dokončení předmětu plnění  
   a vyzve jej k jeho převzetí.
3. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které  
   se stanou součástí zápisu o předání a převzetí předmětu plnění:
   1. předávací protokol,
   2. dokumentace o realizaci předmětu plnění,
   3. potřebné atesty použitých materiálů a záruční listy, apod.
   4. doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého pracemi v souladu  
      se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech.
4. Nedokončený předmět plnění není objednatel povinen převzít.
5. Předání a převzetí předmětu plnění bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a zápis z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost  
   a úplnost a prohlášení objednatele, že dokončený předmět plnění přebírá, případně z jakých důvodů jej nepřebírá.
6. Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 15 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady  
   a nedodělky uvedeny. Neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky v této lhůtě, je povinen, počínaje 16. dnem, uhradit objednateli za každý započatý den prodlení s odstraňováním vad či nedodělků smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč bez DPH.

**VIII.**

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje na realizovaný předmět plnění záruku, která činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním díla, a to postupně v návaznosti na předání a převzetí dílčích plnění realizovaných v jednotlivých místech areálu objednatele. Dodavatel bude v záruční době odstraňovat veškeré reklamované vady, které se na předaném předmětu díla vyskytnou. Dodavatel ručí jak za kvalitu použitých materiálů, tak za kvalitu provedené práce. Zavazuje se odstranit každou reklamovanou vadu do 48 hodin od nahlášení vady objednatelem.  
   Za prokazatelné nahlášení reklamované vady se považuje její písemné nahlášení  
   i telefonické oznámení i nahlášení formou e-mailové pošty. Neodstraní-li zhotovitel vady  
   v této lhůtě, je povinen, počínaje 3. dnem od nahlášení vady, uhradit objednateli za každý započatý den prodlení s odstraňováním vad smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč bez DPH.
2. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum jejího odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

**IX.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
   1. s ohledem na nemožnost odstranění vady díla nebo
   2. v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany  
   o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání  
   o způsobu řešení sporů a volbě práva.
5. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení předmětu plnění a na náhradu škody vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

**X.**

**Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 2. tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 3. tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku IX. (Odstoupení od smlouvy) této smlouvy a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
3. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele, apod.). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 15 dnů a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
4. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

**XI.**

**Sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací nebo dokončením a předáním předmětu plnění objednateli v termínech dle této smlouvy a harmonogramu postupu prací má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkově sjednané ceny vč. DPH, případně z ceny nedokončené části předmětu plnění vč. DPH za každý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo započíst s fakturou vystavenou dle této smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Převezme-li objednatel předmět plnění s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků. Jestliže tak zhotovitel neučiní v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na náklad zhotovitele odstranit a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  
   500,-- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení do doby odstranění vad a nedodělků.
4. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, má zhotovitel povinnost ji zaplatit. Smluvní pokuta bude uplatněna ve formě vystavené faktury s uvedením výše smluvní pokuty, jejího výpočtu, porušeného ustanovení smlouvy o dílo. Splatnost vystavené faktury bude 30 dní  
   a zaplacením je myšleno připsání příslušné částky na účet objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
5. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení z kterékoli splatné částky ve výši zákonem stanovené sazby.

**XII.**

**Jiná ujednání**

1. Vyšší moc:
   1. pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany,
   2. jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 1 měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu  
      o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění,
   3. jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.
2. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.
3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
   ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let.

**XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jako „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje,  
   že souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna  
   e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
3. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností  
   v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentem „Specifická rizika typická pro areál  
   a objekty Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice”, zveřejněným na webových stránkách objednatele <https://www.pnhberkovice.cz>.
5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným  
   a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
6. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
7. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží  
   po jednom vyhotovení.

V Horních Beřkovicích, dne 9. 10. 2023 V Praze, dne 27. 9. 2023

Za objednatele: za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MUDr. Jiří Tomeček, MBA**  (podepsáno, orazítkováno) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Václav Motl, jednatel**  **StavMo s.r.o**  (podepsáno) |