Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022

Článek 1.

1.  Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění změn provedených  Opatřením MZ ČR ze dne 8. 9. 2022, č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ:  00673552

DIČ:CZ00673552

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název firmy:	Medstav s.r.o.

zast. 		Jaroslav Medulič – jednatel společnosti

Sídlo: 		Rokytnická 837/2, 197 00, Praha 9 - Kbely

IČ :              17082455

DIČ:		CZ17082455

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Pomocné stavební práce a zednické práce v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice v roce 2022-2024“.

Článek 2.

1. Smluvní strany konstatují, že následkem havarijního stavu budovy „C“ v areálu nemocnice vznikla neodkladná potřeba tento havarijní stav odstranit a bylo nutné zvýšit dohodnutý počet pracovníků zhotovitele, následkem čehož byl vyčerpán finanční limit za provedené práce dohodnutý ve smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení prací  k 31. 12. 2023 a na navýšení finančního limitu za práce provedené v měsíci říjnu, listopadu a prosinci roku 2023, tak,  že rozsah pomocných stavebních prací se zvyšuje o 1300 hodin celkem a rozsah zednických prací se zvyšuje o 4 000 hodin celkem.

Článek 3.

a) S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Termín a místo plnění“ uzavřené smlouvy v části, která stanoví termín ukončení prací takto:

„Termín ukončení prací:     31. prosinec 2023“.

b) Dále se mění článek IV. „Cenové ujednání“ v odstavci 1.  uzavřené smlouvy takto:

„ Cena pomocných stavebních prací činí celkem 	1 527 500,00 Kč bez DPH

Cena zednických prací činí celkem			 5 830 000,00 Kč bez DPH“.

Článek 4.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

Článek 5.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

V Horních Beřkovicích, dne  28. 9. 2023                   V Horních Beřkovicích, dne   28. 9. 2023

Objednatel:                                                                          Zhotovitel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                           Medstav s.r.o.

MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                            Jaroslav Medulič

ředitel                                                                                    jednatel

(podepsáno, orazítkováno)                                                             (podepsáno,orazítkováno)