DODATEK KE SmlouvĚ o dílo č. 4–2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

| Objednatel: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří |  |  |
| Zastoupený: | Mgr. Vojtěchem Živnůstkou, ředitelem školy |  |  |
| IČ: | 47792931 |  |  |
| DIČ: | CZ47792931 |  |  |
| Zástupce pro věcná jednání | Mgr. Vojtěch Živnůstka, ředitel školy 474 373 686 |  |  |
| E-mail/telefon: | reditel@gymkl.cz, tel.: 474 373 686 |  |  |
| (dále jen „objednatel“) |  |  |  |

a

| Zhotovitel: ALTRYSS s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kostelní 1465, 434 01 Most |
| Zastoupený: | Romanem Ćajem, Filipem Nedvědem, jednateli společnosti |
| IČ: | 63148226 |
| DIČ: Zástupce pro věcná jednání: Email/telefon: | CZ63148226 Roman Čaj, tel.: 608555488 caj@altryss.cz |
| (dále jen “zhotovitel“) |  |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dODATEK KE SMLOUVĚ,

který se týká článku II. a III. smlouvy č. 4-2023

II.

Doba a místo provedení díla

Na základě posudku technického dozoru se strany dohodly na posunutí termínu     dokončení stavby

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 15. 11. 2023, s délkou záruky 60 měsíců.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na základě posudku technického dozoru na navýšení ceny díla, viz. Příloha „Zpráva technického dozoru stavby o zjištění skutečného stavu skladby podlahy“

- Cena díla se ujednává ve výši 1 760 664,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát tisíc šest set šedesát čtyři koruny české) bez DPH a 2 130 403,44 Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tisíce čtyři sta tři koruny české a čtyřicet čtyři haléře) s 21 % DPH.

Osobní údaje ve Smlouvě nebudou použity k jiným účelům dle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, slouží pro

VZ 18700/2023

Přílohy dodatku:

č. 1 Zpráva technického dozoru stavby o zajištění skutečného stavu skladby podlahy

č. 2 Krycí list soupisu prací

| V Klášterci nad Ohří 29. 9. 2023 | V Klášterci nad Ohří 29. 9. 2023 |
| --- | --- |
| ……………………………………………….. | ……………………………………………… |
| Za Gymnázium a Střední odbornou školu, Klášterec nad Ohří, p.o. Mgr. Vojtěch Živnůstka, ředitel školy | Za ALTRYSS s.r.o. Filip Nedvěd, Roman Čaj, jednatelé společnosti |