SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

## „Výmalba tříd, kabinetů, školní družiny a tělocvičny“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Sídlo:			SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupené:		Mgr. Zdeňkem Lutovským, ředitelem školy

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem, č. ú. 0882199399/0800

IČ:			44226233

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Demostav UL s.r.o.

Sídlo:			Králova Výšina 1427/33, 40001 Ústí nad Labem

Zastoupené:                  Kirshner, jednatel

IČ:			05940745

DIČ			CZ05940745

Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, č. ú. 2601192174/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

# Čl. I

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:

a)	Název stavby:		Výmalba tříd, kabinetů, školní družiny a tělocvičny, nátěr futer

b)	Místo stavby:		Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem

c)	Předmět díla: 		Malba, malba soklu, úklid a škrábání ve školní družině a tělocvičně, nátěr futer

d)	Doprava materiálu do místa plnění.

e)	Průběžný a konečný úklid staveniště.

Veškeré změny musí být konzultovány a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.

# Čl. II

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v Čl. I této smlouvy, v rozsahu a provedení podle Čl. IV této smlouvy, objednatel zavazuje se jej převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení Čl. IV této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v Čl. I této smlouvy v rozsahu a provedení podle Čl. IV této smlouvy. a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v Čl. III této smlouvy, předat objednateli.

# Čl. III

TERMÍNY

Předání staveniště:				6. 10.2023

Zahájení prací:					23.10.2023

Ukončení prací:					15.12.2023

Vyklizení staveniště:			 	nejpozději 3 dny po ukončení prací

# Čl. IV

CENA DÍLA

Celková cena díla je dle CN 202 650,80 Kč vč. DPH

1. etapa – 3x školní třída: 55 740,- Kč bez DPH

2x kabinet: 12 740,- Kč bez DPH,

cena celkem bez DPH: 68 480,- Kč

cena celkem   82.860,80-Kč vč. DPH

|  | cena bez DPH – 1 třída | cena bez DPH – 3x třída |
| --- | --- | --- |
| malba jedné třídy – 208 m2 bez penetrace, barva: klasik color | 9 360,- Kč | 28 080,- Kč |
| malba soklu jedné třídy – 95 m2 - akrylcolmat, otěruvzdorná | 7 220,- Kč | 21 660,- Kč |
| úklid jedné třídy | 2 000,- Kč | 6 000,-Kč |
| celkem | 18 580,- Kč | 55 740,- Kč |

|  | cena bez DPH – 1 kabinet | cena bez DPH – 2x kabinet |
| --- | --- | --- |
| malba jednoho kabinetu – 119,4 m2 - bez penetrace, akrylcolmat, | 5 370,- Kč | 10 740,- Kč |
| úklid jednoho kabinetu | 1 000,- Kč | 2 000,-Kč |
| celkem | 6 370,- Kč | 12 740,- Kč |

2. etapa – školní družina (2 patra): 76 000,- Kč bez DPH

nátěr futer dveří 18 ks: 3 000,- Kč bez DPH

cena celkem bez DPH: 79 000,- Kč

cena celkem 95.590,- Kč vč. DPH

|  | cena bez DPH – 1 patro | cena bez DPH – 2 patra |
| --- | --- | --- |
| malba – 210 m2 - bez penetrace, klasik color | 9 660,- Kč | 19 320,- Kč |
| malba soklu – 210 m2 -akrylcolmat, otěruvzdorná | 15 960,- Kč | 31 920,-Kč |
| škrábání – 210 m2 | 10 557,- Kč | 21 114,- Kč |
| úklid | 1 823,- Kč | 3 646,- Kč |
| celkem | 38 000,- Kč | 76 000,- Kč |

|  | cena bez DPH – 18 ks |
| --- | --- |
| futra dveří 18 ks malba akrylcolmat otěruvzdorná | 3000,- Kč |

3. etapa – tělocvična: 20 000,- Kč bez DPH

cena celkem 24.200,- Kč vč. DPH

|  | cena bez DPH |
| --- | --- |
| malba – 195 m2 - bez bez penetrace, klasik color | 9 000,- Kč |
| škrábání – 195 m2 | 9 000,- Kč |
| úklid | 2 000,- Kč |
| celkem | 20 000,- Kč |

# Čl. V

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí zhotoviteli takto:

Celková částka 202 650,80 Kč vč. DPH bude rozdělena do tří částí a to takto:

1. etapa – cena celkem bez DPH: 68 480,- Kč

cena celkem 82.860,80-Kč vč. DPH

| malba tří tříd | 28 080,- Kč |
| --- | --- |
| malba soklu tří tříd | 21 660,- Kč |
| úklid tří tříd | 6 000,-Kč |
| malba dvou kabinetů | 10 740,- Kč |
| úklid dvou kabinetů | 2 000,-Kč |

2. etapa – cena celkem bez DPH: 79 000,- Kč

cena celkem 95.590,- Kč vč. DPH

| malba obou pater | 19 320,- Kč |
| --- | --- |
| malba soklů obou pater | 31 920,-Kč |
| škrábání obou pater | 21 114,- Kč |
| úklid obou pater | 3 646,- Kč |
| natření futer dveří 18 ks | 3000,- Kč |

3. etapa – tělocvična: 20 000,- Kč bez DPH

cena celkem 24.200,- Kč vč. DPH

| malba | 9 000,- Kč |
| --- | --- |
| škrábání | 9 000,- Kč |
| úklid | 2 000,- Kč |

- Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací.

- Na provedení (dokončení a předání) díla dle této smlouvy, neposkytuje objednatel zhotoviteli zálohu.

- Objednatel se zavazuje předložený soupis provedených prací potvrdit do tří dnů ode dne předložení. Pokud tak neučiní, považují se tyto nepotvrzené práce jako odsouhlasené. Soupis provedených prací je podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem.

- Faktura bude vystavena zhotovitelem na adresu objednatele a bude obsahovat údaje objednatele. Ten potvrdí její věcnou správnost a zajistí úhradu v termínu splatnosti v souladu s platebními podmínkami této smlouvy.

- Cena za zhotovené dílo bude dodavatelem fakturována po ukončení jednotlivých etap až do výše 100% a objednatel se zavazuje tuto výši zaplatit po předání díla a odstranění vad a případných nedodělků z přejímacího řízení. Předáním díla se rozumí předání zhotoveného díla objednateli podle rozsahu smlouvy o dílo.

- Vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů, náležitosti účetního dokladu dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

- Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli. Splatností se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

- Objednatel má právo do doby splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, nebude-li obsahovat výše uvedené náležitosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

- V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením Čl. VII této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli skutečně provedené práce a zabudovaný materiál.

# Čl. VI

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

Odpovědnost za předmět díla, uvedený v Čl. I této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele až po úplném zaplacení ceny díla.

Zhotovitel nebo případný subdodavatel pojistí všechny své zaměstnance oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

Zástupce za objednatele ve věcech technických:	Mgr. Milena Novotná 723 023 396

Zástupce za zhotovitele ve věcech technických:	p. I. Matys tel. 723 717 386

# Čl. VII

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Účastníci smlouvy se dohodli, že:

a)	objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 15 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

b)	zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení Čl. V „Podmínky finančního plnění“, je-li prodlení delší než 15 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

# Čl. VIII

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na práce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí celého díla zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly neodbornou údržbou, úpravou nebo opravou v době záruky, vnějšími mechanickými vlivy, poškozením nebo nedbalostí uživatele a které vznikly živelnou pohromou a násilným překonáním uzavíracích prvků.

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:

a)	48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zdraví nebo životy osob, nebo jedná-li se o ohrožení díla

b)	do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).

# Čl. IX

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v Čl. I této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.

Účastníci smlouvy se dohodli, že objednatel zaplatí smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb ve výši 500,- z dlužné částky za každý den prodlení.

# Čl. X

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY:

Zhotovitel:

- Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.

- Prohlašuje, že má všechna práva k navrženému řešení a provedení díla.

- Provede případné práce nad rámec předmětu díla této smlouvy podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

- Zavazuje se realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami a s maximální ohleduplností k obyvatelům bytů a jejich majetku.

- Má povinnost likvidovat veškeré odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti dle této smlouvy v souladu s příslušnými státními předpisy a to na svůj náklad.

Objednatel:

a)	Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v Čl. III této smlouvy.

b) 	Zajistí zhotoviteli napojovací body elektrické energie a vody.

c)	Zajistí po dobu provádění prací zamykatelnou místnost na uskladnění materiálu a nářadí ve společných prostorách domu.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:

Zhotovitel:

- Zavazuje se vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla, které se uskuteční do 3 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.

- Zavazuje se připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

- Zavazuje se do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště.

Objednatel:

- Zavazuje se průběžně kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

- Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

# Čl. XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede odběratel. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každý má platnost originálu.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem.

Práva a povinnosti smluvních stran přechází na případné právní nástupce smluvních stran.

Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

| V Ústí nad Labem dne: 5.10. 2023 ……………………………………………. objednatel Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Mgr. Zdeněk Lutovský ředitel školy |  | V Ústí nad Labem dne: 5.10. 2023 ……………………………………………. zhotovitel Demostav UL s.r.o. Králova Výšina 1427/33, 40001 Ústí nad Labem Kirshner, jednatel |
| --- | --- | --- |