DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2016 pro zhotovení stavby

„Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Číslo smlouvy objednatele: 	750/3482/16, DS 000198

# Číslo smlouvy zhotovitele:	S17-014-0043

- Smluvní strany

Objednatel:		Město Třeboň

se sídlem:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený:	Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

# IČ:	00247618

# DIČ:	CZ00247618

# Bankovní spojení:       	Česká spořitelna, a.s.

# Č. účtu:			27-0603148389/0800

# Telefonní spojení:	+ 420 384 342 111

# Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.,

# Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

# se sídlem:	Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  ze dne 26.11.1992 v odd. C, vložce 8032

Zastoupený:	xxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

# IČ: 	48035599

# DIČ	CZ48035599

# Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

# Č. účtu:	xxxxxxxxx

# Korespondenční adresa:U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

# Oprávněný ve věcech smluvních: xxxxxxxxx, ředitel oblasti Jindřichův Hradec

# Telefonní spojení:	384 378 011

# E-mail:	xxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

# I.

# Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech.

# Rada města svým usnesením č. 652/2016-53 ze dne 24.08.2016 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/3482/16 ze dne 16.06.2016 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“, se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice, jehož předmětem je provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 228.980,00 Kč včetně DPH a prodloužení dílčího termínu dokončení objektů vodovodu a kanalizace do 23.08.2016. Konečný termín dokončení díla se nemění.

II.

  - Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7.2. smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016 dle specifikace uvedené ve schváleném změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2016, a to následovně:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 16.06.2016, vč. DPH	    	 5.126.051,00 Kč

Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1)	     	    228.980,00 Kč

Cena celkem včetně méněprací a víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH	     5.355.031,00 Kč

  - Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně dílčího termínu dokončení prací – vodovod a kanalizace specifikovaného v čl. 6.2.1 smlouvy o dílo:

Dílčí termín dokončení prací -  vodovod a kanalizace je nově:  nejpozději do 23.08.2016.

Konečný termín dokončení díla se nemění.

  - V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

  - Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

# V Třeboni dne 08.09.2016				V Třeboni, dne 08.09.2016

| ……………………………………………………. | ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| Mgr. Terezie Jenisová | xxxxxxxxx |
| starostka města | ředitel oblasti Jindřichův Hradec |