**SMLOUVA O DÍLO**

**SD/2023/0883**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: LEBEDA Liberec s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Selská 85

Jablonec nad Nisou Liberec XII – Staré Pavlovice

PSČ 466 01 PSČ 460 01

IČ: 00262340 IČO: 19594500

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ1954500

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Radek Lebeda

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 724 586 239

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: instaeltop@gmail.com

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: [peukertova@mestojablonec.cz](mailto:peukertova@mestojablonec.cz)

**I.**

**Předmět smlouvy**:

Oprava WC muži kino Radnice, 1. PP, vše na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 466 01 – budova radnice.

Nové pisoáry s radarovým splachovačem včetně nového kanalizačního vedení s výměnou stoupačky, nového vodovodního vedení k pisoárům, elektroinstalací a uvedení do původního stavu zednickými a obkladačskými pracemi.

Podrobná specifikace dle cenové nabídky č. 527, jež je přílohou č. 1 smlouvy.

**II.**

**Termín plnění**

Dílo bude zahájeno nejpozději dne **9. 10. 2023** po dohodě se správcem budovy radnice, či vedoucí oddělení vnitřní správy a zástupcem Kultury Jablonec s.r.o. či kina Radnice.

Dílo bude dokončeno do 30. 10. 2023 a bude probíhat vždy tak, aby hluk způsobující práce nezasahovaly do promítacích časů, a aby neomezily provoz kina Radnice.

Zástupce kina Radnice předá do 29. 9. 2023 adresu instaeltop@gmail.com přehled možných pracovních časů v termínu 2.10.2023 do 30.10.2023

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. cena za předmět plnění činí:

**248 765,00 Kč bez DPH**

**301 005,65 Kč včetně DPH**

**Slovy: tři sta jedna tisíc pět korun českých šedesát pět haléřů DPH**

1. ustanovení o splatnosti

* Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

1. Dílčí fakturace bude umožněna. Zhotovitel nepožaduje zaplacení zálohy na materiál.

**IV.**

**Záruční doba**

K dodávanému zboží poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 60 měsíců.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Budova radnice není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu, či výtahu páternoster.
2. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 9.10.2023 V Jablonci nad Nisou dne: 9.10.2023

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Radek Lebeda

Vedoucí oddělení vnitřní správy

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

Vedoucí odboru kancelář tajemníka

Za věcnou správnost Bc. Eva Peukertová……………………….

Vedoucí oddělení vnitřní správy

Příloha č. 1 cenová nabídka