Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 2023/05/010

Oprava rozváděče na Azylovém zařízení

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace

Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 71216642

zastoupen: Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě,

spis. značka: Pr 959/KSOS

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AG ENERGOCOM, s.r.o.

se sídlem: Louky 803, 747 27 Kobeřice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, spis. značka C 29039

zastoupen: Pavlem Gilarem, jednatelem

IČ: 26881292

DIČ: DIČ 26881292

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Pavel Gilar

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/05/010 na opravu rozváděče na Azylovém zařízení.

Tímto dodatkem se mění čl. IV. Čas a místo plnění, body 1. a 2. takto:

- Práce na díle budou započaty nejdříve 25. 9. 2023. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tzn. řádně dokončit dílo a předat jej objednateli) nejpozději do 10. 11. 2023.

- Zhotovitel bude postupovat dle následujícího harmonogramu prací:

  - výměna rozváděče 25. - 27. 9. včetně základních zednických prací, tzn. zazdění rozváděče

  - zednické úpravy štukových omítek do 10. 11. 2023

  - malířské práce - výmalba na bílo v okolí vyměněného rozváděče do 10. 11. 2023

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: 12. 10. 2023

…………………………………………		……………………………………………

Ing. Simona Malinová					              Pavel Gilar

ředitelka					                  jednatel společnosti