# Smlouva o DÍlo

č. zhotovitele:  05-2017

ev. č. objednatele: 6150/27/2017

Rekonstrukce tří pramenů

Smlouva je uzavřena souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Zhotovitel:                  Ing. Zdeněk Vacek

ul. Míru 312

769 01 Holešov

IČ:  18163017, DIČ:    CZ490410327

mobil    777888312

e-mail:xxxx

Bankovní spojení: xxxx

č.ú. xxxx

Objednatel:		Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 4 - Komořany

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Eva Soukalová, CSc.

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699

2. Základní údaje o díle

2.1. Stavba /název/: Rekonstrukce tří pramenů ČHMÚ

2.2. Místo:  	Rekonstrukce tří pramenů ČHMÚ ve vybraných lokalitách pobočky Brno, jmenovitě: PB0207 k.ú. Panenská Rozsíčka, PB0254 k.ú. Boskovštějn                          a PB0363 k.ú. Zbilidy.

3. Předmět smlouvy – určení díla

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:   Na výše jmenovaných pramenech budou provedeny práce ve smyslu poptávky - citace :

„Pramen  PB0207 Panenská Rozsíčka je obtékán. Je nutné posunout měrný objekt blíže k vývěru, aby nedocházelo k úniku vody. Pramen je hojně využíván turisty, proto by bylo vhodné, aby objekt byl uzavřen a nemohlo dojít ke kontaminaci vody (listím, nečistotami apod.

U objektu PB0254 Boskovštějn dochází k podtékání přelivné desky. Je potřeba přesunout měrný objekt blíže vývěru, stabilizovat okolní svahy a celkově upravit okolí objektu.

Pramen PB0363 Zbilidy vyžaduje výměnu přelivné desky, stabilizaci okolí a úpravu okolí objektu.

U všech objektů je nutné vybudovat zídku, vhodný přístup pro pozorovatele (schůdky) a srovnat dno pod přelivnou hranou. „ – konec citace

Podrobný popis navržených prací včetně rozpočtů uvádíme pro jednotlivé prameny v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy.  Práce budou předem odsouhlaseny s majiteli pozemků na nichž se měrné objekty nacházejí.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. 	Zhotovitel provede dílo v termínu:    červen – listopad 2017

4.2. 	Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání předmětu díla zápis, který obě strany podepíší.

5. Cena za dílo

5.1.	Dohodnutá cena za dílo činí: 895 884,- Kč včetně DPH,

slovy: osmsetdevadesátpěttisícosmsetosmdesátčtyřikorunyčeské.

Cena bez DPH činí  740 400,- Kč,  DPH ve výši 21 % činí  155 484,- Kč

Z toho rekonstrukce jednotlivých pramenů činí:

| pramen | cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| PB0207 | 243 200 | 51 072 | 292 272 |
| PB0254 | 276 600 | 58 086 | 334 686 |
| PB0363 | 220 600 | 46 326 | 266 926 |

5.2. 	Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí smlouvy              o dílo, viz přílohy č. 1, 2 a 3.

5.3	Dohodnutá cena bude považována za maximální, nejvýše přípustnou.

5.4	Při výkonu této činnosti není ČHMÚ povinnou osobou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

6. Financování a placení

6.1. 	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla. Součástí fakturace je vždy předávací protokol stavby či díla.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo

- název a sídlo objednatele a zhotovitele

- bankovní spojení, IČO, DIČ

- předmět a název díla, č. smlouvy

- cenu díla – fakturovanou částku

- částku k úhradě

- razítko a podpis.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli.

6.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje

- obsahuje chybné cenové údaje

Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která byla fakturována správně.

Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že druhá smluvní strana (Ing. Zdeněk Vacek) je povinna vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou.

7.    Způsob provádění a předání předmětu díla

7.1. 	Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. 	Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu, apod.). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.

7.3. 	Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví se k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt.

7.4. 	Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději                  3 pracovní dny předem. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění.

8. Staveniště

8.1. 	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích osob, v jednom dni.

8.2. 	Vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, vytyčení základních výškových a směrových bodů zajistí zhotovitel stavby.

8.3. 	Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. Materiál charakteru odpadu označený takto odběratelem zlikviduje podle platných předpisů na své náklady dodavatel.

9. Vady díla

9.1. 	Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním díla, či jeho samostatné části.

9.2. 	Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v  termínu písemně dohodnutém s objednatelem. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad objednatele, se stanovuje nejvýše na 30 kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí, neodborným užíváním nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele.

9.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ani v dalším sjednaném termínu je objednatel oprávněn zadat jejich odstranění dalšímu subjektu na náklady zhotovitele.

10. Smluvní pokuta

10.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny díla za každý započatý den prodlení

- za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

11. Jiná ujednání

11.1. Zhotovitel je povinen zde doplnit obchodní podmínky ve smlouvě neobsažené tak, jak jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

11.2. Dodatečná smluvní ujednání

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Zhotovitel je povinen na žádost Objednavatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly, viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o znění některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum dokončení přejímacího řízení, apod.

12. Změny smlouvy

12.1. Tato nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

12.2.  Smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních stran.

12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané vyhotovení.

12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem jsou srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne							V Holešově dne

……………………………………                               ………………………………….

za objednatele 					 	     za  zhotovitele

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.	    			               Ing. Zdeněk Vacek

ředitel ústavu