**Předpokládaný harmonogram Investičního záměru**

* Demolice stávajících budov 01.10.2023
* Zahájení HTÚ (závislé na vydání povolení) 15.10.2023
* Zahájení přeložek infrastruktury (závislé na vydání povolení) 01.11.2023
* Piloty 01.02.2024
* Hrubá stavba 30.09.2024
* Dokončení stavby 28.02.2025
* Zeleň – kompletace 30.04.2025