**F I R M A Š T Ě R B A**

provádění stavebních prací se sídlem v Dlouhé Lhotě čp.39, PSČ 391 55 Chýnov,

peněžní ústav xxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxx

IČO 11342307, DIČ xxxxxxx, č.tel. xxxxxxxx

Dlouhá Lhota, 2.9.2023

**NABÍDKA**

na opravu prejzové krytiny na ohradní zdi v areálu kláštera Zlatá Koruna - vichřice dne 26.8.2023.

Škody na prejzové krytině na ohradní zdi byly způsobeny pádem větve z přilehlého stromu. Bylo

poškozeno 10 m2 prejzové krytiny na ohradní zdi.

Termín plnění: dle dohody s investorem

Předmět plnění:

1. doprava materiálu, osob a lešení na akci

2. postavení lešení k ohradní zdi v místě opravy

3. demontáž a vysekání stávajících poškozených prejzů na hlavě zdi v délce 10 bm

4. začištění a vyrovnání hlavy zdiva, rozměření

5. osazení nových prejzů a dání do malty

6. demontáž lešení a odvoz

7. úklid pracoviště a odvoz suti

Práce budou vykonány za provozu budovy.

Materiál:

Tondach prejz spodní 160 ks á 76,- 12 160,-

Tondach prejz vrchní 160 ks á 76,- 12 160,-

malta pokrývačská Tondach 20 ks á 226,- 4 520,-

lepidlo standart 4 ks á 170,- 680,

Celkem ........................................................................................................................... 29 520,-

Cena za práci

- postavení lešení 6 300,-

- nájem lešení 2 000,-

- demontáž lešení 3 500,-

- demontáž a vysekání vadných prejzů 16 500,-

- vyrovnání a začištění hlavy zdiva 6 200,-

- rozměření prejzů 2 000,-

- osazení a montáž prejzů nových a dání do malty 20 800,-

- úklid pracoviště 1 500,-

- skládkovné 1 000,-

Celkem ........................................................................................................................... 59 800,-

+ NUS 7 % 6 252,-

**CELKEM bez DPH ... ................................................................................................. 95 572,-**