Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 231183

č. j. zadavatele: 2023/4117/NM

Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

| Se sídlem: | Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 – Nové Město |
| --- | --- |
| Zastoupené: | prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ00023272 |
| Bankovní spojení: | Xxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „Objednatel“)

a

Atelier design MM s.r.o.

| Zapsaný v: | obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67051 |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Popovice 4, 250 01 Brandýs nad Labem |
| Zastoupený: | Mgr.A. Petrem Mackem, jednatelem společnosti |
| IČO: | 25752499 |
| DIČ: | CZ25752499 |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxx xxxxx xxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

I.

# Úvodní ustanovení

Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce č. VZ230234 s názvem „Adjustace sbírkových předmětů pro mezinárodní výstavu Baroko v Bavorsku a v Čechách“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

# Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je adjustace sbírkových předmětů v mezinárodní výstavě s názvem „Baroko v Bavorsku a v Čechách“ v Historické budově Národního muzea (dále jen „výstava“) dle požadavku objednatele.

- Výstava je do 3. 10. 2023 otevřena v Řezně v Haus der Bayerischen Geschichte. Velká část sbírkových předmětů bude vystavena i na výstavě v Praze. Součástí Díla jsou proto v postupném časovém sledu následující činnosti:

- Účast na deinstalaci exponátů v Řezně (pro zjištění, jak jsou předměty adjustovány, jak jednotlivé prvky technicky skládat a rozkládat). Součástí deinstalace exponátů v Řezně je také účast při balení adjustačních prvků a jejich roztřídění pro snazší manipulaci v Praze.

- Příprava a výroba nových adjustačních prvků pro exponáty, které budou vystaveny pouze v Praze (a adjustační prvky pro ně nejsou připravené). Příprava a výroba proběhne dle požadavků půjčitele, případně po komunikaci s kurýrem půjčitele přímo na místě instalace.

- Instalace adjustačních prvků uvedených v bodě b) a adjustace k nim náležejících exponátů.

- Adjustace exponátů, které byly vystaveny v Řezně a které mají své adjustační prvky vyrobené a přivezené z Řezna. Adjustace exponátů proběhne jednak dle zjištění při deinstalaci v Řezně (viz bod a)) nebo dle pokynů kurátora/kurýra půjčitele, který bude přítomen instalaci v Praze, případně dle obojího.

- Manipulace s exponáty při vyjímání z klimastabilních beden a při jejich přesunu v rámci prostoru výstavy, příp. v rámci Historické budovy Národního muzea /mezi depozitářem a výstavním sálem, bude-li to nutné/.

- Otevírání a zavírání vitrín během adjustace.

- Finální čištění vnitřních částí vitrín /především skel/ před instalací exponátů a vnějších částí po dokončení instalace. Čištění vnitřních částí bude probíhat postupně dle postupu adjustace, vnějších částí před otevřením výstavy.

- Případné opravy adjustačních prvků použitých v Řezně jakkoli deformovaných či poškozených při deinstalaci nebo převozu.

- Montáž externích popisek umístěných mimo vitríny. Popisky budou dodány objednatelem.

- Součinnost při ladění světelného režimu ve vitrínách. Za účasti kurátora, kurýra nebo restaurátora kontrola světelné hladiny, nasměrování osvětlení na exponáty a následné uzavření vitríny.

- Deinstalace exponátů po skončení výstavy.

- Veškeré nové či opravované adjustace budou realizovány za použití materiálů, které jsou definovány v Příloze č. 1 této smlouvy: Seznam schválených materiálů, aby nemohlo dojít k poškození exponátů.

- Předmětem Díla primárně není: zajištění balení exponátů po skončení výstavy (pouze přítomnost u deinstalace a balení v Řezně), transport adjustací, exponátů ani fundu, tisk grafiky ani popisek.

- Předpokládaný počet pracovníků zhotovitele při jednotlivých částech plnění:

  - Účast při deinstalaci v Řezně – 1 osoba / 8 pracovních dní.

  - Instalace v Praze – 6 osob / 15 pracovních dní.

  - Deinstalace v Praze – 6 osob / 15 pracovních dní.

  - Součinnost při ladění osvětlení ve vitrínách, drobné přípomoce (pro instalaci i deinstalaci v Praze) – 2 osoby / 25 dní.

III.

# Doba plnění

- Činnost uvedenou v Čl. I. odst. 1 této smlouvy provede zhotovitel v tomto časovém rozmezí:

- zahájení prací: dnem podpisu smlouvy

- deinstalace exponátů v Řezně: předběžně 4. – 12. 10. 2023

- dokončení instalace před zahájením výstavy v Praze: do 6. 12. 2023

- deinstalace exponátů (konec výstavy je 8. 5. 2024): do 31. 5. 2024

IV.

# Cena díla a platební podmínky

# Za řádné splnění této Smlouvy si ujednaly smluvní strany cenu v celkové výši:

# bez DPH						1.340.850,- Kč

# DPH 21 %                				281.578,50 Kč

# Cena díla včetně DPH           			1.622.428,50 Kč

# Slovy: Jeden milion šest set dvacet dva tisíce čtyři sta dvacet osm korun a padesát haléřů

# Cena je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná a není možné ji překročit.

# Vzhledem k možným změnám, které mohou nastat, je uvedená cena považována za maximální možnou. Objednatel však nemusí tuto částku zcela vyčerpat, a to za předpokladu, že danou službu dostatečně včas nepotvrdí – typově např. manipulaci s klimastabilními bednami či v případě nulového počtu adjustací, které bude nutné opravovat /viz čl. II, odst. h)/ – a  kdy zhotovitel dosud nevynaložil žádné prostředky na realizaci daného předmětu plnění.

# Součástí ceny jsou veškerá plnění, která se na základě této smlouvy zhotovitel zavázal poskytnout objednateli.

# Cena dále zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

# Cena za provedení díla bude hrazena po částech průběžně na základě dílčích plnění a k nim vázaných faktur zhotovitele a soupisu provedených prací (dle přílohy č. 3) dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzeném objednatelem.

# Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

# číslo smlouvy

# soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem

# Součástí poslední faktury, která bude Objednateli předána po provedení veškerých plnění na základě této smlouvy, bude doklad o předání a převzetí díla viz Vzor předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

# V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

# Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 kalendářních dnů od jejího doručení na účet dodavatele. Závazek objednatele zaplatit částku, uvedenou na faktuře je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

# V.

# Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen zajistit realizaci díla s vynaložením vysoké odborné péče a kvality prací.

- Zhotovitel je povinen plnit dílo řádně a včas, tj. ve výše stanovených termínech a bez faktických vad, které by zásadním způsobem bránily užívání díla, a bez právních vad.

- Zhotovitel je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při plnění předmětu této smlouvy a které by mohly objednatele poškodit. Tato povinnost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.

- Zhotovitel je dále povinen respektovat požadavky objednatele vztahující se k ochraně vystavovaných sbírkových předmětů, případně dalších originálních předmětů, jiného majetku, budov a osob. Zhotovitel je povinen k poskytování služeb přistupovat s vědomím, že Historická budova NM má status národní kulturní památky a že nelze do její památkové podstaty zasahovat jinak, než se souhlasem objednatele a příslušných orgánů památkové péče.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby vstupující do objektů objednatele byly vždy v přiměřeném rozsahu pojištěny proti odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám.

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy všechny podklady a informace potřebné k plnění předmětu díla podle této smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k realizaci díla podle této smlouvy a neprodleně jej informovat o všech změnách v platnosti předaných podkladů a informací.

- Objednatel je oprávněn průběh provádění díla sledovat a kontrolovat, a to prostřednictvím svých pověřených pracovníků, což je zhotovitel povinen těmto osobám po předchozím oznámení umožnit.

# VI.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany jsou při vytváření díla povinny postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby dílo bylo vytvořeno za podmínek této smlouvy.

- Každá smluvní strana je povinna reagovat na podnět druhé smluvní strany podle okolností každého jednotlivého případu buď ihned či bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deset pracovních dní, ledaže se strany v daném případě písemně dohodnou na jiném termínu přiměřenému okolnostem.

- Za objednatele jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby či osoby jimi pověřené:

  - xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

  - xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

- Za zhotovitele jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby či osoby jimi pověřené:

  - xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

# VII.

# Ukončení smlouvy

- Smlouva zaniká:

    - dohodou smluvních stran za podmínek stanovených touto smlouvou,

    - výpovědí kterékoliv ze smluvních stran za podmínek stanovených touto smlouvou,

    - odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případech, kdy tak stanoví právní předpis.

- Dohoda o zániku smlouvy musí být písemná a podepsaná oběma smluvními stranami.

- Smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět, nastanou-li opodstatněné věcné, finanční nebo technické důvody.

Za opodstatněné lze považovat zejména:

- finanční důvody -  nemožnost hradit náklady spojené s výkonem spolupráce

- technické důvody - zmenšení rozsahu provozu zhotovitele, které nemá původ v jednání některé ze smluvních stran.

- možnost vzniku škody na exponátu/exponátech.

- Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoli ze smluvních stran, poruší-li druhá smluvní strana ustanovení této smlouvy podstatným způsobem nebo hrubě poškodí dobré jméno druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

VIII.

Sankční ujednání

- V případě porušení povinností souvisejících s poskytováním služeb sjednávají obě smluvní strany níže uvedené sankce a smluvní pokuty.

- V případě nesplnění termínu pro dokončení části díla dle čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty); ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši; výše sankcí není omezena.

IX.

# Závěrečná ustanovení

- S ohledem na předchozí ustanovení tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

- Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

- Spory smluvních stran vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými obecnými soudy České republiky.

- Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami.

- Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost či účinnost jejich ostatních ustanovení, pokud je možné tato ustanovení od ostatních oddělit a pokud neobsahují podstatné náležitosti této smlouvy.

- Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy včetně pohledávek na jakoukoliv třetí osobu.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |  | Mgr.A. Petr Macek jednatel firmy Atelier design MM s.r.o. |

# SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 	Seznam schválených materiálů

Příloha č. 2	Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 3	Cenová nabídka

Příloha č. 1 – Seznam schválených materiálů

Výstavní materiály

Kovové prvky:

Nejlépe korozivzdorná ocel (“nerezová ocel”), případně ocel, s práškovým/žárovým lakováním v barvě RAL. Po vyschnutí laku neuvolňuje nežádoucí látky.

Dřevěné prvky:

Dřevo, které nevylučuje nízkomolekulární látky – VOC (norská borovice, bělové dřevo), obecně měkké dřevo bez povrchové úpravy.

Nevhodné: tvrdé dřevo (např. dub), dřevotříska (plněná pryskyřicemi)*

Polymerní materiály:

| OK | Neakceptovatelné |
| --- | --- |
| Akrylonitril butadien styren (ABS) | Pryž – vulkanizovaný kaučuk (uvolňuje síru) |
| Polyamid (Nylon, Silon) | Nitrát/acetát celulózy (uvolňuje kys. dusičnou/ octovou) |
| PET(mellinexové fólie) | Polyvinylacetát-PVAc (uvolňuje kys. octovou) |
| Polyetylentereftalát (PET), polymetylmetakrylát-PMMA (plexisklo), polykarbonát, polypropylen (PP), polyethylen (PE) | Polychloropren (uvolňuje chlór), polystyren (PS) |
|  | Polyuretany (PUR) |
| Neutrální silikon (ne v kontaktu se sbírkovým předmětem) | *Močovino, Fenol formaldehydové, Melamino formaldehydové pryskyřice (mohou se objevit například v dřevotřískách!) Silikonový tmel uvolňující při tuhnutí kyselinu octovou |

Vhodnost polymerního materiálu z dlouhodobého hlediska můžeme určit v našich restaurátorských dílnách pomocí tzv. Oddyho testu.

Pro podložení mincí apod.:

Textilie Bauman (různé barevnosti) – textile z inertního materiálu, neuvolňuje žádné nežádoucí látky

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

Bylo předáno dílo ……………… (označení díla) dle uzavřené smlouvy o dílo č. 231183 ze dne ……… a obsahuje všechny náležitosti dle dohodnutých parametrů.

V Praze dne ……………………

Případné zjištěné nedostatky a vady:

Předávající:

………………

Přebírající za NM:

………………

| Příloha č. 3 - Cenová nabídka |
| --- |
| pořadové číslo | název | předpokládaný počet | nabídková cena (Kč bez DPH) |
| 1. | bod 2, odst. a) - účast na deinstalaci exponátů v Řezně | 8 pracovních dní / 1 osoba (včetně ubytování, cesty apod.) | 85850,00 |
| 2. | bod 2, odst. b) - výroba nových adjustačních prvků | 60 prvků + definice předmětu | 12000,00 |
| 3. | bod 3, odst. b) - přítomnost pracovníků zhotovitele při instalaci v Praze | 15 pracovních dní / 6 osob | 459000,00 |
| následující položky (č. 4-9) už v sobě obsahují přítomnost pracovníků zhotovitele uvedenou v položce č. 3 |
| 4. | bod 2, odst. c) - instalace nových adjustačních prvků a adjustace k nim náležejících exponátů | 60 prvků + definice předmětu | 0,00 |
| 5. | bod 2, odst. d) - adjustace exponátů s již vyrobenými adjustacemi | 200 předmětů | 0,00 |
| 6. | bod 2, odst. e) - manipulace s exponáty v rámci výstavního sálu, vyjímání z klimastabilních beden | 260 předmětů + definice velkorozměrových/těžkých | 0,00 |
| 7. | bod 2, odst. f) - otevírání a zavírání vitrín v průběhu adjustace | celkem 63 vitrín a 14 soklů se skleněnými poklopy ve výstavě | 0,00 |
| 8. | bod 2, odst. g) - čištění vnitřních i vnějších částí vitrín při instalaci / před otevřením výstavy | celkem 63 vitrín a 14 soklů se skleněnými poklopy ve výstavě* | 0,00 |
| 9. | bod 2, odst. i) - montáž popisek vně vitrín | celkem 250 ks | 0,00 |
| 10. | bod 2, odst. h) - opravy adjustací poničených demontáží nebo přepravou | celkem 200 adjustací, které se budou převážet | 50000,00 |
| 11. | bod 3, odst. c) - přítomnost pracovníků zhotovitele při deinstalaci v Praze | 15 pracovních dní / 6 osob | 459000,00 |
| následující položka (č. 12) už v sobě obsahuje přítomnost pracovníků zhotovitele uvedenou v položce č. 11 |
| 12. | bod 2, odst. i) - deinstalace exponátů po skončení výstavy | celkem 260 předmětů, které budou ve výstavě | 0,00 |
| 13. | bod 3, odst. d) - přítomnost pracovníků zhotovitele při přípomocných činnostech v Praze | 25 pracovních dní / 2 osoby | 275000,00 |
| Celkový součet (bez DPH) | 1340850,00 |