**Městská část Praha 19, IČ 00231304, DIČ CZ00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou, č. ú. xxxxxxxxx, vedený u České spořitelny, a.s.**

dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**DYTRON EUROPE s.r.o., IČ 48029688, DIČ CZ48029688, se sídlem Toužimská 943/24a, 197 00, Praha 9 – Kbely, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 14644, zastoupena Pavlem Dvořákem, MBA,**

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést na svoje náklady a nebezpečí dílo: **KAMEROVÝ BOD HERLÍKOVICKÁ** v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou – předmětem plnění (dále jen „dílo“). Součástí díla je dodání, montáž a napojení kamery a dodání potřebného materiálu, zařízení, vč. provedení činností v rozsahu a souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Jiřím Sláničkou (**příloha č. 1)**.
2. Předmětem plnění je zbudování nového bodu městského kamerového systému v ulici Herlíkovická, který má přispět ke snížení kriminality, posílení bezpečnosti občanů Městské části Prahy 19.
3. Předmětem smlouvy je závazek objednatele řádně provedené dílo, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu podle podmínek stanovených smlouvou.
4. Zhotovitel je oprávněn výkonem předmětu této smlouvy pověřit subdodavatele. Při výkonu předmětu této smlouvy subdodavatelem nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
5. V případě, že bude objednatel požadovat provedení víceprací, bude jejich provedení řešeno dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
6. Zhotovitel se zavazuje provést plnění předmětu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a s dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude realizován řádně a včas bez faktických a právních vad.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je, resp. bude osobou, které bude poskytnuta dotace na úhradu za plnění dle této smlouvy a prohlašuje, že je řádně seznámen se zásadami MV ČR pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 a pracovního postupu a pravidel při poskytování investičních dotací v rámci tohoto programu a zavazuje se respektovat je a rovněž si je vědom toho, že předmět smlouvy musí být vybudován tak, aby mohl být napojen na kamerový systém hl. m. Prahy.

**II.**

**Cena díla**

1. Celková cena za předmět díla dle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Překročení nebo změna celkové ceny za dílo je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

Celková cena díla bez DPH 279.852 Kč

Částka 21 % DPH 58.769 Kč

**Celková cena vč. DPH 338.621 Kč**

1. Součástí celkové ceny jsou veškerá plnění, která se zhotovitel zavázal poskytnout objednateli na základě této smlouvy a zpracované projektové dokumentace.

**III.**

**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude objednatelem uhrazeno jednorázově po převzetí řádně dokončeného díla a jeho připojení na kamerový systém hl. m. Prahy.
2. Úhrada díla bude realizována bezhotovostním bankovním převodem na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu, kterou vystaví do 7 kalendářních dnů od vzniku práva doklad vystavit. Toto právo vzniká předáním řádně dokončeného díla zhotovitelem a převzetím objednatelem. Splatnost bude uvedena na faktuře maximálně však 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
3. Daňový doklad musí obsahovat požadavky stanovené platnými zákony. Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely). Faktura (daňový doklad) bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).
4. Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného ve smlouvě.
5. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu plnění.

**IV.**

**Místo a termín plnění**

1. Místo plnění: ul. Herlíkovická, sloup veřejného osvětlení č. 923484, Městská část Praha 9. Přesné místo je zakresleno na plánku, který tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
2. Zahájení díla je podmíněno dnem podpisu smlouvy o dílo a jejím uveřejněním v registru smluv.
3. Doba plnění bude do 40 dnů od zveřejnění předmětné smlouvy v registru smluv, tj. ode dne účinnosti smlouvy o dílo za podmínky, že v této době bude moci být zabezpečeno připojení do optické sítě v místě dostupného poskytovatele, a to spol. T-Mobile. V případě prodlení s tímto připojením se adekvátně posouvá termín plnění.

**V.**

**Základní podmínky provádění díla**

1. Objednatel Zhotoviteli zajistí nezbytnou součinnost a spoluúčast na jednáních s uživateli systému pro zajištění bezpečnosti ve vybraných lokalitách. Jedná se zejména o součinnost při umísťování mikrovlnných spojů. Zejména vyjednání nájemních smluv zúčastněných subjektů, na jejichž pozemku či objektu budou umístěny prvky nezbytné k funkci kamerového bodu. Pro plnění této smlouvy je vyjednaný souhlas a podpis dané smlouvy nezbytnou součástí.
2. Objednatel na svoje náklady zajistí potřebná stavební povolení a povolení majitelů objektů k montážím a úpravám technologií, a to v termínu nejpozději do data započetí prací.
3. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z realizace této smlouvy jsou:

Za objednatele oprávněn:

1. k podpisu smlouvy: Pavel Žďárský, starosta městské části

tel. xxxxxx, e-mail: [zdarsky.pavel@kbely.mepnet.cz](mailto:zdarsky.pavel@kbely.mepnet.cz)

1. v techn. otázkách: Martin Hrubčík

tel.: xxxxxx e-mail: [martin.hrubcik@kbely.mepnet.cz](mailto:martin.hrubcik@kbely.mepnet.cz)

Za zhotovitele oprávněn:

1. k podpisu smlouvy: Pavel Dvořák, jednatel společnosti

tel.: xxxxxxx, e-mail: [pavel.dvorak@dytron.eu](mailto:pavel.dvorak@dytron.eu)

1. v techn. otázkách: Pavel Dvořák, jednatel společnosti

tel.: xxxxxxx, e-mail: [pavel.dvorak@dytron.eu](mailto:pavel.dvorak@dytron.eu)

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad a nedodělků. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem předání díla.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s legislativními požadavky na ochranu životního prostředí.
3. Vyšší moc zahrnuje rovněž přívalové deště.
4. Objednatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky, zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně dokladů o jejich likvidaci.

**VI.**

**Předání a převzetí díla**

1. Řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků bude předáno písemným protokolem podepsaným smluvními stranami, kde bude uveden seznam odevzdané a převzaté dokumentace k dílu.
2. Objednatel může převzít dílčí část díla i s drobnými vadami, které nebrání užití dílčí části díla k účelu, ke kterému bylo zhotoveno, s výhradou jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto nepodstatné vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

**VII.**

**Záruka**

1. Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti a bude řádně fungovat a bude jej moci připojit na kamerový systém hl. m. Prahy. Zhotovitel přebírá závazek odstranit vady předmětu plnění, jež bude mít předmět plnění v době jeho předání objednateli, a dále vady, které se na předmětu plnění vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v souvislosti s odpovědností za vady předmětu plnění povinen poskytnout objednateli na předmět plnění záruku následovně:

* délka záruční doby je 50 měsíců
* záruční doby začíná plynout ode dne akceptace předmětu plnění bez vad a nedodělků;
* záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měl předmět plnění vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem
* poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části předmětu plnění
* záruka se vztahuje na funkčnost předmětu plnění, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem a garantované výrobcem předmětu plnění;
* veškeré zjištěné nedostatky a vady předmětu plnění, které se vyskytnou v záruční době, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem;
* zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady na předmětu plnění zhotovitelem ve sjednaném termínu.

1. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávným nebo nedbalým zacházením, nevhodnými provozními podmínkami dle technické dokumentace či vyšší mocí. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem nebo ze strany třetích osob.

**VIII.**

**Smluvní sankce**

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení v zákonné výši za nedodržení termínu splatnosti faktury z oprávněně fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění podle smlouvy, za nedodržení lhůty pro odstranění nedostatků a vad předmětu plnění za každý jednotlivý nedostatek a každou jednotlivou vadu, a ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění včetně daně z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Nepřipouští se omezení odpovědnosti za škodu, výše náhrady škody a sankcí uvedených v zadávací dokumentaci. Nepřipouští se ani jakékoliv ujednání, které by předem omezovalo výši škody, kterou lze při porušení smlouvy předvídat.

**IX.**

**Ukončení smlouvy**

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo formou písemného odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

* vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují
* insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
* zhotovitel vstoupí do likvidace.

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení je v takovém případě účinné dnem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně porušující povinnosti stanovené touto smlouvou.
2. Ukončením platnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, jež svou povahou přetrvávají platnost smlouvy, tj. zejména týkající se obchodního tajemství, smluvních sankcí, či práva na náhradu újmy.

**X.**

**Obchodní tajemství**

1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy, související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, a se kterými při zajištění předmětu plnění přijdou smluvní strany do styku, jsou obchodním tajemstvím. Ostatní skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel tak bere na vědomí, že tato smlouva plně podléhá povinnosti objednatele zveřejňovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2. Smluvní strany se zavazují, že tyto skutečnosti jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní ani nevyužijí pro sebe či pro jinou osobu. Zavazují se zachovat tyto skutečnosti v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy, a z tohoto titulu oprávněni se s těmito skutečnostmi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se současně zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly skutečnosti tvořící obchodní tajemství za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
2. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.
5. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Objednatel ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, potvrzuje, že byly splněny všechny podmínky, jimiž tento zákon podmiňuje platnost této smlouvy.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Zakreslení místa plnění

V Praze dne 13.10.2023 V Praze dne 16.10.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 DYTRON EUROPE s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta Pavel Dvořák, MBA, jednatel

objednatel zhotovitel