Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo č. ORM 0017/2016

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				SUNFIN Praha s.r.o.

Adresa: 		 	Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

DIČ    : 			CZ28953096

IČO    : 			28953096

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                    	277037

Zastoupen:        	JUDr. Milošem Izákem – starostou města

Bankovní spojení: 	ČS a.s. Moravská Třebová

č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.

Předmět dodatku

V souladu s čl. V., bod 3. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Původní termín dokončení díla do 31. 7. 2016.

Nový termín dokončení díla 15. 8. 2016.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ORM0017/2016. Dodatek č. 1 k SOD ORM0017/2016 byl schválen Radou města Moravská Třebová č. 1803/R/080816 ze dne 8. 8. 2016. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu.

V Moravské Třebové dne 10.8.2016   	               V Moravské Třebové dne 10.8.2016

…………………………………			      ………………………………………..

René Málek                                                                JUDr. Miloš Izák

jednatel                                       	                               starosta města