DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Zateplení BD č. p. 639 a 640 na ulici Polní

,v Tišnově“

(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

- Petr Lupoměch

Zastoupený: Petr Lupoměch

Se sídlem: Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 454 97 923

DIČ: xxxxxx

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem – ev.č.: 371400 – 21189 - 00  (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

- ROZSAH DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0435/23/SML ze dne 28. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

  - Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.7. tohoto znění:

„II.7.	Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 142.279,79,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 146.832,23,- Kč bez DPH, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 29.157,84 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 29.758,42,- Kč bez DPH.

  - Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.	Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 													2.411.488,37 Kč“

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 23/2023 dne 11. 10. 2023

| V Tišnově dne 11. 10. 2023 xxxxxx | Ve Věchnově dne 12. 10. 2023 xxxxxx |
| --- | --- |
| ………………………………….. za Objednatele | ………………………………….. za Zhotovitele |