REMER, a.s.

Hřbitovní 429, 739 61 Třinec

Dodatek č. 1 k SoD č.  04/05/GwD/2023

dle Občanského zákoníku par. 2586 a násl. na  dodávku a montáž zařízení dle cenové nabídky specifikované v Čl. II Podklady pro uzavření smlouvy

Objednatel	:     	Teplo Těšín a.s.

Sídlo	:	Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Zastoupen	:	Ing. Dariusz Cymerys, předseda představenstva

Ing. Petr Gabriel, místopředseda představenstva

IČO	:	253 91 330

DIČ	: 	CZ25391330

Bankovní spojení	:	ČSOB, pobočka FIB Frýdek – Místek

Telefon	:	xxx

E-mail	:	xxx

(dále také "objednatel")

Zhotovitel	:	REMER, a.s.

Sídlo	:	Hřbitovní 429, 739 61 Třinec – Staré Město

Zastoupen	: 	Jaroslav Piskoř, předseda představenstva

IČ	:	19015003

DIČ	: 	CZ19015003

Bankovní spojení	:	KB, a.s., pobočka Frýdek-Místek,

č.ú.	: 	xxx

Registrace	:	Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl B, vložka 11058

Telefon	:	xxx

E-mail	: 	xxx

(dále také "zhotovitel")

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání a podepisování jeho jménem:

- ve věcech smluvních 		:		Ing. Dariusz Cymerys,

xxx

Ing. Petr Gabriel, místopředseda představenstva

- ve věcech technických 		:		xxx

xxx

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání a podepisování jeho jménem:

- ve věcech smluvních 	:	Jaroslav Piskoř,

xxx

- ve věcech technických	:	xxx

xxx

- zástupce zhotovitele na stavbě	:	xxx

xxx

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně:

Ad. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dle vzájemné domluvy se smluvní strany dohodly na následujícím termínu plnění:

Ukončení prací a spuštění do zkušebního provozu: 10/2023

Ad. V. CENA DÍLA  APLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní cena díla: 1 705 793,66 Kč bez DPH

Vícepráce:

Dodávka a montáž expanzní nádoby 50 l včetně dopojení STEEL PRESS  2 kpl á 5 420,-….. 10840,- Kč bez DPH

Dodávka a montáž plynového filtru 2 kpl á 5 200,- ……..10 400,- Kč bez DPH

Nová cena díla: 		1 727 033,66 Kč

DPH 21%:			   362 677,05 Kč

Cena celkem s DPH:	            2 089 710,60 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nezměněny a zůstávají v platnosti.

V Třinci dne 22.9.2023

……………….............................      	                                   ………………...........................

objednatel    						     	     zhotovitel