# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Karlovarský kraj

se sídlem:		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ:			CZ70891168

zastoupený: 	Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:		xxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Melichar

se sídlem:		Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 			65541227

DIČ:			CZ7405081893

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		xxxxxx

telefon:		xxxxxx

e-mail:			xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, v souladu s čl. 3. odst. 3.1 
smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k podání projektové žádosti projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Ramena Ohře“ (dále jen „smlouva“), evidenční číslo KK 01845/2023, kterou uzavřeli dne 17.05.2023, tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“):

A.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je úprava projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci 
do Projektového schématu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, úprava termínu 
pro předání díla a úprava ceny za dílo.

B.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

- Článek 1. odstavec 1.1 smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace k podání projektové žádosti do Projektového schématu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
Název projektu: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Ramena Ohře“. Dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými pravidly projektové schématu.

- Článek 1. odstavec 1.3 smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 29.09.2023.

- Článek 2. odstavec 2.1 smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 163.510,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tři tisíc pět set deset korun českých) včetně DPH.

C.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 svým podpisem.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: xxxxxx.

V Karlových Varech dne

---------------------------------------				        ------------------------------------

objednatel							            zhotovitel