\* \* \*

\* \*

\* \*

\*\*\* \*\*

**EVROPSKÁ** UNIE

Evropsky fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR**

**Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 63/2021 Harmonogram prací**

v Plzni V Letkově dne

**Mgr Jiří** Digitá! ě podepsal

* Mgr. Jin Orna

# Ing. Jan

Digitálně podepsal Ing. Jan Jirka

Orna

**Mgr.** Jiří Orna ředitel

Datum: 2021.08.26

21:49:12 +02'00'

# Jirka

Ing. Jan Jirka jednatel společnosti

Datum: 2021.08.26

12:20:01 +02'00'

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace **SILBA-** Elstav s.r.o.

za objednatele za zhotovitele

SILBA • ELSTAV, s.r.o. Plzeňská 155,326 00 Letkov

**tASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACI**

*stavba:* REVITALIZACE zAPADOCESKBIO MUZEA, NAm. Republiky 106113, DlewnA ulice 34414

*ml to:* Plzeň

*Kalendářní týdny*

Převzetí staveniště: do 5 dnů od pokynu objednatele

,

,."'

,.,.

''"' "" ""

*CELKOVA* ***DOBA***.,*R*.*E*..*U*..*Z*.*A*.*CE DfL*..*A*.*9*.*B KALENDA*,,*/*.*!l*.*ft*.*;;*,*H*..*TY*,,*D*.*N*.*Ů*

""

"" ***H***

„.,..

"" "" ""

.." .,.,

""'

....

Zahájení prací: následně po převzetí staveniště

vystěhování expozice

Příjmací řízení

Dokončení díla do 96 kalendářních dní

Fasáda objektu

Technické Instalace

Střešní plášť

Stavební a restaurátorské práce Gerlachovský dům

Fasáda objektu

Vnitřní úpravy povrchů

Technické Instalace

Střešní plášť

Stavební a restaurátorské práce Chotěšovský dům

Předložení vzorků restaurátorských postupů atypických prvků

Předložení vzorků restaurátorských postupů

Restaurátorské průzkumy

'"'

85H

'"'

7571

7374

7172

H 70

Ol&l

5354

S1fi:Z

474tl

41.C:Z

31140

3!5315

*21* za

2324

2122

17111

1516

131◄

1112

, 10

7'

5.

'.

'

V Letkovi dno 25.8.2021

Ing. Jan Jirka

Digitálně podepsal Ing. Jan Jirka Datum: 2021.08.26

12:20:31 +02'00'