**SMLOUVA O DÍLO**

**na zpracování studie proveditelnosti, architektonické studie, projektové dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost**

na akci:

**Letecká záchranná služba v Karlovarském kraji**

Dnešního dne, měsíce a roku:

# *Karlovarský kraj*

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

zastoupený: XXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1065/09/22 ze dne 19. 9. 2022 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu

ID DS: siqbxt2

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.***

se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, MBA, ředitelem a jednatelem

ID DS: pxc5byb

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 291808

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. Zhotovitel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – v oboru pozemní stavby; a
2. Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky **„****Letecká záchranná služba
v Karlovarském kraji“**, na základě poptávky; a
3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době
a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje studii proveditelnosti, architektonickou studii, projektovou dokumentaci pro územní řízení a obstará inženýrskou činnost k řešení výstavby základny letecké záchranné služby v Karlovarském kraji v uzavřeném areálu letiště Karlovy Vary v rozsahu specifikovaném v poptávkovém řízení veřejné zakázky **„Letecká záchranná služba v Karlovarském kraji“** (dále jen „poptávka“) a v této smlouvě (dále jen „dílo“).

Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo jsou nabídky zhotovitele ze dne 4.8.2023 na Zpracování Studie proveditelnosti a na Zpracování Architektonické studie a Dokumentace pro územní řízení.

# Specifikace díla

1. Studie proveditelnosti musí splnit umístění základny, její zasazení do areálu letiště vč. napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu. Součástí studie proveditelnosti bude tvarové/hmotové řešení jednotlivých objektů základny (budov, komunikací, inženýrských sítí atd.). Součástí studie proveditelnosti bude rovněž určení směru přiblížení a vzletu a základní požadavky na letecká pozemní zařízení. Dále zhotovitel zajistí inženýrskou činnost ve věci obstarání vyjádření z hlediska vztahu k územnímu plánu a obstarání vyjádření k záměru. Studie proveditelnosti bude provedena ve 3 pozičních variantách.
2. Minimální rozsah studie proveditelnosti:
	1. Textová část - Technická zpráva popisující dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti, identifikace, vyhodnocení souladu s územním plánem a územně plánovacími podklady, soulad s provozem letiště, popis a zdůvodnění navržených řešení, jeho výhod/nevýhod.
	2. Výkresová část – Situační výkres s horizontálním okótováním umístění základny
	na pozemku a s vyznačením základních důležitých vnějších vazeb (územní plán, příjezd
	k pozemku, parkovací stání, sousední pozemky atd.), jasná a jednoduchá forma popisující základnu. Pohledy a vizualizace ve formě skic s vertikálním okótováním.
3. Architektonická studie musí splnit předprojektovou část dokumentace dokládající koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení základny, popřípadě jejich souborů, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi objednatelem a zhotovitelem.
4. Minimální rozsah architektonické studie:
5. Textová část - Technická zpráva popisující dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti, identifikace, vyhodnocení souladu s územním plánem a územně plánovacími podklady, popis a zdůvodnění navržených řešení, popis možných variant konstrukčního řešení a shrnutí dosud získaných podkladů.
6. Výkresová část - jasnou a jednoduchou formou popisující základnu v minimálním rozsahu:

b1) Situační výkresy – umístění budov na pozemku a vyznačení základních důležitých vnějších vazeb (územní plán, příjezd k pozemku, parkovací stání, sousední pozemky atd.)

b2) Půdorysy – výkresy všech podlaží jednotlivých budov v měřítku (dále jen „M“) 1:100

b3) Řezy podélné, příčné – v místech se specificky složitou strukturou v M 1:100

b4) Pohledy a vizualizace – postačí formou skic v rozsahu pohledů na budovy ze všech čtyř stran, dále minimálně jednu skicou zobrazující představu o vzhledu budovy ve stávající zástavbě vč. zákresu budovy do fotografie.

1. Specifikace potřebných částí předběžných průzkumů – bude součástí Základní technické zprávy
2. Předběžné projednání zamýšlené stavby budovy s dotčenými orgány a známými osobami, kterých se plánovaná výstavba může dotýkat - bude součástí Základní technické zprávy.
	1. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (dále jen „DUR“), popř. dle právní úpravy platné ke dni zpracování dokumentace, a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech potřebných stanovisek účastníků řízení dle platné legislativy a dle dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně zpracování příslušného návrhu
	na vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění rozhodnutí o umístění stavby.

2.6 Dílo bude objednateli předáno v následující podobě:

a) 5x v listinné vyhotovení dokumentace ve všech dílčích částech díla

b) 1x elektronická podoba dokumentace ve formátu PDF (v rozsahu 1:1 vůči listinné podobě) na USB Flash disku

c) 1 x elektronickou podobu dokumentace – textová část ve formátu.doc, výkresová část ve formátu .dwg, tabulková ve formátu .xlsx na USB Flash disku

d) kniha standardů

2.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud studie proveditelnosti vyhodnotí záměr objednatele jako neproveditelný, smlouva zaniká s účinky ex-nunc bez provedení částí díla uvedených v bodech 2.3. až 2.5. smlouvy. V takovém případě bude zhotoviteli uhrazena cena pouze za provedenou část díla dle čl. II. Specifikace díla odst. 2.1., dílčí platbou dle čl. IV. Cena díla odst. 4.3 písm. a) smlouvy. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na jakékoliv další peněžité plnění z titulu nerealizované části díla dle čl. II. odst. 2.3. až 2.5. smlouvy, ať již z jakéhokoliv právního důvodu (ušlý zisk, náhrada škody apod.)

# Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude započato do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen část díla dle čl. 2.1. až 2.2. smlouvy odevzdat objednateli

do 65 dnů od účinnosti smlouvy

Zhotovitel je povinen zahájit práce na části díla dle čl. 2.3. až 2.4. smlouvy

 do 5 dnů od odsouhlasení studie proveditelnosti

Zhotovitel je povinen část díla dle čl. 2.3. až 2.4. smlouvy odevzdat objednateli

 do 60 dnů od zahájení prací architektonické studie

Zhotovitel je povinen část díla dle čl. 2.5. smlouvy - čistopis projektové dokumentace
pro územní řízení

 do 60 dnů od schválení architektonické studie

Zhotovitel je povinen pro objednatele obstarat územní rozhodnutí vč. nabytí právní moci

do 100 dnů od předání projektové dokumentace
pro územní řízení

1. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky. O převzetí celého díla nebo jeho části bude sepsán a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části. Dílo nebo jeho část bude předáno zhotovitelem na adrese sídla objednatele.

# Cena díla

* 1. Celková cena za řádně provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 600 000,- Kč

DPH 21% 126 000,- Kč

**Cena vč. DPH 726 000,- Kč**

* 1. Cena díla je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná.
	2. Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami po splnění jednotlivých etap plnění dle čl. III. odst. 3.2. smlouvy na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem dle čl. V. odst. 5.1.a 5.2. smlouvy a prokazatelně předaných objednateli následovně:
1. Protokolární předání studie proveditelnosti – dílčí platba 100 000,-Kč + DPH
2. Protokolární předání architektonické studie – dílčí platba 200 000,-Kč + DPH
3. Protokolární předání projektové dokumentace pro územní řízení + kniha standardů – dílčí platba 275 000,-Kč + DPH
4. Protokolární předání kompletního díla vč. územního rozhodnutí s nabytím právní moci - dílčí platba 25 000,-Kč + DPH
	1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které při provádění díla vynaloží a rezerv
	na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých.
	2. Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a na kolky, vynaložené nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků z této smlouvy, budou zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení objednatelem dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech.
	3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel
	v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty
	z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných ZDPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 ZDPH.

# Platební podmínky a fakturace

* 1. Cena díla bude uhrazena na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude: písemný, odsouhlasený
	a zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol o předání díla bez zjevných vad
	a nedodělků.
	2. Faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH
	a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.
	3. Cena díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti budou peněžní prostředky odpovídající ceně díla odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

# Práva a povinnosti smluvních stran

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na místě realizace hmotného provedení díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla, či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.
	2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou
	dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zabezpečí, aby odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku, rejstříku živnostenského podnikání, či v jiném obdobném rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Veškeré části dokumentace tvořící předmět díla dle této smlouvy budou při jejich předání zhotovitelem objednateli označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě popř. České komory architektů.
	3. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona
	č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.
	4. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami včetně evropských závazných norem. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu
	či trestnímu postihu.
	5. Zhotovitel se zavazuje nejméně jedenkrát za 14 dní konat výrobní výbory k provádění díla
	za účasti objednatele, zástupce Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO: 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary a Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00574660, se sídlem Závodní 390/98c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary. První výrobní výbor svolá zhotovitel do 10 dnů od účinnosti této smlouvy.
	6. V případě, že zhotovitel při vytvoření díla dle této smlouvy použije k vytvoření dílčích částí díla (poddodávkám části díla) třetí osoby, pak je zhotovitel povinen ve smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem a třetí osobou vytvářející pro zhotovitele dílčí část díla sjednat takové podmínky, aby dílčí část díla vytvořená pro zhotovitele třetí osobou mohla být objednatelem bez jakýchkoli omezení daných smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, použita alespoň v rozsahu uvedeném v článku VII. této smlouvy. Tuto skutečnost prokáže zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od vzniku smluvního vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, a to kopií smlouvy mezi zhotovitelem a třetí osobou vytvářející pro zhotovitele dílčí část díla.

# Licenční ujednání

7.1 Zhotovitel díla podle této smlouvy provede dílo autorizovanou osobou resp. osobami. Tyto osoby jsou nositeli autorských práv k dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tyto osoby zavázal k plnému respektování tohoto článku této smlouvy. Touto smlouvou se sjednávají veškerá podzákonná práva
a povinnosti smluvních stran související s autorstvím díla.

* 1. Zhotovitel jako autor uděluje objednateli výhradní licenci k autorskému dílu. Cena licence je zahrnuta v základní ceně díla. Zhotovitel jako autor díla výslovně souhlasí s tím, aby objednatel, a kterýkoli další jím kontrahovaný navazující projektant použil dílo pro účel rozpracování autorského díla zhotovitele do veškerých následujících projekčních fází projektové dokumentace.
	2. Objednatel je v rámci poskytnuté výhradní licence oprávněn užít autorské dílo způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla, a to zejména k následujícím účelům:
	3. pro potřeby zpracování a provedení záměru objednatele, a to za účelem vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,
	pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
	a pro kolaudaci stavby;
	4. pro potřeby marketingu objednatele, a to za účelem prezentace díla na veřejnosti,
	na výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči či maketě;
	5. pro potřeby pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou,
	a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě.
	6. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k autorskému dílu třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z odstavce druhého a třetího tohoto článku smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít.
	7. Výhradní licence na objednatele přechází okamžikem zaplacení ceny díla podle této smlouvy. Výhradní licence se uděluje pro celou dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu.
	8. Zhotovitel jakožto poskytovatel výhradní licence se zdrží jakéhokoliv výkonu práva k předmětu, ke kterému udělil výhradní licenci, s výjimkou účelů výstavních a propagačních. Zhotovitel má jako autor právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů objednatele, a to zejména pro účely prezentační a publikační. Objednatel má právo publikovat dílo pro účely prezentace školy nebo kraje, a pro nekomerční publikování. Objednatel je vždy povinen v této souvislosti uvádět jméno autora.
	9. Nabyvatel licence – objednatel, jakož i nabyvatel podlicence, smí autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit.
	10. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření, jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele.
	11. Objednatel je oprávněn užít dílo vyhotovené zhotovitelem dle této smlouvy bezúplatně v územním rozsahu České republiky a po celou dobu existence předmětné stavby objektu školy. Objednatel je oprávněn rozmnožovat dílo dle této smlouvy, a to bez povinnosti hradit zhotoviteli
	za rozmnožování díla jakoukoli úplatu.

# Záruka za jakost

* 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno řádně dle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal kompletní dílo.
	2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
	3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. VIII. odst. 8.1 smlouvy vady díla
	u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Není-li ze závažných důvodů možné odstranit vady díla do požadovaného termínu, navrhne písemně zhotovitel objednateli termín jiný, spolu se zdůvodněním.
	4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů,
	od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to
	i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do termínu dle předchozího článku, a současně zahájit reklamační řízení.
	5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novým vyhotovením díla), běží pro toto náhradní plnění (díla) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (díla) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku VIII. odst. 8.1 smlouvy.
	6. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána
	na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den*.*

# Smluvní pokuta

* 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčí části dle čl. III. odst. 3.2. smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za provedení díla, a to za každý započatý den prodlení.
	2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VIII.této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.
	3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
	5. Vyjde-li najevo, že zhotovitel se při provádění díla dle této smlouvy dopustil hrubé nedbalosti
	a že nejednal s odbornou péčí dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vznikne-li objednateli škoda z titulu takové hrubé nedbalosti zhotovitele, vzniká zhotoviteli povinnost k náhradě škody a objednateli právo tuto škodu po zhotoviteli vymáhat.
	6. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

# Oprávněné osoby, komunikace stran

* 1. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností:
1. XXXXXXXXXXXXXXX – za objednatele
2. Ing. Petr Vašina, MBA – za zhotovitele
	1. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických:
3. XXXXXXXXXXXXXXX – za objednatele
4. XXXXXXXXXXXXXXX – za zhotovitele
	1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:
5. zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou nebo elektronickou poštou;
6. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou
ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu.
	1. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

# Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy.
5. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
6. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným obecným soudem.
8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne V Karlových Varech dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 zhotovitel objednatel

Ing. Petr Vašina, MBA XXXXXXXXXXXX

 jednatel společnosti vedoucí odboru investic