**SMLOUVA o dílo**

uzavřena dle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

**Město Český Těšín**

adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupeno: Karlem Kulou, starostou města

zástupce pro věci technické: Lada Večeřová, referent městské zeleně

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

ID:dicbu92

bankovní Spojení: KB, a.s., expozitura Český Těšín

č. účtu: 86-6000360257/0100

telefon: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“).

a

URBAN FORESTRY s.r.o.

sídlem: Dolnice 1760/12, 621 00 Brno - Řečkovice

zastoupena: Ing. Janem Servusem, jednatelem

IČO: 14057476

DIČ: CZ14057476

ID: ipty2rk

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 6562405349/0800

telefon: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel** “)

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky otevřeného nadlimitního řízení s názvem: „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí“ v Českém Těšíně.

**1. Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo

spočívající v provedení odborných arboristických zásahů u 349 ks dřevin včetně likvidace klestu v rámci zakázky „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí“ v rozsahu projektové dokumentace „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Českém Těšíně“ zpracovanou společností SAFE TREES, s.r.o. v roce 2022, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci projektu „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí bílého v Českém Těšíně", který bude spolufinancován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 – program CZ ENVIRONMENT, registrační číslo projektu 3214200008, výzva „Stavanger“ č. Call-4B

Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje v předávacím protokolu a na fakturách uvádět název projektu „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí“, registrační číslo projektu: 3214200008 a větu: Financováno z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 program CZ-ENVIRONMENT a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace, týkající se zejména vedení dokumentace, její archivace a součinnosti při případných kontrolách.

1.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 1.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

1.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit jak zástupcům objednatele, tak technickému dozoru investora.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými Obecně závaznými právními předpisy a v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 002:2015 ŘeZ stromů a SPPK A02 009:2019 Speciální zásahy na stromech.

1.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z příslušné právní legislativy nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

1.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost provozu na komunikacích, kolem nichž bude dílo prováděno, včetně vyřízení případných omezení provozu na příslušném úřadě.

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činnosti dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětných činností nezbytné.

1.9. Kvalita prováděného díla bude kontrolována technickým dozorem investora.

1.10. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad a nedodělků, za podmínek sjednaných v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli za skutečně provedené práce dohodnutou

cenu.

1.11. Objednatel je oprávněn od celkové ceny odečíst ceny činností a prací zhotovitelem nerealizovaných, a to dle cenové nabídky Zhotovitele. Skutečně provedené práce budou zaznamenány v oboustranně podepsaném předávacím protokolu.

**2. Doba a místo plnění**

2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po uzavření smlouvy, přičemž musí

být dodržen harmonogram prací schválený poskytovatelem dotace, který je následovný:

|  |  |
| --- | --- |
| Doba od podpisu smlouvy do 30.04.2024 | Ošetření stromů řezem (jedná se o stromy, u kterých není naplánována aplikace chemického postřiku) |
| Od 1.10.2023 do 15.3.2024 | Chemické ošetření stromů postřikem a kácení stromů |

2.2. Místem plnění je území města Český Těšín.

**3. Cena díla a platební podmínky**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této Smlouvy a která činí 2 003 979,00 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

3.2. Cena díla je sjednaná jako cena maximální. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel mu nebude poskytovat zálohy před zahájením či v průběhu realizace díla.

3.3. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na energie, vodu, dopravu, zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, zajištění bezpečnosti při realizaci díla a zajištění odvozu a likvidace odpadů.

3.4. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených prací na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem - fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném měsíci řádně provedl. Objednatelem budou hrazeny skutečně provedené práce na základě dílčích daňových dokladů - faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Ke každé faktuře bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. Každá faktura musí obsahovat text: Práce jsou realizovány v rámci projektu „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí, registrační číslo projektu 3214200008. Financováno z Fondů EHP a Norska 2014 -2021 - program CZ-ENVIRONMENT. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací ve formě celé tabulky rozpočtu, která byla součástí zadávací dokumentace. Do této tabulky zhotovitel pokaždé doplní údaje za ošetřené dřeviny v aktuálně fakturovaném měsíci, včetně barevného odlišení od fakturovaných prací v předchozích měsících a dopsání čísla faktury, v rámci které je práce fakturována.

3.5.Objednatel je povinen vystavovat faktury nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém práce byly vykonány. Splatnost každé vystavené faktury činí 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené v odst. 3.4. tohoto článku smlouvy nebo nebude v souladu s podmínkami této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

**4. Předání a převzetí díla**

4.1. Před započetím a po dokončení díla bude provedeno protokolární předání místa realizace díla za účasti zástupců obou smluvních stran a technického dozoru investora.

4.2. Objednatel zřídí zhotoviteli přístup do portálu [www.stromypodkontrolou.cz](http://www.stromypodkontrolou.cz), kde jsou jednotlivé stromy lokalizovány v mapě. Zhotovitel bude v průběhu realizace díla v portálu „Stromy pod kontrolou“ průběžně předávat ke kontrole provedené práce, vždy nejpozději do 48 hodin od provedení. Zhotovitel do 3 pracovních dní po uplynutí každého měsíce připraví a předloží objednateli i technickému dozoru investora předávací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací.

4.3. Každý předávací protokol musí být opatřen datem předání provedených prací a podpisy zástupců obou smluvních stran i technického dozoru investora. Objednatel není povinen převzít práce, které jsou provedené nesprávně nebo v případě nesouhlasu technického dozoru investora. Datum a hodinu předání a převzetí prací určuje po dohodě se zhotovitelem objednatel.

4.4. Objednatel je oprávněný převzít dílo nebo jeho část pouze bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky nebránící užívání při díla, uhradí objednatel v době splatnosti fakturu do výše 90 % její ceny bez DPH. 10 % z předmětné faktury bude uhrazeno zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po odstranění všech jmenovaných vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění všech vytčených vad bude rovněž sepsán předávací protokol.

**5. Práva a povinnosti smluvních stran**

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, s projektovou dokumentací, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy a českými státními normami (CSN) týkajícími Se předmětu smlouvy a arboristickými standardy SPPK A02 002 - Řez stromů a SPPK A02 009 Speciální zásahy na stromech. Dále bude zajištěna Ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle standardu AOPK CR SPPK A01 002. Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, veškeré vzniklé náklady hradí zhotovitel.

5.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení tak, aby veškeré práce na ošetření stromů vykonávala vždy kvalifikovaná osoba v oboru arboristiky, držitel certifikace Evropský arborista (ETW) nebo český certifikovaný arborista (CCA) apod. zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou Způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel prostřednictvím svého zástupce nebo zástupce TDI je oprávněn v průběhu prací po každé osobě vykonávající příslušné práce vyžadovat prokázání příslušné kvalifikace (předložení certifikátu).

5.3. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou prokázal původní poddodavatel. Zhotovitel či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění díla byly dodržovány právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby podílející se na provádění díla byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.

5.5. Zhotovitel se Zavazuje práce na pohřebištích provádět v souIadu s „Řádem veřejného pohřebiště“. O zahájení činnosti v areálech hřbitovů Zhotovitel zašle oznámení na e-mailovou adresu:

xxxxxxxxxxx

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebude vjíždět na plochy trávníku (nebude-li dohodnuto jinak). Případné škody takto způsobené budou zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny do 24 hodin, případně budou na náklady Zhotovitele odstraněny objednatelem.

5.7. Zhotovitel se zavazuje, že odpad vzniklý při provádění díla nebude skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace apod.) V případě, že nebude možné odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách, je zhotovitel povinen odpad odstranit neprodleně. Odpad uložený na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách musí být odstraněn do 48 hodin. Zpevněné plochy znečištěné odpadem vzniklým při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, budou na náklady zhotovitele vyčištěny neprodleně. Objednatel je oprávněn požadovat úhradu takto vzniklých nákladů po zhotoviteli. Zhotovitel je povinný ošetřovat stromy s ohledem na jejich aktuální stav těsně před zásahem.

5.8. Zhotovitel je povinný realizaci postřiku na jmelí oznámit zástupci objednatele prokazatelným

způsobem minimálně vždy 4 dny předem.

5.9. V případě výskytu zvláště chráněných druhů organismu je zhotovitel povinný ihned tuto skutečnost nahlásit zástupci objednatele.

5.10. Chemickou likvidaci jmelí je zhotovitel povinen provést v takovém termínu, aby minimálně 12 hodin před a 24 hodin po aplikaci nedošlo k významnějším srážkovým úhrnům. zhotovitel je povinný dbát na to, aby přípravek byl aplikován na suché listy bez přítomnosti rosy či námrazy a za bezvětří.

5.11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby došlo k co nejmenšímu nepříznivému ovlivnění okolí (např. z hlediska hluku, ovlivnění dopravní situace apod).

5.12. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu díla a o případných nedostatcích, požadovaném způsobu a termínu jejich odstranění bez zbytečného odkladu uvědomit zhotovitele. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou součinnost při plnění této Smlouvy.

**6. Kontrola provádění díla**

6.1. Objednatel je oprávněn kdykoli osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby kontrolovat provádění díla, tudíž vstupovat na místo plnění díla.

6.2. V průběhu provádění díla si smluvní strany domlouvají kontrolní dny v přítomnosti zástupce technického dozoru investora.

**7. Záruka za dílo a odpovědnost za škodu**

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 24 měsíců od data protokolárního předání díla, resp. jeho části. Po dobu záruky zhotovitel zodpovídá za to, že jsou práce provedeny po odborné stránce správně, v odpovídající kvalitě, funkčnosti a úplnosti.

7.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním jiný subjekt. Objednatel je oprávněn požadovat úhradu takto vzniklých nákladů po zhotoviteli.

7.3. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním vady. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody vzniklé na zdraví či majetku, které byly prokazatelně způsobené jím či jeho zaměstnancem při provádění díla. Zhotovitel je povinen uhradit náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele.

7.5. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinnosti způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. Trvání pojistné Smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

7.6. Zhotovitel nenese zodpovědnost za škody způsobené vandalstvím, zvířaty či extrémními klimatickými podmínkami.

7.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

**8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

8.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 2.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných závad ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.4. V případě, že bude zjištěno porušení dotačních podmínek, jež bylo způsobeno zhotovitelem v rámci jeho činností stanovených touto smlouvou nebo porušením povinností dle této smlouvy, a poskytovatel dotace uloží objednateli jakoukoli sankci (včetně krácení dotace), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náhradu škody ve výši uložené sankce nebo ve výši jiné majetkové sankce a stanovených nákladů řízení. Shodné ujednání platí i v případě uložení sankce jiným státním orgánem v souvislosti s činností zhotovitele. Zhotovitel rovněž přímo uhradí poškozeným osobám náhradu škody, která jim vznikla činností Zhotovitele při plnění této Smlouvy a při provádění díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku.

8.5. V případě, že Objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**9. Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy**

9.1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě, výslovně za dodatek označených a vzestupně číslovaných. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně bez zbytečného odkladu. Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za hrubé porušení povinností Zhotovitele, za které se považuje nesplnění povinností ve stanoveném termínu či poškozování majetku objednatele nebo třetích osob během provádění díla. Objednatel je oprávněn odstoupit i v případě porušení povinností vyplývajících z bodu 5.2. a 5.3. článku 5 a povinností odstraňování vzniklého odpadu. Před odstoupením od smlouvy je smluvní strana povinna vyzvat druhou smluvní stranu ke splnění povinností v dodatečné lhůtě, a to s výstrahou, že pokud nebude povinnost splněna, má smluvní strana úmysl od smlouvy odstoupit.

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být zhotoviteli doručeno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním zástupcem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

9.4. Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení či popírá jeho existenci, je povinna tuto skutečnost písemně sdělit druhé straně do 10 dnů od obdržení písemnosti obsahující sdělení o odstoupení od smlouvy. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

9.5. V případě odstoupení od smlouvy jsou povinnosti obou stran následující:

* Zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení provedených prací a vyzve objednatele k jejich převzetí.
* Objednatel je povinen převzít provedené práce do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy k převzetí.
* Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady prokazatelně vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Mezi náklady prokazatelně vzniklé objednateli se řadí nárůst ceny prací (rozdíl mezi cenami prací sjednanými touto smlouvou a cenami prací, které budou sjednány na totéž plnění s novým subjektem po dobu účinnosti této smlouvy), náhrada z rozdílu cen bude uplatněna do konce roku, ve kterém změna nastala.
* Objednatel je povinen převzít provedené práce do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy k převzetí.
* Obě smluvní strany jsou povinny druhé straně vrátit veškeré věci a písemnosti, které druhá strana obdržela v souvislosti s plněním smlouvy.

**10. Závěrečná ustanovení**

10.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry zní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.

10.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

10.3. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou.

10.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouva byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

10.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

10.6. Tato smlouva byla schválena na 13. schůzi Rady města Český Těšín dne 19.9.2023 usnesením

č. 851/13./RM

10.7. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bere zhotovitel na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.8. Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží novou smlouvu do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

10.9. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.

10.10. Nedílnou Součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Českém Těšíně“

b) Příloha č. 2 - Zhotovitelem oceněný rozpočet

c) Příloha č. 3 - Seznam osob (arboristů), které se budou podílet na plnění předmětu

Smlouvy a které jsou držiteli certifikátu European Tree Worker či srovnatelné

kvalifikace

v Českém Těšíně dne 17.10. 2023...... V Brně dne 11.10.2023

za Objednatele za Zhotovitele:

Karel Kula Ing. Jan Servus, jednatel

Starosta města URBAN FORESTRY s.r.o.