|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  **stavby VILDT s.r.o.**  Drmoul 352, 353 01, Mariánské Lázně  IČ: 29118221  DIČ: CZ29118221   |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
|  | XXX-XXX-XXX  | Malina F./354922275 | 16.10.2023 |

**OBJEDNÁVKA**

##  **k provedení „Opravy asfaltových povrchů chodníků, v ulici Stavbařů, Hroznatova, č.p.p.488-491, KN 353/1, v lokalitě areálu 3.ZDŠ, přístupový chodník do Jídelny školy v Mariánských Lázních“**

1. **Objednávka**

 Na základě poptávkového řízení, objednáváme u Vás opravu povrchů asfaltových ploch ve výše uvedených lokalitách v Mariánských Lázních.

.

 Opravy budou provedeny dle zadání technické specifikace ze dne 06.10.2023, dle cenové nabídky ze dne 12.10.2023 ve výši 485 979,16,- Kč bez DPH.

 **2. Předmět plnění objednávky**

## Předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli opravu asfaltových povrchů výše vyjmenovaných chodníků (v ulici Stavbařů, Hroznatova, č.p.p.488-491, KN 353/1

## v lokalitě areálu 3.ZDŠ, přístupový chodník do Jídelny školy v Mariánských Lázních

**Technický postup při provádění opravy asfaltové živice**

Z technického provedení se jedná o provedení prací, které spočívají v zarovnání okrajů odstranění původní živičné krytiny, odstranění podkladu z degradovaného kameniva v tl. 200 mm, odvoz vybouraného odpadu na řízenou skládku, odstranění původních betonových obrub, osazení nových chodníkových obrubníků, doplnění a hutnění podkladních vrstev z kameniva v tl. 200 mm, provedení finální vrstvy živicí ACO 8, v tl. min. 50 mm, pro plochy chodníků pro pěší, zalití spár trvale pružným tmelem – asfaltovou emulzí, (dále, dle položek v cenové nabídce). Za nově osazenými obrubníky se provede terénní úprava v š. 1 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

Rozsah prací je určen těmito technickými a dodacími podmínkami a vypracovanou nabídkou předloženou zhotovitelem.

**Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit, případně navýšit rozsah předmětu plnění prováděné opravy.**

**3. Platební podmínky, fakturace**

Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**4. Průběh provádění díla**

Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech na místě prováděné opravy, nebo v sídle zaměstnavatele, případně elektronickou komunikací (e-mailem). **Termín zahájení prací od 19.10.2023, dokončení opravy je nejpozději do 30.11.2023, v souvislosti s přijatelnými povětrnostními podmínkami.**

**5. Majetkové sankce, smluvní pokuty**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu ve výší 500,- Kč za každý den prodlení proti termínu dokončení opravy zhotovitelem.

V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**6. Záruční podmínky**

- Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

## Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Opravy, a to v délce 36 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Opravy bez vad a nedodělků.

## Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

* Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Opravy či její části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Opravy či její části.

**7. Závěrečné ustanovení**

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

 Ing. Petr Řezník

 vedoucí odboru IaD