DODATEK Č. 1 K SOD

Číslo objednatele: 18/23

Číslo zhotovitele: 07/307/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

  - Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

registrované:	Dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu LK

zastoupené:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov

zástupce pro věci technické:

IČ:	49295934

DIČ:	CZ49295934

bankovní spojení:

TDS:

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem:	Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zapsaná:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415

zastoupená:	Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

IČ:	41327837

DIČ:	CZ41327837

bankovní spojení:

telefon:

email:

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Předmět plnění

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby:	„Loučky - obnova vodovodu v centrální části obce“

Místo stavby:	Obec Loučky

Okres:	Semily

Generální projektant:	LK PROJEKT s.r.o.

Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  - Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a navýšení rezervy stavby pro vyúčtování všech víceprací, provedených nad původní rozsah stavby. Ostatní ujednání z SOD se tímto dodatkem nemění.

## III. Čas plnění

  - Termín předání staveniště:	2. polovina února 2023

  - Zahájení stavebních prací:	v průběhu března 2023

  - Původní dokončení stavby dle SOD:	do 13.10.2023

  - Dokončení díla dle dodatku č. 1	do 30.11.2023

IV. Cena za dílo

  - Cena za dílo se navyšuje formou zvýšení rezervy o dílo, která bude uvolněna na základě schváleného rozpočtu víceprací a méněprací, který bude sestaven dle podmínek popsaných v SOD.

Cena celkem dle SOD bez DPH	23.754.666,00 Kč (včetně rezervy 500.000,-)

Rezerva díla se navyšuje o 	  4.500.000,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1	28.254.666,00 Kč (včetně rezervy 5.000.000,-)

## XVI. Závěrečná ustanovení

  - Všechny ostatní ujednání zůstávají dle původní SOD.

  - Vyhotoveny jsou 3 kopie, jedna přísluší dodavateli stavby a dvě obdrží objednatel.

V Turnově, dne:	V Jablonci nad Nisou, dne:

O b j e d n a t e l: 17.10.2023	Z h o t o v i t e l:

_________________________________                                _______________________________

Ing. Milan Hejduk	Ing. Vladimír Šebesta

ředitel svazku	jednatel společnosti

Vodohospodářské sdružení Turnov	ŠEBESTA VHS v.o.s.