Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.27102016

I.

### Smluvní strany

1. Objednatel :	Teplo HB s.r.o.

580 01 Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 3551

statutární zástupce : Ing. Miroslav Sommer, jednatel společnosti

IČO : 25930354 , DIČ : CZ25930354

bank. spoj. : KB Havl. Brod,

číslo účtu :  2776640207/0100

tel. : 569 428 461						dále jen objednatel

2. Zhotovitel :	TERMGAS s.r.o.

147 00 Praha 4,Údolní 314/49

statutární zástupce : Hobza Pavel,jednatel

provozovna : Humpolecká 3892 , Havlíčkův Brod , PSČ 580 01

IČO : 26007967 , DIČ: CZ26007967

bank. spoj. : Komerční banka a.s.

číslo účtu : 2781200257/0100

tel. : 736 751 019		                    dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „ Bytové stanice a rozvody ÚT bytového domu Rozkošská 2700 , Havlíčkův Brod „.

Smluvní strany se dohodli , že s ohledem na změny umístění bytových stanic a požadavků měření spotřeby tepla se mění smlouva o dílo v těchto článcích :

IV.

Vymezení lhůt

- Doba zahájení prací                                              březen 2017

- Lhůta pro dokončení díla                                    30.září 2017

- Lhůta pro předání a převzetí díla                        30.září 2017

- Lhůta pro odstranění zařízení staveniště             30.září 2017

- Lhůta běhu záruční lhůty                                    30.září 2017

# V.

# Cena díla

- Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy se mění dohodou smluvních  stran na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění  ve výši:

- Cena dle SOD bez DPH                      		2.783 059,00 Kč

    - ÚT instalace  a měřič tepla                               193.331,-Kč

    - Změna dle dodatku č.2 celkem bez DPH          193.331,-Kč

    - Celkem cena po dodatku č.2  bez DPH          2.976.390,-Kč

    - DPH 15% - jedná se o přenesenou daňovou povinnost

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny .

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami .

Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích a každá ze smluvních stran obdrží po dvou .

Za objednatele 					  	Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 19.5.2017			V Havlíčkově Brodě   dne 19.5.2017

………………………………….……                          			……………………………………………….

Ing. Miroslav Sommer	                            Hobza Pavel

jednatel společnosti                                                                jednalel TERMGAS s.r.o.