Energy Benefit Centre a.s.

Ing. Miroslav Pauločák  
zástupce ředitele – pobočka Brno

Křenova 438/3

162 00 Praha 6

IČO: 29029210

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Váš dopis značka/ze dne** | **Naše značka** | Vyřizuje/telefon | Karlovy Vary |
|  |  | Síbrtová/354 222 647 | 18. 10. 2023 |

**Objednávka č. 01872 00016/23/ORP celková maximální cena 93.170,- Kč včetně DPH**

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 18 10. 2023 u Vás objednáváme Úpravu projektové dokumentace FVE a PENB na SO 101-103 k již zpracované projektové dokumentaci pro provádění stavby a projektové dokumentaci využití dešťových vod k projektu “Karlovarské inovační centrum“.

Úprava projektové dokumentace FVE a PENB na SO 101-103 zahrnuje (SO 104 nebude řešen):

* Úpravu projektové dokumentace FVE
  + - Úprava rozvaděčů FVE
    - Úprava rozdělení stringů
    - Posouzení bateriového úložiště
    - Úprava rozvaděče AC a DC
    - Úprava parametrů střídačů
    - Úprava VV a rozpočtu
  + 49.000,- Kč (bez DPH)
  + 30 dnů od poskytnutí podkladů
* Zpracování PENB
  + - Přepočet
    - Nové protokoly
    - PENB
    - Evidence, administrace
  + 28.000,- Kč (bez DPH)
  + 30 dnů od poskytnutí podkladů
* Dílčí úpravu celkového rozpočtu
  + - Aktualizace části FVE v celkovém rozpočtu

Upravená projektová dokumentace cena celkem:

**Cena bez DPH 77.000,- Kč**

**DPH 16.170,- Kč**

**Celková cena 93.170,- Kč**

Zpracování úpravy projektové dokumentace bude realizováno v termínu **nejpozději do 30. 11. 2023.**

Upravená projektová dokumentace bude předána v elektronické formě.

Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 1 měsíc. Potvrzenou kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Paprskářová, [pavla.parpskarova@kr-karlovarsky.cz](mailto:pavla.parpskarova@kr-karlovarsky.cz), tel: 734 423 882

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO:70891168

V Karlových Varech dne:

Ing. Květa Hryszová

vedoucí odboru řízení projektů

převzal dne: