SMLOUVA  O  DÍLO

- OBJEDNATEL  :	Správa sportovišť Kopřivnice

Masarykovo nám.540

742 21 Kopřivnice

v zastoupení:	Ing. Milan Gilar, ředitel

Tel   : 556821225

Mail : spsk@koprivnice.org

IČO   : 62331078

DIČ   : CZ62331078

- ZHOTOVITEL  :	Vlastimil Sládek                                           Tel:        596 743 452

Rudná 2934 / 1				       Mob.      602 533 061

703 00  Ostrava - Vítkovice		       e-mail:   sales@sauny-salus.cz

IČO : 48417530

DIČ : CZ 6309140739

Bankovní spojení : ČSOB Ostrava

Číslo účtu : 373780863 / 0300

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je oprava saunové kabiny na Krytém bazénu v Kopřivnici.

- ROZSAH OPRAVY

- demontáž kompletního vnitřního vybavení kabiny, vč. kamen a osvětlení

- demontáž vnitřního obložení sauny

- demontáž saunových dveří se zárubní

- oprava nosné konstrukce

- doplnění tepelné izolace a natažení nové Al folie na stěny a strop

- dodávka a montáž nových saunových dveří celoskleněných – sklo kouřové, vč. obložkové zárubně

- dodávka a pobití stěn a stropu Topolovými palubkami vč. olištování

- zpětná montáž vnitřního vybavení sauny

- montáž stávajících saunových kamen a osvětlení, odzkoušení

- doprava, montáž, režijní materiál

- DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo v termínu:  do 15.8.2017

Přesný datum stavby bude sdělen telefonicky.

Místo stavby:  Krytý bazén Kopřivnice

- CENA

Smluvní strany se na ceně dohodly takto:

## Cena za provedení díla 	:		98.600,- Kč		bez DPH 	(PDP, 21% DPH)

slovy  :    	=devadesátosmtisícšestset=

# ZÁKLADNÍ PODMÍNKY DÍLA

- Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací.

- Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušovat neoprávněnými zásahy třetích osob.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

- Zhotovitel poskytuje na provedené opravy záruku v délce 24 měsíců.

- Na provedenou montáž poskytne zhotovitel záruku a dílo předá objednateli na základě předávacího protokolu.

- DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 29.000,- Kč do 20. 6. 2017 na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem.

- Zbylá částka bude objednatelem uhrazena převodem na základě konečné faktury splatné do 14 dnů od předání díla.

- Za prodlení s dodáním díla objednateli je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Za prodlení s placením peněžitých závazků je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku 25.000,- Kč.

- V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku 25.000,- Kč včetně vrácení zálohy.

- Předmět smlouvy o dílo se stává majetkem objednatele až po zaplacení celé částky zhotoviteli.

- Tato smlouva je uzavřena dohodou o celém jejím obsahu.

..................................................................                   ............................…....................................                  	zhotovitel                                                                                objednatel

V .......…….........................dne…..............                   V.......................................dne...................