Počet stran:07

# SMLOUVa O DÍLO

uzavřená  podle ustanovení § 2586 a násl. zejména  ustanovení   § 2623 a násl. z.č. 89/2012/ Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Základní škola Nad Přehradou

se sídlem Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 -Horní Měcholupy

IČO: 63831686

DIČ CZ 63831686

zastoupena ve věcech smluvních : Mgr. Annou Běhunkovou

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: 607951542

Email: xxxxxxxxx@zsnpr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      Pavel Smékal – REPA s.r.o.

se sídlem Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8

IČO: 27369633

DIČ: CZ27369633

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 108948

zastoupená  ve věcech smluvních a technických: p. Pavlem Smékalem,

jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Telefon: 283850435

Mobil:   xxxxxxxx

Email: xxxx@volny.cz

Sekretariát: email: xxxxxxx@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zejména  ustanovení   § 2623 a násl. z.č. 89/2012/ Sb., občanského zákoníku, tuto

s m l o u v u   o  d í l o:

Čl. II.

PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě stanovených, provede toto dílo:

- „Oprava maleb a olejových soklů včetně finálních úklidových prací v učebnách,

- v kabinetech, v pracovnách a sborovně včetně přilehlých komunikačních prostor po

- výměně oken, výměna zářivkových osvětlovacích těles a opravy povrchů po výměně

- zářivkových těles v objektu ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10“

(dále jen „dílo“)

- 2.2. Předmět díla uvedený v odst. 2.1. bude proveden na základě předložené  cenové nabídky položkového rozpočtu na zhotovení díla zhotovitele ze dne  14.6.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.1 (položkový rozpočet na zhotovení díla )

2.3  Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plnění zakázky (předmět díla)

v čl. II., odst. 2.1. této smlouvy obsahuje všechny podklady pro zhotovení díla.

Čl. III.

DOBA PLNĚNÍ

  - Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech dle dohody, a to dle dohody.

Termín zahájení: 26.6.2017

Termín dokončení:  maxim.do 30.9.2017

3.2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků („vyšší moc“, nepředpokládané havárie sítí apod. ), dohodnou prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

Čl. IV.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za dílo  bez DPH           530.282,-  Kč

DPH 21%:	                     111.359,-   Kč

Celková cena vč. DPH           641.641,-  Kč

(Slovy: Šestsečtyřicetjednatisícšestsetčtyřicetjednakorunčeských)

Cenou za dílo se rozumí cena za kompletní provedení prací uvedených v rozpisu prací

- 4.2. Platby budou provedeny následujícím způsobem:

- 1.dílčí faktura v částce 20% z celkové ceny díla bude vystavena zhotovitelem do 5 dnů ode dne zahájení prací zhotovitelem k provedení díla se splatností faktury 10 kalendář- ních dnů.

- 2.dílčí faktura v částce 40% z celkové ceny díla bude vystavena zhotovitelem dne

- 17.7.2017 na základě soupisu provedených prací se splatností faktury 10 kalendář. dnů.

- 3. dílčí faktura  v částce 30% z celkové ceny díla bude vystavena zhotovitelem

- dne  1.8.2017 na základě soupisu provedených prací se splatností faktury 10 kalendář. dnů.

- 4. konečná faktura v částce zbývajících 10% z celkové ceny díla bude vystavena zhotovitelem na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků ke dni předání díla se splatností faktury 10 kalendářních dnů.

4.3. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- 4.4. Faktura musí obsahovat údaje dle příslušných právních předpisů, týkajících se daně z přidané hodnoty, platných v den jejího vystavení. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. V.

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou znalostí. Dále se zavazuje, že veškeré dodávky a výkony provede tak, aby odpovídaly čl. II. této smlouvy.

- 5.2. Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště.

- Uvedení do původního stavu provede zhotovitel k datu protokolárního předání díla (termín ukončení díla)

- 5.3. Objednatel poskytne zhotoviteli vnitřní prostory pro úložku materiálů pro uskutečnění díla a prostory pro šatnování. Dále poskytne zhotoviteli napojovací body el. energie a vody.

- Před zahájením prací objednatel určí přístupové cesty a předá klíče od těchto prostor zhotoviteli proti podpisu.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu výkonu prací bude provádět průběžný úklid dotčených prostor, kde se práce provádějí.  Směsný odpad zhotovitel bude odvážet průběžně včetně

úložky na skládku.

Čl. VI.

SANKCE

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takové situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejíž prokázanou vinou došlo ke vzniku škody, nahradit tuto škodu smluvní straně poškozené, a to v plné výši.

6.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním sjednaných termínů má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 800,- Kč (slovy: osmsetkorunčeských)za každý den prodlení.

6.3. V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 400,- Kč (slovy: čtyřistakorunčeských) za každý den prodlení.

6.4. Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle čl.XII  a  XIII., odst. 13.1. této smlouvy je penalizováno smluvní sankcí ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý den opožděného zahájení  prací na odstraňování vady.

Čl. VII.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

7.1. Za podstatné porušení této smlouvy, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména prodlení zhotovitele se započetím prací dle této smlouvy, které bude delší než 10 dnů od účinnosti této smlouvy.

7.2. Za podstatné porušení smlouvy, pro které je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy se považuje zejména prodlení s úhradou faktur delší než 15 dnů.

7.3. Odstoupí-li objednatel oprávněně od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré smluvní plnění objednatele do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7.4 Odstoupí-li zhotovitel oprávněně od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré smluvní plnění zhotovitele do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7.5  V případě nastalého skutku u obou smluvních stran  k datu  odstoupení od smlouvy,

se obě strany dohodly, že k datu odstoupení od smlouvy  se provede stop-stav rozpracovaného díla.

Čl. VIII.

STAVBYVEDOUCÍ

8.1. Pracovník, pověřený vedením díla, bude jmenován po zahájení prací a to zápisem do stavebního deníku. Je oprávněn ke všem úkonům týkajících se k technické realizaci díla. Není oprávněn měnit smlouvu formou smluvního dodatku.

Čl. IX.

ZMĚNY PRACÍ

9.1   Změny prací (vícepráce) ze strany objednatele budou oznámeny zhotoviteli písemným

zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen je vzít na vědomí. Před zahájením

těchto prací zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet těchto změn

(víceprací), kde bude uveden rozsah a doba trvání prací. Položkový rozpočet takových

změn musí být písemně odsouhlasen zhotovitelem i objednatelem .

Čl. X.

STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Dnem předání a převzetí staveniště bude zhotovitelem na stavbě veden stavební deník (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy.

Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí zástupce druhé smluvní strany vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání, nevyžádá-li si delší čas. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí.

Při předání staveniště bude formou zápisu do stavebního deníku proveden zápis ohledně stanovení termínů kontrolních dnů.

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel do stavebního deníku uvede jméno

stavbyvedoucího.

10.2. Povinnost vést SD končí dnem předání a převzetí řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.

Čl. XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude mimo jiné

obsahovat:

- datum předání a převzetí díla

- jméno a příjmení přejímacího a předávajícího

- popis předávaného díla

- prohlášení o převzetí a předání díla včetně záruční doby

- prohlášení zhotovitele o shodě materiálu dle vládního nařízení

- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.

11.2. V případě, že ke dni předání a převzetí díla bude mít dílo vady či nedodělky, tyto vady a

nedodělky se písemně uvedou do předávacího protokolu spolu s termínem jejich

odstranění. O odstranění všech vad a nedodělků bude učiněn písemný zápis podepsaný

předávajícím a přejímajícím.

ČL. XII.

ZÁRUČNÍ DOBA

12.1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla, resp. veškerých provedených prací záruku po dobu 24 měsíců. Záruční doba na dodaný materiál a výrobky se řídí dle výrobce.

.

12.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem řádně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

12.3. Vady (nemající charakter havarijního stavu) zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém čase (maximálně do 1 měsíce od doručení reklamace) nebo dohodnou-li se obě strany na jiném termínu. Práce na odstranění vad budou pokračovat bez přerušení až do jejich odstranění. Pokud tak neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel povinnost tyto prokazatelné náklady uhradit.

12.4. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.

Čl. XIII.

VADY DÍLA

13.1. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady prokazatelně jdoucí za zhotovitelem, objednatel je bude neprodleně reklamovat u zhotovitele. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je p. Pavel Smékal, telefon. číslo 283850435, mobil xxxxxx

Čl. XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikem odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u ČSOB a.s. proti případným škodám způsobeným při provádění díla a to i třetím osobám. Číslo pojistné smlouvy 8060987328 ČSOB pojišťovna a.s. člen holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 53002 Pardubice – (pojistná smlouva je do výše 1 mil. Kč).

14.3. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

14.4. Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – 3  položkový rozpis na zhotovení díla.

1. Opravy povrchů po výměně okenních otvorových prvků

2. Opravy povrchů po výměně zářivkových osvětlovacích těles v kuchyni-výdejně,

bramborárně a masárně vč. ostat. souvisejících prací

3. Výměna zářivkových osvětlovacích těles-kuchyně-výdejna, bramborárna, masárna.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení včetně přílohy č. 1-3.

14.5. Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Praze dne   15.6.2017                                                   V Praze dne   15.6.2017

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele:

Pavel Smékal – REPA, s.r.o.

……………………………….                               ………………………………………..

Příloha č. 1., č. 2., č. 3 – položkové rozpočty dle bodu 14.4