Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. HS 1141

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	BROS BAU s.r.o.

sídlo: Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy

zastoupený: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku

vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 111571

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 9 Balabenka

č.ú.: 19-3990650267/0100

IČ: 27413063, DIČ: CZ27413063

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 6. 2023 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 4. odst. 4.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 4. odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením méněprací, konkrétně méněpráce odečet zateplení zázemí, kde nebylo možno zateplit po celém venkovním obvodu domu Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 07.  Změnový list č. 07 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany dále sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 4. odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací v zázemí, kterou provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy, konkrétně doplnění svítidel, dále elektro rozvodů a chránič pro napojení odčerpávání nadbytečné vody ze stávající zahradní jímky z důvodu lepší funkčnosti při zpracování srážkových vod.

Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 08.  Změnový list č. 08 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

- Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení snížení ceny díla v hodnotě 38.192,20 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne _____________2023

| Městská část Praha-Satalice |  | Bross Bau, s.r.o. |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1: Změnový list 07 – CK Méněpráce zázemí – odpočet zateplení

Příloha č. 2: Změnový list 08 – CK Elektro pro zázemí