**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2023/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx, xxx@knav.cz,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**inQool a.s.**

Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo a Mgr. Tibor Szabó, členové představenstva společně

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: xxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: **„ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÝCH A PROGRAMÁTORSKÝCH PRACÍ PRO VÝVOJ NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ VIRTUÁLNÍCH VÝSTAV INDIHU EXHIBITION“**. Dne 1. 10. 2021 byla následně uzavřena ***RÁMCOVÁ DOHODA NA ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÝCH A PROGRAMÁTORSKÝCH PRACÍ PRO VÝVOJ NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ VIRTUÁLNÍCH VÝSTAV INDIHU EXHIBITION***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k plnění v roce 2023 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** |
| **Rok 2023** | **2023-01-10** | **2023-12-20** |
| **Požadavek 30** Zoom in: Nastavení přiblížení reprodukce uměleckého díla návštěvníkem – funkce "lupy" - přes jednu vrstvu se dívám na další (zvětšenou nebo i úplně odlišnou). |  |  |
| **Požadavek 46**  Statistiky: Vytvoření statistických přehledů použitých funkcí/obrazovek (počet užití, počet unikátních uživatelů, počet unikátních výstav) pro admina.. |  |  |
| **Požadavek 13** Možnost propojit výstavu (prostřednictvím embed odkazování) na jinou stránku |  |  |
| **Požadavek 53** Rozšíření funkcionalit administrátorského rozhraní o nové možnosti řazení výstav, jejich filtrace a dalších možností správy výstav. |  |  |
| **Požadavek 51** Hodnocení výstav (hvězdičky, procenta, komentáře, apod.) |  |  |
| **Požadavek 17** Výstava by měla umět navazovat tam, kde byla zastavena (včetně zvuku) |  |  |
| **Požadavek 23** Podpora časování obrázků (ne stejně dlouhé segmenty) |  |  |
| **Požadavek 14** Podpora funkcí pro zajištění zpětné vazby od návštěvníků = možnost hodnocení výstavy (stupnice 1-5, hvězdičky, apod.) |  |  |
| **Požadavek 12** Možnost změny vzhledu celého prostředí jako projevu vizuální identity instituce ve smyslu pokročilé kustomizace designu (volba vlastního fontu písma, barvy apod.). |  |  |

**Odhadovaný počet člověkodní za plnění celkem: 63MD**

**Za objednatele:**

V Praze, dne 18. 10. 2023

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2023/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne 18. 10. 2023

Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo