Dodatek č. 1

SoD č. 340/2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:		Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:			CZ00246875

email:			meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:

technický dozor objednatele (TDO):

koordinátor BOZP pro realizaci:

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem

sídlo:			Vídeňská 1668/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			251 95 379

DIČ: 			xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:			xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: 			stavbyvedoucí:		ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 340/2023 uzavřené dne 30. 03. 2023 v platném znění na provedení díla Otín Jitka – úpravy ploch, VO – 2. etapa včetně rekonstrukce dešťové kanalizace.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 5 476 391,96 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku 15 877,43 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby.

| Změnový list | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odečty - Geologické průzkumy, Ostatní zkoušky, Výměny podloží komunikace a změny provedení dodávek a prací vyvolané při realizaci stavby. Přípočty – Změny provedení dodávek a prací vyvolané při realizaci stavby Veřejného osvětlení, Místní komunikace a Dešťové kanalizace. | -349 428,89 | 365 306,32 | 15 877,43 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			5 492 269,40	Kč

DPH 21%				1 153 376,57	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		6 645 645,97	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec,

č. 942/31R/2023 ze dne 18.10.2023.

V Jindřichově Hradci dne 25. 10. 2023		V Jindřichově Hradci dne 25. 10. 2023

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel				Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města