Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/44448/2023/101000

Vyřizuje:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Datum: 30.10.2023

• •

┘

• •

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

**Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky**

**VT Ohře - dolní KV – likvidace invazních rostlin 2024/2025**

**Zadavatel veřejné zakázky:**

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988, DIČ: CZ70889988

zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

**Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla:**

**VT Ohře - dolní KV – likvidace invazních rostlin 2024/2025**

**(PL 102 23 043, č. akce 102 820)**

**Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:**

* **činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla**

**Popis a rozsah zakázky:**

Požadujeme provedení likvidace invazních rostlin (bolševníku, křídlatky a netýkavky) na dolním úseku VT Ohře v ř. km 155,618 - 179,025 (silniční most ve Velichově - jez Tuhnice) v období let 2024 a 2025. Likvidace IR bude probíhat na pozemcích Povodí Ohře - viz tabulka pozemků.

Celková kontrolovaná plocha příbřežních pozemků je cca 148 ha, z toho předpokládaná výměra zasažených ploch činí cca 7 ha (křídlatka 5,1 ha, netýkavka 1,9 ha, bolševník 0,02 ha). Likvidace IR bude prováděna pouze mechanicky tj. sekání, vytrhávání. Četnost a termíny sečí budou prováděny v souladu s přílohou – Metodika LIR.

Akce je součástí udržitelnosti realizovaného projektu Karlovarského kraje „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“. Likvidace bude probíhat v sezoně 2024,2025.

**Likvidace IR bude prováděna mechanickým způsobem (bolševník, křídlatka, netýkavka žláznatá). Likvidace bude probíhat během celého vegetačního období tak, aby byl oslaben růst IR a nedošlo k odkvětu, uzrání semen ani vysemenění, odstraněné části rostlin nebudou splavovány ani umisťovány na další lokality.**

**Likvidace rostlin bude sledována a kontrolována na všech uvedených pozemcích.**

**Při práci a manipulaci s rostlinným materiálem bude maximálně zamezeno dalšímu šíření IR nejen na našich pozemcích.**

**Práce budou probíhat v souladu s přílohou jež je součástí této výzvy.**

Zadavatel bude průběžně kontrolovat plnění zakázky, přičemž při převzetí ploch k uvedeným termínům bude proveden zápis do **stavebního deníku**, který je dodavatel povinen vést po celou dobu provádění zakázky.

Termíny a stav provedených prací zhotoviteli při převzetí ploch při likvidaci bolševníku:

* k 30.06. –min. 1. seč
* k 31.07. – min. 2. seče + v případě potřeby další seče
* k 30.09. – ukončení terénních prací, konečné předání prací

Termíny a stav provedených prací zhotoviteli při převzetí ploch při likvidaci křídlatky:

* k 30.06. – min. 2 seče
* k 31.08. – min. další 2 seče
* k 30.09. – min. další 2 seče, ukončení terénních prací, konečné předání prací

Termíny a stav provedených prací zhotoviteli při převzetí ploch při likvidaci netýkavky:

* k 31.08. – min. 3 vlny vytrhávání nebo sečení
* k 30.09. –dokončeny opravy – min. 2 vlny kontrol dodatečně nakvétajících rostlin, ukončení terénních prací, konečné předání prací

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemky, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

**Práce budou probíhat na pozemcích ve správě Povodí Ohře, s. p., přístup na území je přes pozemky ve vlastnictví jiných osob. Zajištění přístupů na pozemky je plně záležitostí zhotovitele.**

**Zařízení pracoviště, opatření na zabezpečení pracoviště, zábory, zvláštní užívání silnic apod. jsou plně v kompetenci zhotovitele.**

**Místo plnění zakázky:**

Dolní úsek VT Ohře v ř. km 155,618 - 179,025 (silniční most ve Velichově - jez Tuhnice)

**Předpokládaná doba plnění zakázky:**

**Zahájení díla: 1. 5. 2024**

**Ukončení díla: 30. 9. 2025**

Předání stanoviště proběhne nejpozději do 14 dnů od data zahájení v uzavřené smlouvě o dílo.

Lhůta začíná a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zadavatel si vymiňuje právo na odsouhlasení potřeby a termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky.

**Lhůta a místo pro podání nabídek:**

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději **dne 20.9.2023 do 13:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary.

**Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek se uskuteční **dne 21.9.2023 v 9.30** hod. v místnosti č. dv. 409, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary.

**Hodnocení nabídek:**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

**Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:**

Sestavení nabídkové ceny vyplývá ze soupisu prací.

**Cena bez DPH za rok 2024 ……...……..……Kč**

**Cena bez DPH za rok 2025 ……...……..……Kč**

**Celková smluvní cena bez DPH za 2 roky …………………..Kč**

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná. Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací, který tvoří přílohu této výzvy.**

**Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil oceněný soupis prací.** Nedoložení oceněného soupisu prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

**Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:**

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek.

**Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.**

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

**Obchodní a platební podmínky:**

Obchodní podmínky jsou uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

**Zhotovitel ve své nabídce doloží:**

1. **Návrh smlouvy o dílo –** originál podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.

Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa, a ne na celá čísla. V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby.

1. **Krycí list** – originál podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení
2. **Oceněný soupis prací** – viz příloha
3. **Prokázání kvalifikace**

* Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zhotovitel zapsán.
* Oprávnění k podnikání(výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina apod.).

1. **Čestné prohlášení k finančním sankcím**

**Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.**

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na výpisu, nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

**Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!**

**Prohlídka místa plnění:**

Konzultace k akci (rozsahu a plnění) po tel.: domluvě

Kontaktní osoba:

**Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:**

**Počet vyhotovení nabídky:** **1 x originál**

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněna nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

**Jazyk nabídky**

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

**Označení nabídky**

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem**:**

**VT Ohře – dolní KV– likvidace invazních rostlin 2024/2025**

**- veřejná zakázka –**

**„Neotevírat do úředního otevření“.**

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

**Podpis nabídky:**

**Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.** V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

**Adresa a sídlo zadavatele:**

Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Styčným pracovníkem zadavatele je tel:

**Ostatní ustanovení:**

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději **do 14.9.2023**.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději **do 13.9.2023 do 14:00 hodin**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace**, nejpozději do 14.9.2023**

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení **nejpozději do 14.9.2023.**

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne–li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik viz Protikorupční program Povodí Ohře, státní podnik, [(http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458)](http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik, Ochranou a zpracováním osobních údajů viz (<http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

**Přílohy**

Pozemky, situace

Soupis prací

Krycí list

Smlouva o dílo – návrh

Metodika LIR

Čestné prohlášení k finančním sankcím

vedoucí technické skupiny